განმარტებითი ბარათი

„სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტის თაობაზე

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

„სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტის (შემდგომში - განკარგულების პროექტი) შემუშავება განპირობებულია შემდეგი გარემოებებით:

სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს (შემდგომში - ფონდი) 2020 წლის 19 თებერვლის №02/384 წერილით მიმართა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტმა და ითხოვა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ტობავარჩხილის ტბამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწესრიგება. პროექტი ითვალისწინებს ტობავარჩხილის ტბამდე ამორტიზებული საავტომობილო გზის (სიგრძით 10 000 მეტრი, სავალი ნაწილის სიგანე 6.5 მეტრი) რეაბილიტაციას, რომლის ფარგლებშიც მოეწყობა გრუნტის საფარი და ლითონის თვალამრიდები.

ამასთან ერთად, შესყიდული იქნება საქართველოს ზურმუხტის ქსელის - სამეგრელო 2-ის ტერიტორიაზე, ზემოაღნიშნული პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ზემოქმედების შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტი.

აღნიშნული სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად, შეადგენს 12 745 000 (თორმეტი მილიონ შვიდას ორმოცდახუთი ათასი) ლარს, რომლიდანაც 2020 წელს საორიენტაციოდ შესრულდება 4 000 000 (ოთხი მილიონი) ლარის ღირებულების სამუშაოები. რაც შეეხება, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ზემოქმედების შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტის მოსამზადებლად მომსახურებას, მისი სავარაუდო ღირებულებაა 5 000 (ხუთი ათასი) ლარი.

ფონდს 2020 წლის 5 მარტს №03/2772 წერილით მიმართა მარნეულის მუნიციპალიტეტმა და ითხოვა ქალაქ მარნეულში ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. ამასთან, წერილში მითითებულია, რომ აღნიშნული პროექტის განხორციელებისათვის მუნიციპალიტეტს მომზადებული აქვს შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. აღსანიშნავია, რომ პროექტი ითვალისწინებს მაღალი ხარისხის ხელოვნურ საფარიანი საფეხბურთო მოედნის  (ზომებით 68X105მეტრი) და 1500 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნების მოწყობას, რომელიც აკმაყოფილებს ფიფას მეორე კატეგორიის სტადიონის მოთხოვნებს. სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში მოხდება არსებული ერთსართულიანი შენობის დემონტაჟი და აშენდება ორსართულიანი შენობა. პირველ სართულზე განთავსდება გასახდელები, მეორე სართულზე (რომელიც მოეწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებით) - სასწავლო ოთახი და სტადიონის ადმინისტრაციის საოფისე ფართი. ტერიტორიის სამხრეთ და აღმოსავლეთ ნაწილში მოეწყობა ავტოსადგომები, ხოლო ჩრდილოეთ ნაწილში, დაცულ ტერიტორიაზე, გუნდების ავტობუსებისა და VIP სტუმრების ავტომანქანების სადგომები. პროექტით გათვალისწინებულია მოედნის და პარკირების განათებაც. სტადიონი ადაპტირებული იქნება შშმ პირების საჭიროებებზე. მოხდება სტადიონის განათების, გახმოვანების, სახანძრო და სადრენაჟო სისტემების განახლება.

აღნიშნული სამუშაოების ღირებულება, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად, შეადგენს 7 500 000 (შვიდი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარს, რომლიდანაც 2020 წელს საორიენტაციოდ შესრულდება 4 500 000 (ოთხი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

ამასთან აღსანიშნავია, რომ ფონდს 2020 წლის 19 თებერვალის №47/462 წერილით მიმართა ტყიბულის მუნიციპალიტეტმა და ითხოვა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, ცხრაჯვარის სალოცავთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. ნიშანდობლივია, რომ პროექტი ითვალისწინებს ცხრაჯვარის სალოცავთან მისასვლელი საავტომობილო გზის (სიგრძით 3 618 მეტრი) ორფენიანი (6+4) ასფალტის საფარის და გარე განათების მოწყობას, საავტომობილო გზის გასწვრივ ლითონის მილების ჩალაგებას, რკ/ბეტონის კიუვეტების და რკ/ბეტონის კედლების მშენებლობას.

აღნიშნული სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად, შეადგენს 3 000 000 (სამი მილიონი) ლარს, რომლიდანაც 2020 წელს საორიენტაციოდ შესრულდება 1 500 000 (ერთი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

განკარგულების პროექტი არ უკავშირდება ევროკავშირის რომელიმე სამართლებრივ აქტს, რომელთან დაახლოების ვალდებულებაც გამომდინარეობს „ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

განკარგულების პროექტის მიღება გავლენას არ იქონიებს სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილებზე, ასევე, არ არის დაკავშირებული სახელმწიფოს მიერ ახალი ფინანსური ვალდებულებების აღებასთან.

განკარგულების პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების ჯამური სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 23 250 000 (ოცდასამი მილიონ ორას ორმოცდაათი ათასი) ლარს. 2020 წელს საორიენტაციოდ განხორციელდება 10 005 000 (ათი მილიონ ხუთი ათასი) ლარის ღირებულების სამშენებლო სამუშაოები.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო უზრუნველყოფს ამ განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსებისათვის საჭირო თანხების მოძიებას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

განკარგულების პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება ხელს შეუწყობს ზემოაღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი საგზაო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურის გამართულ ფუნქციონირებას, ასევე ტურიზმის განვითარებას.

პროექტის განხორციელების ვადები

განკარგულების პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების ვადა შეადგენს 14 (თოთხმეტი) თვეს.

განკარგულებით გათვალისწინებული პროექტები განხორციელდება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 159-ე მუხლის მოქმედების ვადის გათვალისწინებით.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

განკარგულების პროექტის ავტორია ფონდი, ხოლო წარმდგენი - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.

პროექტი

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება № ---

2020 წლის --- მარტი

ქ. თბილისი

სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

1. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 159-ე მუხლისა და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფუძნების, სამეთვალყურეო საბჭოს განსაზღვრისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ოქტომბრის №558 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა (შემდგომში - ფონდი) უზრუნველყოს:

ა) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ტობავარჩხილის ტბამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოებისა და საქართველოს ზურმუხტის ქსელის - სამეგრელო 2-ის ტერიტორიაზე აღნიშნული სამუშაოების ზემოქმედების შესაბამისობის შეფასების მოსამზადებლად მომსახურების შესყიდვა;

ბ) მარნეულის მუნიციპალიტეტის ქალაქ მარნეულში ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა;

გ) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ცხრაჯვარის სალოცავთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.

2. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს ამ განკარგულების პირველი პუნქტით განსაზღვრული პროექტების დაფინანსების მიზნით შესაბამისი ფინანსური რესურსის მოძიება.

პრემიერ-მინისტრი 									გიორგი გახარია