კონცეფციის ბარათი (საინვესტიციო პროექტების მართვის მეთოდოლოგია)

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| A. ძირითადი ინფორმაცია |  |  |
| 1. პროექტის დასახელება | საერთაშორისო სტანდარტების ჭიდაობის სახლის მშენებლობა. |  |
| 2. პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. |  |
| 3. პროექტზე პასუხისმგებელი პირი | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მინისტრის მოადგილე |  |
| 4. პროექტზე და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, შპს სპორტმშენსერვისი |  |
| 5. სტრუქტურულ ერთეულში პროექტზე პასუხისმგებელი პირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | შპს სპორტმშენსერვისის დირექტორი |  |
| B. პროექტის არსი და მისი განხორციელების საჭიროების შეფასება |  |  |
| a. ინტერვენციის ლოგიკა |  |  |
| 6. აღწერეთ ის კონკრეტული პრობლემა, რომლის საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი და განსაზღვრეთ აღნიშნული პრობლემის სიმძიმე. | დღეისათვის საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ნაკრებს არ გააჩნია საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საწვრთნელი და საშეჯიბრო ბაზა. არსებული მდგომარეობით მათ უწევთ ავარიულ შენობაში (არსებობს სამხარაულის ექსპერტიზის შესაბამისი დასკვნა) ვარჯიში, რომელიც 60-იან წლებში შევიდა ექსპლუატაციაში და დიდი ხანია არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს. შესაბამისად ეროვნული ნაკრების სპორტსმენებს ცუდ პირობებთან ერთად უწევთ საფრთხის შემცველ გარემოში ვარჯიში. ობიექტი მოძველებულია, დახეთქილია ფუნდამენტები, კედლები, მწყობრიდან არის გამოსული კანალიზაციისა და გათბობა-კონდიცირების სისტემები, ასევე, არსებული შენობა ვეღარ იტევს სპორტსმენთა რაოდენობას. პროექტის განხორციელებით სპორტსმენები შეძლებენ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის პირობებში წვრთნასა და შეჯიბრებებისთვის მომზადებას. |  |
| 7. განმარტეთ, თუ როგორ მოახერხებს პროექტი განსაზღვრული პრობლემის შემსუბუქებას. | აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ქართველ სპორტსმენებს, მოჭიდავეებს ექნებათ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საწვრთნელი და საშეჯიბრო ბაზა, რაც საერთაშორისო შეჯიბრებებისათვის უკეთესად მომზადების საშუალებას მისცემს, გაზრდის მათ შედეგებს საერთაშორისო ასპარეზზე. ასევე გაიზრდება შესაბამის სახეობაში მოვარჯიშე სპორტსმენთა რაოდენობა. დღეისათვის მძიმე ინფრასტრუქტურული პრობლემები ჭიდაობასთან ერთად გააჩნია სამბოსა და ქართულ ჭიდაობაში ჩართულ სპორტსმენებსაც. პროექტის განხორციელების შემდგომ შეძლებენ უსაფრთხო და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის პირობებში წვრთნასა და შეჯიბრებებისათვის მომზადებას. |  |
| 8. დაასაბუთეთ სახელმწიფო ინტერვენციის საჭიროება, საბაზრო ჩავარდნის ან კაპიტალთან დაკავშირებული პრობლემების განსაზღვრით, რომელთა საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი. | იმის გათვალისწინებით, რომ სპორტი წარმოადგენს სოციალურ სფეროს პროექტით გათვალისიწინებული ჭიდაობის სახლის მშენებლობა ვერ იქნება განხილული კომერციულად მომგებიან პროექტად. სპორტული ინფრასტრუქტურის ინვესტირება ძირითადად ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის და გარკვეულ შემთხვევებში კერძო, ენთუზიასტი პირების მხრიდან. სწორედ ამიტომ ევროპის და ასევე მრავალ განვითარებულ ქვეყნებში სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობას და განვითარებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო. |  |
| 9. ჩამოთვალეთ პრობლემის აღმოფხვრისთვის შემუშავებული ყველა ალტერნატიული გზა, გარკვეული პოლიტიკის გატარების ჩათვლით, რომლებიც არ საჭიროებენ ინვესტიციებს. | - არაფრის კეთება - არსებულის გარემონტება - პროექტით გათვალისწინებული ახალი ობიექტის მშენებლობა - პროექტით გათვალისწინებულ ახალ ობიექტთან შედარებით მცირე ზომის ობიექტის მშენებლობა |  |
| b. საჭიროებების შეფასება |  |  |
| 10. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელის მიმღები საბოლოო ბენეფიციარების კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი. | პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელს მიიღებს შემდეგი სამიზნე ჯგუფები: - ჭიდაობის (თავისუფალი, ბერძნულ-რომაული), ქართული ჭიდაობის და სამბოს საქართველოს ეროვნული ნაკრები გუნდების (ჭაბუკები, ახალგაზრდები, დიდები) წევრები; - ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობისა და სამბოს ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენები (ეროვნული ნაკრებების რეზერვი). |  |
| 11. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებული მომსახურების საბოლოო მომხმარებლების დაახლოებითი რაოდენობა, საზომი ერთეულის მითითებით (მაგ: ერთ მოსახლეზე, ერთ ოჯახზე, საწარმოზე). | პროექტის განხორციელებისგან მიღებული სერვისების საბოლოო მომხმარებელი ყოველწლიურად იქნება დაახლოებით 4000 სპორტსმენი. |  |
| 12. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე არსებული ფიზიკური მოთხოვნა და მისი ზრდის ტემპი, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში და სხვა). | პროექტით გათვალისწინებულ სერვისებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად მზარდია. 2014 წელი: ჭიდაობა - დაახლოებით 400 სპორტსმენი სამბოს - დაახლოებით 300 სპორტსმენი ქართული ჭიდაობა - დაახლოებით 100 სპორტსმენი 2015 წელს: ჭიდაობა - დაახლოებით 500 სპორტსმენი სამბოს - დაახლოებით 400 სპორტსმენი ქართული ჭიდაობა - დაახლოებით200 სპორტსმენი 2016 წელს: ჭიდაობა - დაახლოებით 600 სპორტსმენი სამბოს - დაახლოებით 500 სპორტსმენი ქართული ჭიდაობა - დაახლოებით 300 სპორტსმენი 2017 წელს: ჭიდაობა - დაახლოებით 600 სპორტსმენი სამბოს - დაახლოებით 500 სპორტსმენი ქართული ჭიდაობა - დაახლოებით 400 სპორტსმენი | www.sportstat.gov.ge |
| 13. განსაზღვრეთ საპროექტო ობიექტების ფიზიკური სიმძლავრე/გამტარობა, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში, ან გამოყენებადი სივრცის კვადრატული მეტრი). | არსებული შენობის ტექნიკური პარამეტრები: დარბაზების რაოდენობა - 2 ერთეული მიწის ფართი -3.013 კვ.მ - ობიექტის საერთო ფართი -5.201 კვ.მ - დარბაზი 1 ფართი - 2130კ ვ.მ - დარბაზი 2 ფართი - 1440 კვ.მ - ადმინისტრაციული ფართი - 1280 კვ.მ - ტექნიკური ფართი - 180 - და სხვა - 171 - მაყურებელთა რაოდენობა -0 - ობიექტის მაქსიმალური დატვირთვა- 1.500 - ტექნიკური კლასი - 3 პროექტით გათვალისწინებული შენობის ტექნიკური პარამეტრები: დარბაზების რაოდენობა - 4 ერთეული მიწის ფართი - 10.000 კვ.მ - ობიექტის საერთო ფართი - 8.000 კვ.მ - დარბაზი 1 ფართი -2000 - დარბაზი 2 ფართი-2000 - დარბაზი 3 ფართი-2000 - დარბაზი 4 ფართი-1000 - ადმინისტრაციული ფართი-700 - ტექნიკური ფართი-200 - და სხვა-100 - მაყურებელთა რაოდენობა - 1.500 - ობიექტის მაქსიმალური დატვირთვა- 7467 - ტექნიკური კლასი - 5 შედარებით მცირე ზომის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები: დარბაზების რაოდენობა - 3 ერთეული მიწის ფართი - 5.000 კვ.მ - ობიექტის საერთო ფართი - 6 600 კვ.მ - დარბაზი 1 ფართი -2000 - დარბაზი 2 ფართი-2000 - დარბაზი 3 ფართი-2000 - ადმინისტრაციული ფართი-300 - ტექნიკური ფართი-200 - და სხვა-100 - მაყურებელთა რაოდენობა - 1500 - ობიექტის მაქსიმალური დატვირთვა-5600 - ტექნიკური კლასი - 5 |  |
| c. პროექტის არსი |  |  |
| 14. აღწერეთ პროექტი და მისი კომპონენტები და განმარტეთ მათი კომპლექსური გადაწყვეტილება. | ჭიდაობის სახლი აშენდება ახალი თბილისის ოლიმპიური ქალაქის ტერიტორიაზე. პროექტის ფარგლებში კომპლექსურად მოთავსებული ჭიდაობის, სამბოს და ქართული ჭიდაობის დარბაზები გაზრდის სპორტის განვითარების ხარისხს, რაც ყოველწლიურად გააუმჯობესებს ქართველი სპორტსმენების მიღწევებს საერთაშორისო დონეზე. არსებული ობიექტები ყოველწლიურად ემსახურება 1.500-მდე სპორტსმენს, ხოლო ახალი ობიექტი შეძლებს 7500-მდე სპორტსმენის მომსახურებას საპროექტო ობიექტი იქნება საზოგადოებრივი ტიპის შენობა, საერთო ფართი 8.000 კვ.მ. მდე, რომელსაც ექნება ერთი ძირითადი და რამდენიმე სავარჯიშო და სატრენაჟორო დარბაზი, მაყურებელთა რაოდენობა დაახლოებით 1000-1500 იქნება ძირითად დარბაზში. ხოლო ცენტრალური დარბაზში შესაძლებელია მოეწყოს საერთაშორისო შეჯიბრებები. შერჩეულ ტერიტორიაზე მოძრაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. პროექტის ძირითადი მიზნები: - სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; - სპორტსმენების სავარჯიშო პირობების გაუმჯობესება; - სპორტის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; - ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე სპორტული შედეგების გაუმჯობესება. |  |
| C. პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა |  |  |
| 15. აღნიშნეთ სახელმწიფოს სტრატეგიულ მიზნებთან პროექტის შესაბამისობა და მისი წვლილი ეკონომიკური ერთეულის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. | კვლევის საფუძველზე 2013 წელს შემუშავდა „სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი“ 2014-2020 წლებისთვის, რომლის 3 სტრატეგიული მიმართულების პირველ პრიორიტეტად განსაზღვრული სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. აღნიშნული დოკუმენტი საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2014 წელს, რომლის შემდეგაც შემუშავდა სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითრების სამოქმედო გეგმა. გეგმის ფარგლებში უკვე განხორციელდა 20-მდე სპორტული ობიექტის მშენებლობა. სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებული სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტიდან გამომდინარე აღნიშნული პროექტი სრულად შეესაბამება სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნებს, პროექტი ასევე ეხმიანება სპორტის განვითარების ხელშეწყობას. ჭიდაობის სახლის მშენებლობის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 2 აგვისტოს #1564 განკარგულებით. |  |
| D. პროექტის ეკონომიკური მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ალტერნატივების ანალიზი |  |  |
| a. პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები |  |  |
| 16. მიუთითეთ პროექტის და შესაბამისი ალტერნატიული ვარიანტების განხორციელებისთვის საერთო ინდიკაციური სავარაუდო ხარჯები მიმდინარე ფასებში. აღნიშნეთ ნებისმიერი დაგეგმილი გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიება. აღწერეთ ხარჯთაღრიცხვების შემუშავების საფუძველი. | არაფრის კეთება; საოპერაციო ხარჯები - 182 680 ლარი კაპიტალური ხარჯები - 0 ლარი- კვლევის ხარჯი-0 ლარი ექსპერტიზის ხარჯი -0 ლარი დოკუმენტაციის ხარჯი- 0ლარი არსებულის რემონტი; საოპერაციო ხარჯები - 175 180ლარი კაპიტალური ხარჯები - 10 000 000 ლარი კვლევის ხარჯი (პროექტი)- 180 000 ლარი ექსპერტიზის ხარჯი -0 ლარი დოკუმენტაციის ხარჯი- 70 000 ლარი პროექტით გათვალისწინებული ახალი ობიექტის მშენებლობა: საოპერაციო ხარჯები - 238 016 ლარი კაპიტალური ხარჯები - 8 500 000 (აშშ დოლარი) *2.97 = 25,483,000.0 ლარი კვლევის ხარჯი (პროექტი) 0 ლარი ექსპერტიზის ხარჯი - 0 ლარი დოკუმენტაციის ხარჯი-70 000 ლარი პროექტით გათვალისწინებულ ახალ ობიექტთან შედარებით მცირე ზომის ობიექტის მშენებლობა საოპერაციო ხარჯები - 195 780 ლარი კაპიტალური ხარჯები - 7000000 (აშშ დოლარი) *2,97=20,985,000.00ლარი კვლევის ხარჯი (პროექტი)- 0 ლარი ექსპერტიზის ხარჯი - 0 ლარი დოკუმენტაციის ხარჯი-50 000 ლარი |  |
| 17. განსაზღვრეთ პროექტის შეფასების ეტაპისთვის საჭირო შემდგომი კვლევების სავარაუდო ხარჯები. | შეფასების ეტაპისთვის შემდგომ კვლევებზე ხარჯები გაწეული არ იქნება |  |
| b. პროექტის სარგებელი |  |  |
| 18. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივების მომხმარებლების ძირითადი სარგებელი. | პროექტის განხორციელებით მომხმარებლისთვის გაჩნდება ხარისხიან და თანამედროვე პირობებში წვრთნის, მომზადების, შეჯიბრების, შესაძლებლობა. ასევე გაუმჯობესდება მწვრთნელების, მსაჯების, ადმინისტრაციული პერსონალისა და სხვა დამხმარე პირების სამუშაო პირობები. |  |
| 19. განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი გარე ფაქტორები, ანუ ხარჯები და სარგებელი არა მომხმარებელი ერთეულებისთვის. | სარგებელი: - ქვეყნის პოპულარიზაცია; - გაუმჯობესებული სპორტული შედეგები; - გულშემატკივრებისათვის სპორტულ ღონისძიებაზე დასწრების საშუალება; - გამოთავისუფლებული მიწის ტერიტორია. - ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. |  |
| 20. განმარტეთ ალტერნატივებს შორის სარგებელის მხრივ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი განსხვავება. | - არაფრის კეთება - დამატებითი სარგებელს არ მოიტანს ვინაიდან სპორტსმენებისა და გარეშე პირებისთვის ავარიული შენობა წარმოადგენს საფრთხეს, ასევე, მოხდება სავარჯიშო პირობებისა და სპორტული შეგედების ეტაპობრივი გაუარესება; - არსებულის გარემონტება - იმისათვის, რომ დაზუსტდეს რემონტის ალტერნატივის შესაძლებლობა საჭიროა ჩატარდეს დამატებითი კვლევა (სამხარაულის დასკვნის მიხედვით). რსებული შენობის გარემონტება უზრუნველყობს ბენეფიციართა უსაფრხთოებას, მაგრამ ეს ალტერნატივა არის პრობლემის მხოლოდ დროებითი გადაწყვეტა. - პროექტით გათვალისწინებული ახალი ობიექტის მშენებლობა - ახალი ობიექტის პარამეტრები აკმაყოფილებს საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ქმნის უსაფრთხო გარემოს მომხმარებლებისთვის, გადაჭარბებით აკმაყოფილებს სპორტსმენთა რაოდენობას, იძლევა სპორტული შედეგების გაუმჯობესების შესაძლებლობას, ასევე მოიზადავს სპორტსმენებს სხვადახვა ქვეყნებიდან. - პროექტით გათვალისწინებულ ახალ ობიექტთან შედარებით მცირე ზომის ობიექტის მშენებლობა ახალი ობიექტის პარამეტრები აკმაყოფილებს საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ქმნის უსაფრთხო გარემოს მომხმარებლებისთვის, სრულად აკმაყოფილებს სპორტსმენთა რაოდენობას, შესაძლოა მოიზიდოს სპორტსმენები სხვადახვა ქვეყნებიდან. |  |
| 21. განსაზღვრეთ ძირითადი სარგებელი და ხარჯები, რომელთა შეფასება შესაძლებელია მოცემულ ეტაპზე, არამატერიალური სარგებელისა და დადებითი და უარყოფითი გარე ფაქტორების ჩათვლით. განსაზღვრეთ პროექტის რთულად შესაფასებელი დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებები. | პროექტის განხორციელებიდან მიღებული დამატებითი სარგებელი: - საერთაშორისო დონეზე გაზრდილი სპორტული შედეგები; - ქვეყანაში შემოსული ვიზიტორების გაზრდილი რაოდენობა; - თბილისში, ვაკის ტერიტორიაზე გამოთავისუფლებული 3.013 კვ.მ მეტრი ფართობის შენობა-ნაგებობები; - ქართველი სპორტსმენების საზღვარგარეთ შეკრებებისთვის გათვალისწინებული დაზოგილი თანხები. პროექტის განხორციელებიდან მიღებული უარყოფითი შედეგი: - რეგიონიდან წამოსული სპორტსმენები |  |
| c. ეკონომიკური ეფექტიანობა |  |  |
| 22. წარმოადგინეთ სავარაუდო საინვესტიციო ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა ერთ მომხმარებელზე ან საინვესტიციო ხარჯი საბოლოო მომსახურებაზე მოთხოვნის ერთ ერთეულზე. | პროექტის განხორციელებისთვის დაიხარჯება არაუმეტეს 25,483,000.0 ლარი ობიექტი 20 წლის განმავლობაში მოემსახურება წელიწადში 4. 000 სპორტსმენს. ხარჯი მოთხოვნის ერთეულზე: 25,483,000.0/4000/15=424.7ლარი |  |
| 23. აღნიშნული ხარჯები შეადარეთ ალტერნატივების და სხვა უკვე დასრულებული მსგავსი პროექტების ხარჯებს. | მსგავსი ტიპის ობიექტი რეგიონში არ არსებობს არაფრის კეთება ხარჯი მოთხოვნის ერთეულზე: 0/0/0=0 ლარი არსებულის გარემონტება ხარჯი მოთხოვნის ერთეულზე: 10,175,000.00/1500/15=452 ლარი პროექტით გათვალისწინებულ ახალ ობიექტთან შედარებით მცირე ზომის ობიექტის მშენებლობა ხარჯი მოთხოვნის ერთეულზე: 20,985,000.00/4000/15=349ლარი |  |
| 24. განმარტეთ, თუ რა მიზეზით ღირს მოცემულ პროექტზე სახელმწიფო ხარჯის გაღება, მის ალტერნატივებთან შედარებით (არაქმედების ალტერნატივის ჩათვლით), ხარჯებისა და პოტენციური სარგებელის შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით. განსაზღვრეთ პერსპექტიული ალტერნატივები. | ამჟამად ქართველი სპორტსმენები წვრთნას გადიან ფალავანთა კლუბის დარბაზებში, რომელიც აშენებულია მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში და მისი მდგომარეობა კრიტიკულია. არსებობს ლ. სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა, რომლიც თანახმად შენობა ავარიულია და აქ ვარჯიში დიდ რისკ ფაქტორებთან არის დაკავშირებული, თუმცა საწვრთნელი პროცესები მაინც მიმდინარეობს და რისკები დღითიდღე მზარდია. ზემოთ განხილული ალტერნატივებიდან გამომდინარე მეტი სარგებლის (გაზრდილი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივება, უცხოელ სპორტსმენთა მოზიდვა, ქართველ სპორტსმენთა საზღვარგართ ვარჯიშის ხარჯების დაზოგვა და სხვა) მომტანია ახლის აშენება. ასევე, პროექტის განხორციელებით გამოთავისუფლებულ ტერიტორიაზე შესაძლებელი გახდება კერძო საინვესტიციო პროექტების განხორციელება. |  |
| 25. აღწერეთ პროექტის ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე ზემოქმედების მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი რისკები და ვარაუდები. განსაზღვრეთ პროექტის დაგეგმარების დროს გასათვალისწინებელი ნებისმიერი შემარბილებელი ღონისძიება. | რისკები: - პროექტის ღირებულების ცვლილება; - ვალუტის კურსის ცვლილება (იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ხელშეკრულება გაფორემებულია აშშ დოლარებში, ხოლო კურსი ფიქსირებული არ არის) - მშენებლობის დასრულების ვადების გაჭიანურება; - პერსონალის კვალიფიკაციის შეუსაბამობა; - არასწორი გათვლები; - პროექტის ზედმეტად ოპტიმისტურად შეფასება; პრევენცია: - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. - სამშენებლო სამუშაოების ვადების და ფინანსური გრაფიკის მაღალი ხარისხის დაგეგმარება, მომზადება და მუდმივი მონიტორინგი. - მგრძნობელობის ანალიზი |  |
| E. გავლენა ბიუჯეტზე და ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა |  |  |
| 26. ასახეთ განხორციელებისა და ოპერირების განმავლობაში პროექტის მოსალოდნელი ბიუჯეტზე ზემოქმედება. | პროეტი ითვალისწინებს ხარჯებს, როგორც საონვესტიციო პერიოდში, ასევე საოპერაციო ეტაპზე. პროექტის განხორციელების შედეგად აშენებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების სავარაუდო ხარჯები გაიზრდება არსებულ ვითარებასთან შედარებით. კომუნალური ხარჯები წლის განმავლობაში შეადგენს 80.000 ლარს; შრომის ანაზღაურება დაახლოებით 135000 ლარს. ობიექტის შემოსავალი წლის განმავლობაში იქნება დაახლოებით 210.000 ლარი |  |
| 27. განსაზღვრეთ საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები და მათი სავარაუდო წილი. აღწერეთ დამატებითი დაფინანსების წყაროების უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო ქმედებები და გადაწყვეტილებები და მიუთითეთ მათი განხორციელების ვადები. | პროექტის განხორციელებისთვის საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა დაფინანსების წყაროები მოსალოდნელი არ არის. მშენებლობის ეტაპზე პროექტი დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5 წლის მანძილზე ეტაპობრივად, წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით. |  |
| 28. ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყავით მათ მიერ განხორციელებული ასიგნების საკმარისობის / შესატყვისობის დამადასტურებელი არგუმენტები. | მოსალოდნელი არ არის ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა. |  |
| F. განხორციელება |  |  |
| a. შესყიდვები |  |  |
| 29. განსაზღვრეთ შესყიდვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელი საკითხები. | პროექტის განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 2 აგვისტოს #1564 განკარგულებით და გაფორმებულია ხელშეკრულება კანადურ კომპანია BEHLEN INDUSTRIES LP-თან. ერთი მხრივ, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (შემდგომში წოდებული `შემსყიდველად”), მეორე მხრივ, შპს „სპორტმშენსერვისი“-სა (შემდგომში წოდებული `შემსყიდველად”) და მესამე მხრივ, ,,Behlen Industries LP“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის ამხანაგობას (შემდგომშიწოდებული ,,მიმწოდებლად”) შორის 2016 წლის 04 ოქტომბერს, ქ.თბილისში ჭიდაობის სახლისა და სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტაციის ცენტრის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე გაფორმდა #160 ხელშეკრულება, რომლის ღირებულებაც ჯამში განისაზღვრა 8500000 აშშ დოლარით,გადახდა განხორციელდება 5 წლის განმავლობაში, ხოლო მშენებლობა დაიწყება საქართველოს მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში სპორტმშენსერვისის მხრიდან მიმწოდებლისათვის შესაბამისი მოთხოვნის წარდგენის შემდგომ. თუ მოხდება სხვა ალტერნატივის არჩევა, მაშინ შესყიდვების პროცედურა დარეგულირდება საქართველოს კანონით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ. |  |
| 30. აღწერეთ პროექტის ის მახასიათებლები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის შერჩევა.* | პროექტის განხორციელება არ იგეგმება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის მიხედვით. |  |
| b. განხორციელების ღონისძიებები და შესაძლო შეზღუდვები |  |  |
| 31. შეაჯამეთ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობის და/ან მართვისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები. | პროექტის სათანადოდ განხორციელებაზე იზრუნებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ხოლო ტექნიკურ მონიტორინგს/ზედამხედველობას განახორციელებს შპს სპორტმშენსერვისი, რომელსაც ჰყავს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მონიტორინგის მობილური ჯგუფები, აღნიშნული ჯგუფები უზრუნველყოფენ რეგიონებში მიმდინარე სამი მშენებარე სპორტის სასახლის მონიტორინგს. მონიტორინგზე პასუხისმგებელი პირი იქნება კომპანიის დირექტორი |  |
| 32. უზრუნველყავით მტკიცებულება იმისა, რომ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობასა და მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი რესურსი გააჩნია შემოთავაზებული პროექტის მასშტაბის და ტიპის პროექტების განსახორციელებლად, ან მიუთითეთ თუ რა დამატებითი ზომები არის მისაღები აღნიშნულის მისაღწევად. | სახელმწიფო შპს სპორტმშენსერვისის განხორციელებული პროექტები: - საერთაშორისო სტანდარტების საწყლოსნო კომპლექსი ახალი თბილისის ტერიტორიაზე; - საერთაშორისო სტანდარტების მრავალ ფუნქციური ორდარბაზიანი სპორტის სასახლე უნივერსიტეტის ქუჩაზე; მიმდინარე პროექტები: საერთაშორისო სტანდარტების ორ დარბაზიანი მრავალ ფუნქციური სპორტის სასახლეები გორში, ბათუმსა და თელავში. |  |
| 33. განსაზღვრეთ ნებისმიერი პოტენციური გადასალახი დაბრკოლება, მაგალითად, გარემოსდაცვითი შეზღუდვები ან მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ან დამატებითი ღონისძიებები, საკანონმდებლო ცვლილებების ჩათვლით, რომლებიც გადაჭრილ უნდა იქნეს პროექტის წარმატებით დასრულებამდე. | მშენებლობის პროცესში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე პოტენციური გადასალახი დაბრკოლებები არ არის მოსალოდნელი |  |
| G. მდგრადი განვითარების საკითხები |  |  |
| 34. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივის მფლობელი ორგანიზაცია. | ა(ა)იპ - საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია |  |
| 35. დაადასტურეთ, რომ აქტივის ოპერირებასა და შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ არის, მაშინ განსაზღვრეთ საკმარისი რესურსების მოსაპოვებლად საჭირო ზომები. | დამატებითი რესურსის მოძიება საჭირო არ არის, ვინაიდან ააიპ საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციას, როგორც პროექტის მომავალ მმართველს გააჩნია საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი, ასევე აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება მსგავსი ობიექტის მართვის ფედერაციას სარგებლობის უფლებით აქვს გადაცემული ფალავანთა კლუბის დარბაზი, რომლის სრულ მენეჯმენტს დამოუკიდებლად ახორციელებს. შესაბამისად ჰყავს კვალიფიციური და გამოცდილი პერსონალი. |  |
| 36. აღწერეთ, თუ როგორ მოხდება საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვა პროექტის დასრულების შემდეგ, გადასახადის მომხმარებელზე დაკისრების ან მომატების ჩათვლით. | პოსტ საბჭოთა სივრცის ქვეყნების მხრიდან მაღალი დაინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის მიერ მოზიდული იქნება მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი, აღნიშნულ ფედერაციას ობიექტის ხარჯების დაფარვის ფინანსური შესაძლებლობა გაუჩნდება ჭიდაობის სახლის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ. ჭიდაობის ფედერაცია თავად უზრუნველყოფს მიმდინარე ხარჯების სრულად დაფარვას. |  |
| 37. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | პროექტი არ საჭიროებს გარემოზე პოტენციური ზემოქმედების დამატებით კვლევას. |  |
| 38. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს, განსაკუთრებით სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ხარჯებისა და სარგებელის გამოყოფასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | მოსალოდნელი არ არის, რომ ინვესტიციამ გამოიწვიოს ნებისმიერი მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, შესაბამისად პროექტი არ საჭიროებს პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედების დამატებით კვლევას. |  |
| H. შემდგომი კვლევებისა და კონსულტაციებისადმი მიდგომა |  |  |
| 39. განსაზღვრეთ, რომელი ალტერნატივები გადავა პროექტის შეფასების ეტაპზე და რომელი ალტერნატივები გამოირიცხება წინასწარი შერჩევის შედეგად, ეკონომიკური ეფექტიანობისა და ფინანსურად ხელმისაწვდომობის საკითხების ჩათვლით. | სიცოცხლისუნარიანობისა და ხელმისაწვდომობის გათავლისწინებით რეკომენდირებულია შეფასების ეტაპზე გადავიდეს შემდეგი ალტერნატივები: - არაფრის კეთება - არსებულის გარემონტება - პროექტით გათვალისწინებული ახლი ობიექტის მშენებლობა - პროექტით გათვალისწინებულ ახალ ობიექტთან შედარებით მცირე ზომის ობიექტის მშენებლობა |  |
| 40. ჩამოთვალეთ შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დამატებითი კვლევები. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით აუცილებელია პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა#, ახსენით მიზეზი. | ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით, დამატებითი კვლევების განხორციელება არ არის საჭირო |  |
| 41. განსაზღვრეთ ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს შემდეგი კვლევების დროს, მსგავსი პროექტების ექს-პოსტ კვლევების შედეგად მიღებული შედეგების ჩათვლით. | სამუშაოს განხორციელების, მშენებლობის ხარისხის შემოწმებისა და ხარჯ-ეფექტურობის შეფასების კვლევები. |  |
| 42. დაადასტურეთ სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება და განსაზღვრეთ გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები. | მოსალოდნელი არ არის სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება |  |
| 43. განსაზღვრეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესრულების სამართლებრივი საფუძველი. მსგავსი საფუძვლის არარსებობის შემთხვევაში, განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი უარყოფითი ან დადებითი ეკოლოგიური ეფექტი, რომელიც მიუხედავად სამართლებრივი საფუძველის არარსებობისა, შესაძლოა საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. მოკლედ ჩამოთვალეთ გარემოზე ძირითადი ზემოქმედებები, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შეფასების პროცესში. | აღნიშნული პროექტის განხორციელება არ გამოიწვევს გარემოზე ზემოქმედებას, შესაბამისად არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. |  |
| 44. განსაზღვრეთ კვლევების განხორციელებისთვის და შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ნებისმიერი სახის, ფორმალური თუ არაფორმალური კონსულტაცია. | საჭიროებისამებრ, შესაძლოა განხორციელდეს შესაბამის ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები. |  |