კონცეფციის ბარათი (საინვესტიციო პროექტების მართვის მეთოდოლოგია)

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| A. ძირითადი ინფორმაცია |  |  |
| 1. პროექტის დასახელება | თეატრალური მინიქალაქის მშენებლობა |  |
| 2. პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. |  |
| 3. პროექტზე პასუხისმგებელი პირი | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე მიხეილ გიორგაძე |  |
| 4. პროექტზე და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული | კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი |  |
| 5. სტრუქტურულ ერთეულში პროექტზე პასუხისმგებელი პირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | ეკა მაზმიშვილი, კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დირექტორი |  |
| B. პროექტის არსი და მისი განხორციელების საჭიროების შეფასება |  |  |
| a. ინტერვენციის ლოგიკა |  |  |
| 6. აღწერეთ ის კონკრეტული პრობლემა, რომლის საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი და განსაზღვრეთ აღნიშნული პრობლემის სიმძიმე. | პრობლემა: თეატრის განვითარების ლიმიტირებული შესაძლებლობა; აღწერა/განმარტება: ძლიერი სახელმწიფოს ნიშანი კულტურული ცხოვრების სიმძაფრეა - მუდმივი განვითარება, ახალი კულტურული კერების წარმოქმნა. არაკომერციული ხელოვნების ჯგუფები მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ძალაა და მაგნიტი ტურიზმისთვის. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ამ ჯგუფებს მოქალაქეების განათლებასა და შთაგონებაში დიდი წილი აქვთ; არაკომერციული ხელოვნება სტიმულიცაა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებისა და განსაკუთრებით მომავალი თაობისათვის. სწორედ მომავალი თაობების განათლებაში მიუძღვის კულტურას ყველაზე დიდი წვლილი. კულტურული მოვლენების გარეშე ქალაქები მხოლოდ ბეტონის და ფოლადის ნაგებობებია, რომლებიც სოციალური დეგრადაციისა და მოტეხილობისკენ არიან მიმართული. დღეს მძაფრად დგას საკითხი თუ როგორ შეიძლება კულტურის ინტეგრირება ურბანულ და კულტურის მდგრადი განვითარების სტრატეგიებში მათი განვითარების უზრუნველსაყოფად? არტვილიჯები, მინიქალაქები, ცენტრები, მულტიპროფესიული სივრცეები ერთერთი ყველაზე მკაფიო პასუხია ამ კითხვაზე 21-ე საკუნეში - მინიქალაქები და კულტურული მულტიფუნქციური სივრცეები დიდი ხანია გაჩნდა მსოფლიოში და განვითარების ახალი სტიმულია - როგორც შემოქმედებთი, ისე ეკონომიკური. მეტიც - ეს სივრცეები ურბანული განვითარების მნიშვნელოვანა ბიძგია. ლატვია, საფრანგეთი, ჩინეთი, დანია, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი , იაპონია - ასეთი ახალი განვითარების მაგალითებია. საქართველოში ასეთი მულტუფუნქციური სივრცე არ არსებობს. და თეატრს ყველაზე მეტად შეუძლია ამ როლის შესრულება - თეატრი ყველაზე სოციალური ხელოვნებაა. მარჯანიშვილის თეატრს ბევრად დიდი და მრავალფეროვანი რესურსი აქვს, ვიდრე ამის გამოვლინება დღეს ხდება - თეატრი დღეს არა მარტო სპექტაკლებია; თეატრი მულტიფუნქციური სივრცეა თანამედროვე სამყაროში და შესაძლებლობა ამ მიმართულებით სამუშაოს წარმართვის ჩვენს ძალიან შეზღუდული გვაქვს. |  |
| 7. განმარტეთ, თუ როგორ მოახერხებს პროექტი განსაზღვრული პრობლემის შემსუბუქებას. | თეატრალური მინიქალაქი განვითარების ახალ და სრულ შესაძლებლობას იძლევა - თეატრალური სივრცეებით, საგანმანათლებლო და ექსპერიმენტული პროექტებისა და სივრცეების საშუალებით. თეატრალური ქალაქი ახალი ბრენდული სტრატეგიაა კულტურული ტურიზმისა და მდგრადობის მიმართულებით; ხელოვნების ობიექტების “მოხმარებისა” და მიზიდულობის ზრდა - მასთან დასვენების, განახლების, ინოვაციის, მოგზაურობის შეთავსებასთან ერთად; თეატრალური მინიქალაქი ახალი შემოქმედებითი და ეკონომიკური მოდელია, კულტურული ტურიზმისა და ახალი მაყურებლის მოზიდვის საშუალება. თეატრალური მინიქალაქში შემოქმედებითი განვითარება ინტეგრირებულია საგანამანთლებლო მიმართულებასთან; საერთაშორისო თანამედროვე კულტურულ სამყაროსთან ინტეგრირება; გარემოზე ზრუნვა და გარემოსთან ინტეგრირება კი მისი ახალი მიმართულებაა. სწორედ ამ სახით განვითარდება მინიქალაქი და კომპლესურად წარადგენს ყველა მიმართულებას. მარჯანიშვილის თეატრი წლების განმავლობაში მართავდა სამ სივრცეს: დიდი სცენა, მცირე და ექსპერიმენტული (სარდაფი). ხანგრძლივმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ სამი სცენის მართვა, მაყურებლით დატვირთვა და შემოქმედებითად განვითარება თეატრის არსებული რესურსით არა მარტო შესაძლებელია არამედ აუცილებელიც. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ თეატრის ექსპერიმენტული სცენისათვის უფრო დიდი სივრცე შევქმნათ, თეატრის დიდი სცენის თანადი. ამ იდეამ მიგვიყვანა ახალი მიმზიდველი და განსხავებული ექსპერიმენტისაკენ - გავიტანოთ თეატრის ახალი სცენა არა ქალაქის ცენტრში, ტრადიციული კულტურული ობიექტებით კარგად დატვირთულ სივრცეში, არამედ ქალაქის ფარგლებს გარეთ და შევქმნათ ახალი მიზიდულობის ცენტრი, ადგილი, რომელიც თეატრს სრულიად სხვა რაკურსით წარმოაჩენს. თეატრის ქალაქის ცენტრის ფარგლებს გარეთ გატანა დამატებითმა განვითარებამ მოითხოვა - თუკი ახალი სცენა მიზიდულობის ახალ ადგილს წარმოადგენს, მაშინ მხოლოდ სცენა არაა საკმარისი და თეატრის ახალი მოდელი - თეატრთან სხვა კულტურული ობიექტების შერწყმა - აუცილებელი გახდა. მსოფლიო პრაქტიკაც ასეთია. ასე გაჩნდა იდეა - თეატრალური მინიქალაქის თბილისის ცენტრს გარეთ - სოფელ ტაბახმელაში. |  |
| 8. დაასაბუთეთ სახელმწიფო ინტერვენციის საჭიროება, საბაზრო ჩავარდნის ან კაპიტალთან დაკავშირებული პრობლემების განსაზღვრით, რომელთა საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი. | მიუხედავად სოლიდური შემოსავლებისა, მარჯანიშვილის თეატრი კომერციულად მომგებიანია არაა. კომერციულად მომგებიანი არც ერთი სხვა დიდი თეატრია მსოფლიოში. თეატრის შემოსავლები მისი აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ხარჯების ნაწილია და მის მუდმივ განვითარებაში იხარჯება. დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის არც ერთი თეატრი ან კულტურული დაწესებულება არაა მზად არც საქართველოში და არც მსოფლიოში. ასეთ პროექტებს ძირითადად სახელმწიფო ახორციელებს. რა თქმა უნდა, არსებობს კერძო სექტორი, მაგრამ არც კერძო სექტორია მზად მოახდინოს ინვესტიცია დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. სწორედ ამიტომ მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საჭიროა სახელმწიფოს ინტერვენცია. |  |
| 9. ჩამოთვალეთ პრობლემის აღმოფხვრისთვის შემუშავებული ყველა ალტერნატიული გზა, გარკვეული პოლიტიკის გატარების ჩათვლით, რომლებიც არ საჭიროებენ ინვესტიციებს. | თეატრის მრავალფუნცქიური განვიტარების მიზნით ალტერნატიული შესაძლებლონაა: მარჯანიშვილის ისტორიული შენობის გადაკეთება/გაზრდა სხვა უკვე არსებული მიტოვებნული ან ჯერჯერო0ბით გამოუყენებელი შენობის გამოყენება. თუმცა მარჯანიშვილის შენობის გადაკეთება/გაზრდა შეუძლებელია შენობის ძალიან მჭიდროდ დასახლებულ უბანში და ვიწრო გზაჯვარდენიზე მდებაროების გამო; უკვე არსებული, ძველი ან მიტოვებულ შენობების უმეტესობა კერძო მფლობელობაშია და მათი თეატრალურ ქალაქად გადაქცევის საკითხი ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე ახლის აშენება; |  |
| b. საჭიროებების შეფასება |  |  |
| 10. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელის მიმღები საბოლოო ბენეფიციარების კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი. | კონკრეტული სამიზნე ჯგუფებია: - თეატრის პროფესინალები: მსახიობები, ტექნიკური მუშაკები, მწერლები, მხატვრები, რეჟისორები; - თეატრთან დაკავშირებული პროფესიების ადამიანები და ახალი ტექნოლოგიების პროფესიები; - სხვადასხვა ასაკის მაყურებელი, განსაკუთრებით მოზარდები და ბავშვები; - ტურისტები (საერთაშორისო და ადგილობრივი), პროფესიონალური ტურიზმი და ზოგადად |  |
| 11. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებული მომსახურების საბოლოო მომხმარებლების დაახლოებითი რაოდენობა, საზომი ერთეულის მითითებით (მაგ.: ერთ მოსახლეზე, ერთ ოჯახზე, საწარმოზე). | მარჯანიშვილის თეატრის მაყურებელთა რაოდენობის მიხედვით, ვფიქრობთ ყველაზე პესიმისტური გათვლებით მინიქალაქის ორივე სცენის ზრდის ტემპია: სპექტაკლი; 32; 120; 160; 160; 160. სულ მაყურებელი; 4,480; 20,400; 31,200; 33,600; 35,200. ბილეთის ფასი; 25; 25; 25; 27; 30. მაყურებელი საშუალოდ; 140; 170; 195; 210; 220. დიდი სცენა; 300; 300; 300; 300; 300. პატარა სცენა; 100; 100; 100; 100; 100. სულ; 400; 400; 400; 400; 400. დასწრება; 35%; 43%; 49%; 53%; 55%. დასწრების ზრდა; 8%; 6%; 4%; 3%. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია მოთხოვნის ანალიზი, რომელიც მოხალისეების მიერ ჩატარდა მარჯანიშვილის თეატრში აპრილის თვეში. ანალიზის დოკუმენტაცია თან ახლავს დოკუმენტს დამატებად. |  |
| 12. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე არსებული ფიზიკური მოთხოვნა და მისი ზრდის ტემპი, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში და სხვა). | მაყურებელი და ვიზიტორი: მარჯანიშვილის თეატრი სამი სცენით ემსახურებოდა ქალაქს: დიდი 436 ადგილით, მცირე 100 ადგილით და მარჯანიშვილის სარდაფი 120 ადგილით. უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში სამივე სცენის დატვირთვა გაყიდული ბილეთების მიხედვით იყო: 2015-2016 წლის სეზონი: 37 869 2016-2017 წლის სეზონი : 39 673 2017-2018 წლის სეზონი : 46 450 - მნიშვნელოვანი: 2018 წლის დეკემბრიდან უკვე 2 სცენაზე ვართ სამის ნაცვლად . ამ მონაცემზე დაყრდნოით შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ ამ რიცხვს დაემატება 20 400 ადამიანიდან (2021 წელი სრული სეზონი) 35 200 ადამიანამდე ყოველ წელს 2024 წლიდან. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია შემდეგი მონაცემი: ანალიზი, რომელიც მოხალისეების მიერ ჩატარდა მარჯანიშვილის თეატრში აპრილის თვეში, თან ახლავს დოკუმენტს დამატებად და არსებული გამოცდილების და მონაცემების გარდა, ასახავს შესაძლებელ ფიზიკურ მოთხოვნას მომსახურეობაზე. | დანართი 1 - შედარება |
| 13. განსაზღვრეთ საპროექტო ობიექტების ფიზიკური სიმძლავრე/გამტარობა, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში, ან გამოყენებადი სივრცის კვადრატული მეტრი). | პროექტით გათვალისწინებული მინიქალაქის შენობების ტექნიკური პარამეტრები: პროექტით გათვალისწინებული შენობის ტექნიკური პარამეტრები: შენობა-ნაგებობის საერთო ფართობი წარმოადგენს 4 140 კვ.მ - არსებული მიწის ნაკვეთის 40 %. შენობების რაოდენობა 6 - (მათ შორის 2 დახურული თეატრი, ერთი ღია თეატრი, სარეპეტიციო, რეზიდენციების სივრცე, კვების ობიექტი, თანამედროვე ტექნოლოგიების ლაბორატორია). მაყურებელთა და ვიზტორთა რაოდენობა ყველა სივრცის ერთდროულად დატვირთვის შემთხვევაში - 400-დან ზემოთ სამუშაო დრო: ყოველ დღე სპექტაკლები და ღონისძიებები: ხუთშაბათი-კვირა; დასაქმებულ პირთა რაოდენობა: მუდმივი ტექნიკურ-ადმინისტრაციული 50/ შემოქმედებითი 100-დან ზემოთ; მინიქალაქის მოცულობას ერთდროლულად შეუძლია მოემსახუროს 1200 ადამიანს. |  |
| c. პროექტის არსი |  |  |
| 14. აღწერეთ პროექტი და მისი კომპონენტები და განმარტეთ მათი კომპლექსური გადაწყვეტილება. | თეატრალური მინიქალაქი აშენდება სოფელ ტაბახმელაში. მინიქალაქი განლაგებულია 9502 მ2. საკადასტრო კოდი: N 81.02.19.934 - შენობა-ნაგებობის საერთო ფართობი წარმოადგენს 4140 კვ.მ-ს. ფუნქციების მიხედვით ფართობი: მთავარი თეატრი- დიდი სცენა; ღია თეატრი; მინითეატრი; საკონფერენციო/ სარეპეტიციო სივრცეები 2500 კვ.მ კვების ობიექტები - 620 კვ.მ საერთაშორისო რეზიდენციების კოტეჯი/სასტუმრო - 940 კვ.მ სხვა დამხმარე სივრცეები (ბოქს ოფისი, სახელოსნო/ლაბორატორიები) – 80 კვ.მ მაყურებელთათვის განკუთვნილი ადგილების რაოდენობა: მთავარი დიდი თეატრი - 300 ადგილი ღია თეატრი - 100/500 ადგილი მინითეატრი - 40 ადგილი მინიქალაქის ტერიტორიაზე იფუნქციონირებს კვების ობიექტები რომლებიც გათვლილი იქნება 250 ადამიანზე. საერთაშორისო რეზიდენციების ადგილი/სასტუმრო - 10 ნომერი. საპროექტო ობიექტი იქნება საზოგადოებრივი ტიპის შენობა, მიწის საერთო ფართო 9502 კვმ. მინიქალაქის მულტიფუნქციური თეატრალური სივრცეა. შინაარსი: თეატრალური პროდუქცია - სპექტაკლები/ საერთაშორისო კო-პროდუქციები/ საერთაშორისო პროექტები; სახელოსნოები - ახალი ტექნოლოგიებისა და თეატრალური ხელოვნების ერთობლივი ექსპერიმენტები; საგანმანათლებლო - ზაფხულის და ზამთრის საერთაშორისო სკოლები თეატრალურ ხელოვნებაში (შემოქმედებითი და ტექნიკური); საერთაშორისო ფესტივალი; თეატრალური სახელოსნოები - თეატრალური იშვიათი პროფესიების განვითარების მიმართულებით; ინკლუზიური პროექტები; სამუშაო და დასასვენებელი სივრცეები; გამოფენები და კონფერენციები; | თეატრალური მინიქალაქი კონცეფცია შეიქმნა 2018 წელს ეტაპები, რომელიც აქამდე გავიარეთ: მიწის გადმოცემა - 25.06.2018 მიწის დამატება - 18.09.2018 არქიტექტირული კონკურსი 31.07.2018 კონკურსის შედეგი - 24.08.2018 ხელშეკრულება - 06.09.2018 გრგ-ს დავალებაზე ატვირთვა - 20.09.2018 თბილისის გენერალური გეგმის შემუშავებასთან დაკაშირებით მერიის მორატორიუმი - 22.11.2018 მორატორიუმის მოხსნა - 15.03.2019 მიწის დამატება ახალი გენგეგმის თანხმად - 17.05.2019 დოკუმენტაციის ხელახლა ატვირთვა ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული სამსახურის ვებ-გვერდზე- 19.06.2019 შუალდერური განხილვა - 27.06.2019 ატვირთვა ხელახლა შუალედურის ხარვეზების - 01.07.2019 გრგ-ს დამტკიცება - 03.07.2019 |
| C. პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა |  |  |
| 15. აღნიშნეთ სახელმწიფოს სტრატეგიულ მიზნებთან პროექტის შესაბამისობა და მისი წვლილი ეკონომიკური ერთეულის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. | 2016 წელს შემუშავდა “კულტურის სტრატეგია 2025 — საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული დაგეგმვის გრძელვადიანი დოკუმენტი, სტრატეგიის ზოგადი ხედვაა კულტურის ეკონომიკური გავლენის გაძლიერება, საზოგადოების კეთილდღეობის მხარდაჭერა და კულტურული მემკვიდრეობის, ხელოვნების, კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებისთვის ხელშემწყობი გარემოს ჩამოყალიბება. სახელმწიფო მიერ დამტკიცებული კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტიდან გამომდინარე მინიქალაქის პროექტი სრულად შეესაბამება სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნებს - კულტურის ეკონომიკური გავლენის გაძლიერების და შემოქმედებითი ინდუსტრიებისათვის გარემოს შექმნის მიმართულებით. ამასთან ერთად, მინიქალაქის პროექტი თანხვედრაშია „საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025“-ის ხედვებთან და მიზნებთან ტურისტების რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით. პროექტი ასევე თანხვედრაშია საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმასთან 2018-2020 „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ და გაეროს განვითარების ახალ სტრატეგიასთან „CULTURE URBAN DEVELOPMENT for sustainable future” |  |
| D. პროექტის ეკონომიკური მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ალტერნატივების ანალიზი |  |  |
| a. პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები |  |  |
| 16. მიუთითეთ პროექტის და შესაბამისი ალტერნატიული ვარიანტების განხორციელებისთვის საერთო ინდიკაციური სავარაუდო ხარჯები მიმდინარე ფასებში. აღნიშნეთ ნებისმიერი დაგეგმილი გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიება. აღწერეთ ხარჯთაღრიცხვების შემუშავების საფუძველი. | ახალი პროექტის ჯამური ღირებულება: 6 000 000 ლარი კაპიტალური ხარჯები - 5 000 000 ლარი ტექნიკური აღჭურვის ჯამური ღირებულება: 1 000 000 ლარი კვლევის ხარჯი, პროექტი და ექსპერტიზის ხარჯი - საერთო ღირებულების 3% კაპიტალური ჯამური ღირებულება ეყრდნობა დაახლოებით გამოთვლას ხის კონსტრუქციის მშენებლობის, საინჟინრო ქსელებისა და მიწის სამუშაოების. დაახლოებითი გათვლა მოხდა არქიტექტურულ ი ვიზუალისა და მონაცემების მიხედვით. ტექნიკური აღჭურვა ეყრდნობა მარჯანიშვილის თეატრის სცენისა და დარბაზის ტექნიკური აღჭურვის პროექტების ღირებულებას; თანამედროვე ტექნოლოგიების პროექტის ღირებულბას; | ყველა შენობა ხისა და ვიტრაჟის მასალითაა აგებული. შედარებისათვის: რკინის მასალით ასეთივე ფართის აგება დაახლოებით 8 მლნ.ლარი დაჯდება, ხოლო აგურის 12 მლნ.ლარი |
| 17. განსაზღვრეთ პროექტის შეფასების ეტაპისთვის საჭირო შემდგომი კვლევების სავარაუდო ხარჯები. | შეფასების ეტაპისთვის შემდგომ კვლევებზე ხარჯები გაწეული არ იქნება თუმცა შეფასებები იწარმოება შემდგი მონაცემის საფუძველზე: - მაყურებელთა დასწრება - ახალი პროექტების და სპექტაკლების ხარისხი - პროფესიული პრესა და კრიტიკა - საერთაშორისო ქსელი და ინტეგრირების ტემპი |  |
| b. პროექტის სარგებელი |  |  |
| 18. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივების მომხმარებლების ძირითადი სარგებელი. | პროექტის განხორციელების შემთხვევაში შეიქმნება ახალი მიზიდულობის ადგილი, სადაც კულტურული და საგანმანათლებლო მიმართულებები კომპლექსურად მიეწოდება მოსახლეობას; ახალი ადგილი მოიზიდავს და შექმნის ახალ მაყურებელს - ასაკითაც და მათაც, ვინც ჯერ კიდევ არც თეატრში დადის და არც სხვაგან. ეს მაყურებელი უკვე ჩამოყალიბდება ახალ მაყურებლად, მსმენელად და სხვა კულტურული მოვლენებითაც უფრო აქტიურად დაინტერესდება. შეიქმნება ახალი შემოქმედებითი და ეკონომიკური მოდელი, როგორც მაგალითი , შესაძლებლობა კულტურის ეკონომიკური მდგრადობის. პროექტის განხორციელებით შეიქმნება შემოქმედებითი ინდუსტრიის - თეატრის განვითარებისთვის თანამედროვე პირობები. გაიზრდება ეკონომიკური სარგებელი თეატრში და მის მომიჯნავე პროფესიებით დაკავებული პირებისათვის. კულტურული ტურიზმი - საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურიზმი მეტ დატვირთვას მიიღებს. მაგალითი , შესაძლებლობა კულტურის ეკონომიკური მდგრადობის. შეიქმნება ახალი მიზიდულობის ადგილი, სადაც კულტურული და საგანმანათლებლო მიმართულებები კომპლექსურად მიეწოდება მოსახლეობას; ახალი ადგილი მოიზიდავს და შექმნის ახალ მაყურებელს - ასაკითაც და მათაც, ვინც ჯერ კიდევ არც თეატრში დადის და არც სხვაგან. ეს მაყურებელი უკვე ჩამოყალიბდება ახალ მაყურებლად, მსმენელად და სხვა კულტურული მოვლენებითაც უფრო აქტიურად დაინტერესდება. განსაკუთრებით ეს ახალგაზრდობას ეხება. კულტურული ტურიზმი - საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურიზმი მეტ დატვირთვას მიიღებს. |  |
| 19. განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვენლოვანი გარე ფაქტორები, ანუ ხარჯები და სარგებელი არა მომხმარებელი ერთეულებისთვის. | სარგებელი: - შემოქმედებითი ინდუსტრიის პოპულარიზაცია საერთაშორისო სივრცეში; - ქვეყნის პოპულარიზაცია, როგორც თანამედროვე, განვითარებაზე ორიენტირებული სახელმწიფოსი; - მაღალი ხარისხის თეატრალური, კულტურული და საგანმანათლებლო პროდუქცია; - ახალი მაყურებლის მოზიდვა და შექმნა თანამედროვე ქვეყნისათვის შესაბამის პირობებში; - ინფრასტრუქტურის განვითარება მინიქალაქის გარშემო; - მაგალითის საფუძველზე მსგავსი აქტივობები კულტურის ამავე სფეროში; - სოციალური ბენეფიტების ზრდა ხარჯი: გამოყენებული რესურსებით ალტერნატიული პროექტების განხორციელება საზოგადოებისთვის, რომელიც უფრო მეტი სარგებლის მომტანი იქნება. |  |
| 20. განმარტეთ ალტერნატივებს შორის სარგებელის მხრივ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი განსხვავება. | ალტერნატივად განხილული იქნა მარჯანიშვილის შენობაზე დამატებითი მინაშენები - შენობის ფართის ზრდა. ვინაიდან მარჯანიშვილის შენობა ძეგლია, ასეთი ჩარევა პრაქტიკულად შეუძლებელია და თუ მაინც შესაძლებელი გახდა - ძალიან ძვირია. ამასთან ერთად იგი მდებარეობს მჭიდროდ დასახლებულ უბანში, მის უკან საცხოვრებელი სახლია რამდენიმე ოჯახით. თეატრის გაფართოვების შემთხვევაში საცხოვრებელი სახლიდან ოჯახები უნდა გაიყვანონ და ეს კიდევ უფრო აძვირებს პროექტს. ქალაქში მიტოვებული ან გამოუყენებელი შენობები პრაქტიკულად ყველა არის კერძო მფლობელობაში. მათი გამოყენების შემთხვევაში, გარდა კაპიტალური და ტექნიკური ხარჯებისა, აუცილებელია - მუდმივი არენდის ხდა მფლობელზე შენობის შენახვისა და სხვა ხარჯებთან ერთად; ასეთი ალტერნატივა კვლავ აძვირებს პროექტს და მას მუდმივად ბიუჯეტზე დამოკიდებულს ხდის. ამასთან ერთად, ხელშეკრულების შეწყვეტის ალბათობა მფლობელთან მუდმივი საფრთხეა. ალტერნატივად ასევე განვიხილავთ უფრო მცირე მასშტაბით პროექტის განხორციელებას ან უფრო დიდ თეატრალური მინიქალაქის მშენებლობას . პროექტის უფრო მცირე მასშტაბით განხორციელების შემთხვევაში პროექტის კონცეფცია სრულიად ირღვევა და მისი დამოუკიდებელი მართვა, დამატებითი სუბსიდირების გარეშე შეუძლებელი გახდება . პროექტის უფრო დიდი მასშტაბით განხორციელება ასევე ერთერთი ალტერნატივაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პროექტს - მშენებლობასა და ტექნიკურ აღჭურვას - გაცილებით მეტი თანხა დასჭირდება. ამასთან ერთად, რთული გახდება მისი მართვა და ახალი ეკონომიკური მოდელის შექმნა პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდება. (უფრო მცირეს რისკები) ამიტომ უპირატესი ალტერნატივებიდან არც ერთი არ არის. |  |
| 21. განსაზღვრეთ ძირითადი სარგებელი და ხარჯები, რომელთა შეფასება შესაძლებელია მოცემულ ეტაპზე, არამატერიალური სარგებელისა და დადებითი და უარყოფითი გარე ფაქტორების ჩათვლით. განსაზღვრეთ პროექტის რთულად შესაფასებელი დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებები. | პროექტის განხორციელებიდან მიღებული დამატებითი სარგებელი, რომლის შეფასება კალკულაციით გამორიცხულია : - ახალი ტიპის შემოქმედებითი ინდუსტრიის შექმნა; - ახალი ტიპის მომხმარებლის შექმნა და განათლების გაღრმავებასა და მიღწევადობაზე ზემოქმედება; - პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების ათვისება ახალი ტექნოლოგიების სახით; თანამედროვე პროფესიების ინტეგრირება შემოქმედებით ინდუსტრიაში; - ეკოლოგიური შემეცნების ამაღლება; თვლადი სარგებელი: მაყურებლის რაოდენობის , შესაბამისად კულტურული და საგანამანათლებლო პროდუქტის მომხმარებლის ზრდა; დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა თეატრი პროფესიებში და მინიქალაქთან დაკავშირებული პროფესიების (დაცვა, მძღოლები, მებაღეები, მშენებლები); პროექტის განხორციელებას არ ექნება უარყოფითი მხარე |  |
| c. ეკონომიკური ეფექტიანობა |  |  |
| 22. წარმოადგინეთ სავარაუდო საინვესტიციო ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა ერთ მომხმარებელზე ან საინვესტიციო ხარჯი საბოლოო მომსახურებაზე მოთხოვნის ერთ ერთეულზე. | პროექტის განხორციელებისთვის დაიხარჯება 5 000 000 ლარი ინფრასტრუქტურა და 1 000 000 ლარი ტექნიკური აღჭურვა; შენობა-ნაგებობის საერთო ფართობი წარმოადგენს 4140 კვ.მ-ს. ფუნქციების მიხედვით ფართობი: მთავარი თეატრი- დიდი სცენა; ღია თეატრი; მინითეატრი; საკონფერენციო/ სარეპეტიციო სივრცეები 2500 კვ.მ კვების ობიექტები - 620 კვ.მ საერთაშორისო რეზიდენციების კოტეჯი/სასტუმრო - 940 კვ.მ სხვა დამხმარე სივრცეები (ბოქს ოფისი, სახელოსნო/ლაბორატორიები) – 80 კვ.მ მაყურებელთათვის განკუთვნილი ადგილების რაოდენობა: მთავარი დიდი თეატრი - 300 ადგილი ღია თეატრი - 100/400 ადგილი მინითეატრი - 80 ადგილი მინიქალაქის ტერიტორიაზე იფუნქციონირებს კვების ობიექტები რომლებიც გათვლილი იქნება 250 ადამიანზე. საერთაშორისო რეზიდენციების ადგილი/სასტუმრო - 12 ადგილი მინიქალაქი 20 წლის განმავლობაში მოემსახურება წელიწადში არანაკლებ 35000 მაყურებელს მხოლოდ თეატრში; გამოფენები, კონფერენციები და სხვა პროიექტები კიდევ უფრო მეტ მაყურებელს და მონაწილეს მოიყვანს; თუმცა მხოლოდ თეატრის მონაცემით ხარჯი მოთხოვნის ერთეულზე: 6 000 000 / 35 000 / 20 = 8.57 ლარი | მინიქალაქი წარმოადგენს კულტურის, თანამედროვე ტექნოლოგიისა და განათლების ერთობლიობას. ამიტომ პროექტის ყველა კომპონენტია მნიშვნელოვანი. |
| 23. აღნიშნული ხარჯები შეადარეთ ალტერნატივების და სხვა უკვე დასრულებული მსგავსი პროექტების ხარჯებს. | საქართველოში არ არსებობს თეატრალური მინიქალაქი. თუმცა შეგვიძლია აღვნიშნოთ რომ მარჯანიშვილის თეატრის მხოლოდ რეკონსტრუქციაზე დაიხარჯა 6 000 000 ლარი და თეატრი ვერ ვითარდება თეატრის შენობის შეზღუდული შესაძლებლობებისა და თავისებურებების გამო. უნდა აღინიშნოს თეატრის დამატებითი 2 სცენაც ჩვენი შექმნილია 2007 და შემდეგ 2013 წელს. თეატრს ეს შესაძლებლობებიც კი არ ჰქონდა. თეატრალური ქალაქი ახალი ბრენდული სტრატეგიაა კულტურული ტურიზმისა და მდგრადობის მიმართულებით; ხელოვნების ობიექტების “მოხმარებისა” და მიზიდულობის ზრდა - მასთან განახლების, ინოვაციის, მოგზაურობის შეთავსებასთან ერთად; თეატრალური ქალაქები, არტ ვილიჯები და ცენტრები სოციალური ცხოვრების და კულტურის შერწყმის რეალური მაგალითია ასეთი არტ ვილიჯები , მინიქალაქები და მულტიკულტურული დანიშნულების სივრცეები დიდი ხანია გაჩნდა მსოფლიოში და განვითარების მასტიმულირებელია, ახალი მაყურებლისა და ზოგადად შემოქმედებითობისა და კულტურის , კულტურის და ურბანული განვითარების განვითარების მნიშვნელოვან ბიძგს წარმოადგენს : ლატვია - თივის თეატრალური ცენტრი ლატვია- ვაბა-ლავა ინგლისი - ბარბიკან ცენტრი ინგლისი - ჰარი პოტერის ცენტრი საფრანგეთი - თეატრ დესოლეი ჩინეთი - ვუტონგ არტ ვილიჯი დანია - მაკროლაბი სემაფორი გერმანია - ZKM |  |
| 24. განმარტეთ, თუ რა მიზეზით ღირს მოცემულ პროექტზე სახელმწიფო ხარჯის გაღება, მის ალტერნატივებთან შედარებით (არაქმედების ალტერნატივის ჩათვლით), ხარჯებისა და პოტენციური სარგებელის შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით. განსაზღვრეთ პერსპექტიული ალტერნატივები. | მარჯანივილის თეატრი ამჟამად მხოლოდ 2 სცენაზე მუშაობს, მაგრამ მისი პოტენციალი ბევრად უფრო მაღალია შემოქმედებითი და ადმინისტრაციული რესურსის მხრივ; მაყურებლის რაოდენობა თეატრში მუდმივად იზრდება; იზდება მისი საერთაშორისო პროექტები, კოპროდუქციები და თანამედროვე ტქნოლოგიებთან მუშაობის შესაძლებლობა და მოთხოვნილებაც. თეატრი მზარდი შემოქმედებითი ინდუსტრიაა. თუმცა არც თეატრის ტერიტორია, არც სცენების რაოდენობა, არც პირობები გვაძლევს შესაძლებლობას შესაბამისი განვითარების. მინიქალაქი მოგვცემს საშუალებას მოხდეს გაზრდილი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, შემოქმედებითი პროდუქციის საექსპლატაციო ვადის გახანგრძლივება, უცხოელი ინვესტორთა და გრანტის გამცემთა მოზიდვა; ამასთან ერთად დამატებითი სივრცე მინიქალაქის სახით სტიმულს მისცემს თეატრის შემოქმედთა შესაძლებლობის ზრდას როგორც ეკონომიკურად, ისე იმიჯით, შემოქმედებითად. მინიქალაქის მშენებლობით შესაძლებელი გახდება არა მარტო რესურსის გამოყენება თეატრის და კულტურის განვითარების სასარგებლოდ, არამედ შეიქმნება კომპლექსური კერა კულტურის, განათლების, ეკოლოგიისა ერთობლიობის საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. |  |
| 25. აღწერეთ პროექტის ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე ზემოქმედების მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი რისკები და ვარაუდები. განსაზღვრეთ პროექტის დაგეგმარების დროს გასათვალისწინებელი ნებისმიერი შემარბილებელი ღონისძიება. | რისკები: - ქალაქგეგმარებაში მუდმივი ცვლილებები და შესაბამისად პროექტის შეჩერება (ასეთი ცვლილებამ უკვე გამოიწვია 7 თვის მორატორიუმი); - პროექტის ღირებულების ან ვალუტის კურსის ცვლილება (იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მინიქალაქი ხისგან შენდება და მასალა საზღვარგარეთიდან შემოდის); - უხარისხო მშენებლობა და მშენებლობის დასრულების ვადების გაჭიანურება; - პერსონალის კვალიფიკაციის შეუსაბამობა; - არასწორი დაგეგმვა/დაშვებები - პოლიტიკური ცვლილებების რისკი. პრევენცია: - სამშებებლო სამუშაოების ვადების და ფინანსური გრაფიკის მაღალი ხარისხის დაგეგმარება, მომზადება და მუდმივი მონიტორინგი. - მუდმივი კონსულტაცია შესაბამისი სფეროების პროფესიონალებთან - სახელმწიფოსთან მუდმივი კავშირი პროექტის ვადების და მიმდინარეობის მონიტორინგისა და დახმარებისათვის. |  |
| E. გავლენა ბიუჯეტზე და ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა |  |  |
| 26. ასახეთ განხორციელებისა და ოპერირების განმავლობაში პროექტის მოსალოდნელი ბიუჯეტზე ზემოქმედება. | პროეტი ითავლისწინებს ხარჯებს, როგორც საინვესტიციო პერიოდში, ასევე საოპერაციო ეტაპზე. ოპერირების განმავლობაში პროექტის ბიუჯეტზე ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი, რადგანაც ოპერირებისთვის საჭირო ფინანსური ხარჯები იქნება დაფარული სხვადასხვა შემოსავლებიდან. სახელმწიფოსთან ბიუჯეტში აღარ იქნება დამატებითი ხარჯები მოთხოვნილი მინისიტის ოპერირებისათვის - სწორედ ესაა ეკონომიკური ბენეფიტი ახალი მოდელის. |  |
| 27. განსაზღვრეთ საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები და მათი სავარაუდო წილი. აღწერეთ დამატებითი დაფინანსების წყაროების უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო ქმედებები და გადაწყვეტილებები და მიუთითეთ მათი განხორციელების ვადები. | პროექტის განხორციელებისთვის საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა დაფინანსების წყაროები მოსალოდნელი არ არის. მშენებლობის ეტაპზე პროექტი დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2 ეტაპად. წინასწარ შეთანხმებული რაც შეეხება დაფინანსების სხვა წყაროებს - ჩვენ ვგეგმავთ პროექტის წარდგენას შესაძლებელ სპონსორებთან და უკვე არსებულ პარტნიორებთან. წინასწარი დაინტერესების გარატია უკკვე გვქვს ჯეითიაი ინტერნაშიონალიდან; ნესლედან და პროჰელვეციიდან. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და ჩვენ მზად ვიქნებით შესაძლებელ პარტნიორებთან პროექტის წარდგენისათვის როგორც კი დასრულდება პროექტის გენერალური არქიტექტურული გეგმა და დეტალური სამუშაო კონცეფცია თითოეული პროექტის განვითარების გეგმით. ეს თანხა რას მოხმარდება? |  |
| 28. ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყავით მათ მიერ განხორციელებული ასიგნების საკმარისობის / შესატყვისობის დამადასტურებელი არგუმენტები. | მოსალოდნელი არ არის ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა. |  |
| F. განხორციელება |  |  |
| a. შესყიდვები |  |  |
| 29. განსაზღვრეთ შესყიდვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელი საკითხები. | შემსრულებელი უნდა იყოს გამოცდილი ხის ნაგებობების შენებაში , რომლის სიმაღლე არანაკლებ 7 მეტრისაა და არ სჭირდება ცეტრალური ან მოკლე მანძილზე რამდენიმე საყრდენი სვეტი. ასევე მშენებლობის დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული საერთაშორისო სტანდარტები სახანძრო სისტემების მხრივ. |  |
| 30. აღწერეთ პროექტის ის მახასიათებლები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის შერჩევა.* | პროექტის განხორციელება არ იგეგმება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის მიხედვით ამ ეტაპზე.სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობის მოდელი ამ ეტაპზე ვერ იქნება შესაძლებელი, რადგან პროექტის კონცეფციას ვერ შევინარჩუნებთ კერძო პარტნიორობის შემთხვევაში. მითუმეტეს, რომ ამჟამად თეატრალური ქალაქის გარშემო მშენებლობა გენერალური გეგმის მიხედვით შეუძლებელია უახლოესი 10 წლის მანძილზე. |  |
| b. განხორციელების ღონისძიებები და შესაძლო შეზღუდვები |  |  |
| 31. შეაჯამეთ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობის და/ან მართვისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები. | პროექტის სათანადოდ განხორციელებაზე იზრუნებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის პროექტისათვის სპეციალურად შექმნილი ერთეული. |  |
| 32. უზრუნველყავით მტკიცებულება იმისა, რომ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობასა და მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი რესურსი გააჩნია შემოთავაზებული პროექტის მასშტაბის და ტიპის პროექტების განსახორციელებლად, ან მიუთითეთ თუ რა დამატებითი ზომები არის მისაღები აღნიშნულის მისაღწევად. | საქართელოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი აქვს განხორციელებული. მისი ზედამხედველობით განხორციელდა თეატრების, მუზეუმების რეაბილიტაცია და სრული აღჭურვა. |  |
| 33. განსაზღვრეთ ნებისმიერი პოტენციური გადასალახი დაბრკოლება, მაგალითად, გარემოსდაცვითი შეზღუდვები ან მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ან დამატებითი ღონისძიებები, საკანონმდებლო ცვლილებების ჩათვლით, რომლებიც გადაჭრილ უნდა იქნეს პროექტის წარმატებით დასრულებამდე. | მშენებლობის პროცესში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე პოტენციური გადასალახი დაბრკოლებები შემდეგია: მინიქალაქის თბილისის გენერალური განაშენების გეგმასთან შესაბამისობა; ეს საკითხი დამუშავების პროცესშია ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად; |  |
| G. მდგრადი განვითარების საკითხები |  |  |
| 34. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივის მფლობელი ორგანიზაცია. | კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი |  |
| 35. დაადასტურეთ, რომ აქტივის ოპერირებასა და შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ არის, მაშინ განსაზღვრეთ საკმარისი რესურსების მოსაპოვებლად საჭირო ზომები. | თეატრის მართვის ჯგუფს აქვს შემდეგი გამოცდილება : აშენებული ან თეატრად გადაქცეული 3 სივრცე; ჯგუფი მარჯანიშვილის თეატრს მართავს წარმატებით 2006 წლიდან, თეატრი თანამშრომლობს გამოცდილ ტექნიკოსებთან; მინიქალაქის ეკონომიკისა და ტექნიკური მართვის მიმართულებით მართვის ჯგუფს ჰყავს კონსულტანტები ევროპის და დიდი ბრიტანეთის სხვადასხვა თეატრიდან და მინიქალაქიდან; |  |
| 36. აღწერეთ, თუ როგორ მოხდება საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვა პროექტის დასრულების შემდეგ, გადასახადის მომხმარებელზე დაკისრების ან მომატების ჩათვლით. | საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვას უზრუნველყოფს მარჯანიშვილის თეატრი მიღებული შემოსავლების მეშვეობით. |  |
| 37. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | პროექტი არ საჭიროებს გარემოზე პოტენციური ზემოქმედების დამატებით კვლევას. | პროექტი განთავსდება ზონაში RZ 3. შესაბამისად გამწვანების კოეფიციენტია საერთო ფართის 20%. ყველა აუცილებელი კვლევა ჩატარებულია გრგ-ს დავალების ეტაპისათვის |
| 38. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს, განსაკუთრებით სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ხარჯებისა და სარგებელის გამოყოფასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | მოსალოდნელი არ არის, რომ ინვესტიციამ გამოიწვიოს ნებისმიერი მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, შესაბამისად პროექტი არ საჭიროებს პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედების დამატებით კვლევას. |  |
| H. შემდგომი კვლევებისა და კონსულტაციებისადმი მიდგომა |  |  |
| 39. განსაზღვრეთ, რომელი ალტერნატივები გადავა პროექტის შეფასების ეტაპზე და რომელი ალტერნატივები გამოირიცხება წინასწარი შერჩევის შედეგად, ეკონომიკური ეფექტიანობისა და ფინანსურად ხელმისაწვდომობის საკითხების ჩათვლით. | სიცოცხლისუნარიანობისა და ხელმისაწვდომობის გათავლისწინებით რეკომენდირებულია შეფასების ეტაპზე გადავიდეს შემდეგი ალტერნატივები: - არსებული შენობის ფართის ზრდა/ ქალაქში მიტოვებული შენობის გამოყენება - მინიქალაქის მშენებლობა |  |
| 40. ჩამოთვალეთ შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დამატებითი კვლევები. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით აუცილებელია პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა#, ახსენით მიზეზი. | ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით, დამატებითი კვლევების განხორციელება არ არის საჭირო |  |
| 41. განსაზღვრეთ ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს შემდეგი კვლევების დროს, მსგავსი პროექტების ექს-პოსტ კვლევების შედეგად მიღებული შედეგების ჩათვლით. | სამუშაოს განხორციელების, მშენებლობის ხარისხის შემოწმებისა და ხარჯ-ეფექტურობის შეფასების კვლევები. |  |
| 42. დაადასტურეთ სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება და განსაზღვრეთ გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები. | მოსალოდნელი არ არის სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება. |  |
| 43. განსაზღვრეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესრულების სამართლებრივი საფუძველი. მსგავსი საფუძვლის არარსებობის შემთხვევაში, განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი უარყოფითი ან დადებითი ეკოლოგიური ეფექტი, რომელიც მიუხედავად სამართლებრივი საფუძველის არარსებობისა, შესაძლოა საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. მოკლედ ჩამოთვალეთ გარემოზე ძირითადი ზემოქმედებები, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შეფასების პროცესში. | აღნიშნული პროექტის განხორციელება არ გამოიწვევს გარემოზე ზემოქმედებას, შესაბამისად არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. | პროექტი განთავსდება ზონაში RZ 3. შესაბამისად გამწვანების კოეფიციენტია საერთო ფართის 20%. ყველა აუცილებელი კვლევა ჩატარებულია გრგ-ს დავალების ეტაპისათვის |
| 44. განსაზღვრეთ კვლევების განხორციელებისთვის და შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ნებისმიერი სახის, ფორმალური თუ არაფორმალური კონსულტაცია. | საჭიროებისამებრ, შესაძლოა განხორციელდეს შესაბამის ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები. |  |

დანართი 1

მონაცემები შედარებისათვის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| თეატრები |  |  |  |  |  |
| რაოდენობა ერთეული | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| რაოდენობა ათასი კაცი | 433.9 | 486.9 | 554.5 | 601.8 | 576.8 |
| მუზეუმები |  |  |  |  |  |
| რაოდენობა/ერთეული | 191 | 193 | 207 | 219 | 241 |
| რაოდენობა ათასი | 1100.9 | 1065.7 | 1335.9 | 1674.9 | 1910.0 |

დანართი 2

მოთხოვნის ანალიზი

გამოკითხულთა რაოდენობა: 3444

პერიოდი: აპრილი

ადგილი: მარჯანიშვილის თეატრი დიდი და მცირე დარბაზი

| კითხვა | თვეში 1 | წელიწადში 1 | წელიწადში 4 | ვარ პირველად ბოლო 5 წლის მანძილზე | არ გაგვცა პასუხი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| რამდენად ხშირად დადიხართ თეატრში | 467 - თვეში ერთხელ | 480 - წელიწადში ერთხელ | 1655 - წელიწადში 4ჯერ | 540 | 402 |

| კითხვა | კი | არა | პირობა |
| --- | --- | --- | --- |
| დაინტერესდებით თუ არა მარჯანიშვილის თეატრის ახალი სპექტაკლით თუკი ის არ არის ამ შენობაში არამედ არის ქალაქგარეთ , ტაბახმელას ტერიტორიაზე | 3100 | არ უპასუხიათ | გააჩნია სპექტაკლს; გააჩნია როგორი იქნება გარემო; |

| კითხვა | კი | არა | სხვა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მოგწონთ თუ არა იდეა ტეატრის ახალი სცენის ქალაქის ცენტრიდან გარეთ ბუნებაში გატანის | 3002 | 209 | გააჩნია როგორი იქნება; |  |

| კითხვა | ტრანსპორტი | სიშორე ცენტრიდან | სხვა | დაბრკოლებას ვერ ვბხედავ | არ იცის |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| რა მგაჩნიათ დაბრკოლებად ასეთ შემთხვევაში ტეატრში სიარულის | 400 | 605 | 639 დროის დეფიციტი; ახალი ფასები; | 1100 | 700 |