კონცეფციის ბარათი (საინვესტიციო პროექტების მართვის მეთოდოლოგია)

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| A. ძირითადი ინფორმაცია |  |  |
| 1. პროექტის დასახელება | თბილისი-ნაფეტვრები-ახალდაბის გზის მშენებლობა |  |
| 2. პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია |  |
| 3. პროექტზე პასუხისმგებელი პირი | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური გალაქტიონ ბუაძე |  |
| 4. პროექტზე და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური გალაქტიონ ბუაძე |  |
| 5. სტრუქტურულ ერთეულში პროექტზე პასუხისმგებელი პირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | შესაბამისისი მიმართულების კურატორი მურთაზ ხარჩილავა |  |
| B. პროექტის არსი და მისი განხორციელების საჭიროების შეფასება |  |  |
| a. ინტერვენციის ლოგიკა |  |  |
| 6. აღწერეთ ის კონკრეტული პრობლემა, რომლის საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი და განსაზღვრეთ აღნიშნული პრობლემის სიმძიმე. | სატრანსპორტო სექტორის განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქალაქ თბილისის ირგვლივ არსებული სოფლების, სხვადასხვა საწარმოებისა და საკურორტო-სააგარაკო დასახლებების დაკავშირებისთვის საქართველოს დედაქალაქთან. განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომოკური პირობების გაუმჯობესებას, სოფლებში ადგილობრივი წარმოების სასოფლო-სამეურნეო და მეცხოველეობის პროდუქციის ტრანსპორტირებას ქალაქში არსებული გასაღების პუნქტებამდე და ადგილობრივი საკურორტო-სააგარაკო მეურნეობის წახალისებას, შესაბამისად ხელს უწყობს ქვეყნის მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობას, ზრდის პროდუქციის წარმოების სტიმულირებას, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყანაში სოციალური ფონის გაუმჯობესების, ეკონომიკის გაჯანსაღების და მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის სიღარიბის დაძლევის საქმეში. ამ ახალი მარშრუტის მოწყობის მნიშვნელობა ნათლად გამოჩნდა 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიური მოვლენების პერიოდში, როდესაც სწორედ სოფ. ახალდაბის მახლობლად მთის ფერდის დიდი მასივის ჩამოშლის შედეგად დაინგრა და ჩაიკეტა წყნეთი-ახალდაბის საავტომობილო გზა, სოფლები პრაქტიკულად მოწყდა ცენტრალურ გზებს, რამაც მნიშვნელოვნად გააძნელა სტიქიის ზონაში მოყოლილთა ევაკუაცია და სამაშველო ოპერაციები, შეაფერხა ადგილობრივ მაცხოვრებელთა სამედიცინო მომსახურეობა, აუცილებილი საკვები პროდუქტებით მომარაგება და სტიქის მიერ დანგრეული კომუნიკაციების აღდგენითი სამუშაოები. | სარგებლიანობის ანალიზისთვის განსასაზღვრია, თუ რა დამატებითი ბიზნესის წარმოება გახდება შესაძლებელი გზის არსებობის შემთხვევაში ასევე, განსასაზღვრია უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების სარგებელი, მანქანების ოპერირების ხარჯის შემცირება, დროის დაზოგვა |
| 7. განმარტეთ, თუ როგორ მოახერხებს პროექტი განსაზღვრული პრობლემის შემსუბუქებას. | ამჟამად პროექტით გათვალისწინებული ტერიტორია არ არის ადაპტირებული ტრანსპორტით გამოწვეული მზარდი მოძრაობისთვის. რაც უარყოფითად აისახება მოსახლეობის ცხოვრების წესზე, ახალი გზის მშენებლობა ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ აქტივობას, დააკმაყოფილებს არსებულ სატრანსპორტო მოძრაობას, გაზრდის ურბანული ინფრასტრუქტურის ქსელს და ასევე გაზრდის რეგიონის მნიშვნელობას ტურისტული თვალსაზრისით |  |
| 8. დაასაბუთეთ სახელმწიფო ინტერვენციის საჭიროება, საბაზრო ჩავარდნის ან კაპიტალთან დაკავშირებული პრობლემების განსაზღვრით, რომელთა საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი. | სატრანსპორტო სექტორის განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქალაქ თბილისის ირგვლივ არსებული სოფლების, სხვადასხვა საწარმოებისა და საკურორტო-სააგარაკო დასახლებების დაკავშირებისთვის საქართველოს დედაქალაქთან. ვინაიდან გზის მშენებლობა წარმოადგენს სოციალურ სფეროს პროექტით გათვალისწინებული გზის მონაკვეთის (თბილისი-ნაფეტვრები-ახალდაბა) მშენებლობა ვერ იქნება განხილული კომერციულად მომგებიან პროექტად. მსგავსი პროექტების განხორციელება ძირითადად ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის და გარკვეულ შემთხვევებში კერძო, ენთუზიასტი პირების მხრიდან. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ზემოაღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად სახელმწიფოს აქტიური ჩართულობა. |  |
| 9. ჩამოთვალეთ პრობლემის აღმოფხვრისთვის შემუშავებული ყველა ალტერნატიული გზა, გარკვეული პოლიტიკის გატარების ჩათვლით, რომლებიც არ საჭიროებენ ინვესტიციებს. | - არაფრის კეთება - თბილისი-ნაფეტვრები-ახალდაბის გზის მშენებლობა - თბილისი-ნაფეტვრები-ახალდაბის ტეროტირიის დაკავშირება საბაგირო გზის მეშვეობით - არსებული გზების რეაბილიტაცია: თბილისი-წყნეთი-ახალდაბა და თბილისი-ნაფეტვრების გზის რეაბილიტაცია; უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ალტერნატიული გადაწყვეტა საბოლოოდ საჭიროებს დამატებით საინვესტიციო ჩარევებს მზარდი პრობლემების მოსაგვარებლად. |  |
| b. საჭიროებების შეფასება |  |  |
| 10. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელის მიმღები საბოლოო ბენეფიციარების კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი. | ქალაქ თბილისის და მის შემოგარენში მცხოვრები მოსახლეობა, განსაკუთრებით ნაფეტვრები-ახალდაბის სოფლის მაცხოვრებლები |  |
| 11. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებული მომსახურების საბოლოო მომხმარებლების დაახლოებითი რაოდენობა, საზომი ერთეულის მითითებით (მაგ: ერთ მოსახლეზე, ერთ ოჯახზე, საწარმოზე). | დაახლოებით 1 მლნ ადამიანი (თბილისის მოსახლეობა - 40%, ნაფეტვრები - 25%; ახალდაბა - 25% და სხვა - 10%) |  |
| 12. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე არსებული ფიზიკური მოთხოვნა და მისი ზრდის ტემპი, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში და სხვა). | დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 1 მლნ ავტომობილი გადაადგილდება რაც ყოველწლიურად მზარდია. გარდა იმისა რომ ახლი გზა დააკავშირებს თბილისსა და ნაფეტვრები ახალდანის მოსახლეობას გამოიწვევს ახალი განაშენიანებების გაჩენას. წინასწარ ვერ იქნება გამოსახული 1 წლის მონაცემები ციფრებში. |  |
| 13. განსაზღვრეთ საპროექტო ობიექტების ფიზიკურისიმძლავრე/გამტარობა, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში, ან გამოყენებადი სივრცის კვადრატული მეტრი). | გზის მშენებლობის ტექნიკური პარამეტრები: - საპროექტო მონაკვეთის სიგრძე შეადგენს 8.240 კმ- ს - მიწის ვაკისის სიგანე - 9.5 მ - სავალი ნაწილის სიგანე გამაგრების ზოლით - 7.5 მ - სავალი ზოლის სიგანე - 3.25 მ - გამაგრების ზოლის სიგანე - 0.5 მ - გვერდულების სიგანე - 1.0 მ - მინიმალური რადიუსი გეგმაში - 60 მ - მაქსიმალური გრძივი ქანობი - 11.0 % |  |
| c. პროექტის არსი |  |  |
| 14. აღწერეთ პროექტი და მისი კომპონენტები და განმარტეთ მათი კომპლექსური გადაწყვეტილება. | პროექტი ითვალისწინებს თბილისი-ნაფეტვრები-ახალდაბის გზის მშენებლობას და ახალი მარშრუტის მოწყობას, რომლის მიხედვით მოხდება ამ სოფლებში მცხოვრების მოსახლების დაკავშირება დედაქალაქთან. ასევე, აღნიშნული გზის მშენებლობის შემდგომ დედაქალაქში არსებული ცენტრალურ მაგისტრალებს ( ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. წყნეთის გზატკეცილს, ალ. ჯავახიშვილის ქ. და რუსთაველის ქ.) საათში დაახლოებით 1500 ავტოსატრანსპორტო საშუალება მოაკლდება პროექტის ძირითადი მიზნებია: - მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის ზრდა; - პროდუქციის წარმოების სტიმული; - დედაქალაქის საცობებისგან განტვირთვა; |  |
| C. პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა |  |  |
| 15. აღნიშნეთ სახელმწიფოს სტრატეგიულ მიზნებთან პროექტის შესაბამისობა და მისი წვლილი ეკონომიკური ერთეულის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. | ქ. თბილისის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის დადგენილების #10-15 თანახმად ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის ძირითადი პრიორიტეტია: „საგზაო ინფრასტრუქტურის, ხიდების, გზაგამტარების, გვირაბების, მიწისქვეშა გადასასვლელების, სანიაღვრე ქსელების, კოლექტორების, საყრდენი კედლების, მდინარეთა ჯებირების და სხვა ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა“ |  |
| D. პროექტის ეკონომიკური მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ალტერნატივების ანალიზი |  |  |
| a. პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები |  |  |
| 16. მიუთითეთ პროექტის და შესაბამისი ალტერნატიული ვარიანტების განხორციელებისთვის საერთო ინდიკაციური სავარაუდო ხარჯები მიმდინარე ფასებში. აღნიშნეთ ნებისმიერი დაგეგმილი გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიება. აღწერეთ ხარჯთაღრიცხვების შემუშავების საფუძველი. | ეტაპი; დასახელება; სავარაუდო ღირებულება (ლარი). I; ხელოვნური ნაგებობები; 7 800 000. II; გზის სამოსი; 6 500 000. III; საგზაო მოწყობილობა; 3 700 000. ჯამი; 18 000 000. ხარჯების შეფასები საფუძველია მსგავსი საგზაო მშენებლობის პროექტების ხარჯები. მაგალითად კრწანისი-შინდისის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა |  |
| 17. განსაზღვრეთ პროექტის შეფასების ეტაპისთვის საჭირო შემდგომი კვლევების სავარაუდო ხარჯები. | პროექტის შეფასებისთვის საჭირო შემდგომი კვლევებია: - მოძრაობის პროგნოზების ანალიზი - აუთსორსინგი მაგ. ფასი - 10 000 ლარი; - ვარგისიანობის გამოკვლევა პროექტისთვის - აუთსორსინგი მაგ. ფასი - 50 000 ლარი; - ბუნებაზე მოქმედების ანალიზი - აუთსორსინგი მაგ. ფასი 10 000 ლარი; | დამატებითი ხარჯი |
| b. პროექტის სარგებელი |  |  |
| 18. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივების მომხმარებლების ძირითადი სარგებელი. | პროექტის განხორციელების შედეგად თბილისი-ნაფეტვრები-ახალდაბის და მის შემოგარენში არსებულ სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობას ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ ახალი თანამედროვე სტანდარტების მქონე გზით, რომელიც გადაადგილებას შეძლებენ ორჯერ უფრო ნაკლებ დროში. |  |
| 19. განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვენლოვანი გარე ფაქტორები, ანუ ხარჯები და სარგებელი არა მომხმარებელი ერთეულებისთვის. | სარგებელი: - ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდა ბიზნესისთვის - ქალაქის მიმზიდველობის ზრდა ტურისტებისთვის - გარემოს დაბინძურების შემცირება - პროექტის განხორციელება გამოიწვევს გზის ბუფერში არსებული მიწის ნაკვეთების ფასის გაზრდა. დღევანდელი ინფორმაციისმიწის ნაკვეთის ფასი განისაზღვრება დაახლოებით 20$. დაახლოებით გზის ირგვლივ არსებული მიწის ნავეთები 35 ჰ. შეადგენს. ახალი გზის მოწყობა გამოიწვევს ახალი დასახლებული უბანი გაჩენას, რაც შემდგომ გამიწვევს საჭირო ობიექტების აშენებას (სავაჭრო ცენტრები, კვების ობიექტები, სასწავლო დაწესებულებები და ა. შ) აღნიშნლი გროექტის განხორციელება განავითარეს არა მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკას არამედ კერძო ბიზნესის ხელშეწყობასაც. |  |
| 20. განმარტეთ ალტერნატივებს შორის სარგებელის მხრივ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი განსხვავება. | უმთავრესი განსხვავება არჩეულ საინვესტიციო პროექტის სარგებელსა და მის ალტერნატივებს შორის არის პრობლემების გადაწყვეტის მასშტაბი. გზის მშენებლობის პროექტი ყველა პრობლემას ჭრის - უსაფრთხოების და დროის დანაზოგი მძღოლებისთვის უფრო მაღალია, ჰაერის დაბინძურება კი დაბალი. ალტერნატიულმა პროექტებმა შეიძლება შემოგვთავაზოს დროებითი გადაწყვეტა, მაგრამ სარგებელი ნაკლებია. არცერთი ინვესტიცია არ იწვევს საბაზისო პრობლემების გადაწყვეტების არარსებობას და მათ თანდათანობით გამძაფრებას. | ჰაერის დაბინძურების შემცირების სარგებელის განსაზღვრა რამდენად შესაძლებელია? |
| 21. განსაზღვრეთ ძირითადი სარგებელი და ხარჯები, რომელთა შეფასება შესაძლებელია მოცემულ ეტაპზე, არამატერიალური სარგებელისა და დადებითი და უარყოფითი გარე ფაქტორების ჩათვლით. განსაზღვრეთ პროექტის რთულად შესაფასებელი დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებები. | პროექტის ძირითადი სარგებელი: - თბილისის და კერძოდ ქალაქის აღნიშნული სეგმენტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და საპროექტო გზის უნიკალურობიდან გამომდინარე მისი როგორც ბიზნეს და ტურისტულ ცენტრად ქცევა. - დაკმაყოფილდება მზარდი მოთხოვნა და ყველა მოქალაქისათვის უზრუნველყოფილი იქნება მობილობის კარგი პირობები; - მოხდება მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება, აგრეთვე გარემოსდაცვითი პირობების დაცვა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; - უზრუნველყოფილი იქნება მსოფლიო დონის ინფრასტრუქტურა, რაც ხელს შეუწყობს კერძო კომპანიებს და ინვესტორებს მოიძიონ მოსახერხებელი და ეფეტური გარემო წარმატების მისაღწევად; - აღნიშნული პროექტი განხორციელება ხელს შეუწყობს წყნეთში, ახალდაბაში და მის შემოგარენში არსებული სააგარაე სფეროს განვითარებას. თუ ამ დროისთვის სეზონზე საშუალოდ ღირს 2000 ლარი, აღნიშნული გზის აშენების შემდეგ ფასი უფრო გაიზრდბა. ვინაიდან შემცირდება მანძილი (8,240 მ), დრო და ავტომანქანის საწვავის ხარჯი. (გამქირავებელი ოჯახების რაოდენობა 500) - ახალი გზის მოწყობა ხელს შეუწყობს გზის ბუფერში არსებული მიწის ნაკვეთებზე ახალი დასახლების განაშენიანებას. დღეს-დღეისობის აღნიშნული მიწის ნაკვეთების ძირითადი ნაწილი სახელმწიფოს და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებას წარმოადგენს, რომელიც დაახლოებით შედენს 40-50ჰ. ახალი ინფრასტრუქტურის წარმოქმნა გამოიწვევს არსებულ მიწის ნაკვეთების ნომინალური ფასის ზრდას (1მ2=20-30 $). აღნიშული ეტაპი შესაძლებელია გაგრძელდეს დაახლოებით 10 წელი. - ახალი ინფრასტრუქტურის წარმოქმნა გამოიწვევს ახალი სამარშუტო ხაზები დანიშვნას, ასევე გზის ირგვლივ გაჩნდება კომერციული ფართები (მარკეტები, კვების ობიექტები და ა.შ.), რაც ხელს შეუწყობს ახალ სამუშაო ადგილებზე მოსახლეობის დასაქმებას. პროექტის უმთავრესი ხარჯია შენებასთან და რემონტთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, რაც მოიცავს მაგალითად გზის ზედაპირის რემონტს, ახალი გზების აშენებას, ტროტუარების აშენებას, და ა.შ. ყველა ეს სამუშაო დღესდღეობით არსებულ უზარმაზარ პრობლემებს წარმოადგენს ხმაურის, მოძრაობის ცვლილებასთან დაკავშირებული საცობების გამო და ა.შ. |  |
| c. ეკონომიკური ეფექტიანობა |  |  |
| 22. წარმოადგინეთ სავარაუდო საინვესტიციო ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა ერთ მომხმარებელზე ან საინვესტიციო ხარჯი საბოლოო მომსახურებაზე მოთხოვნის ერთ ერთეულზე. | მთავარი მომხმარებლები: მოსახლეობა - 1 მლნ ადამიანი პროექტის მთლიანი ღირებულება: 18 მლნ ლარი დაახლოებითი საინვესტიციო ხარჯი საბოლოო მომსმარებელზე: 18 000 000/ 1 000 000=18 ლარი |  |
| 23. აღნიშნული ხარჯები შეადარეთ ალტერნატივების და სხვა უკვე დასრულებული მსგავსი პროექტების ხარჯებს. | ქ. თბილისში, კრწანისი-შინ დისის დამაკავშირებელი ახლი გზის მშენებლობა. რომლის მოწყობის ღირებულება 15 000 000 ლარს შეადგენს მთავარი მომხმარებლები: მოსახლეობა - 1.5 მლნ ადამიანი პროექტის მთლიანი ღირებულება: 15 მლნ ლარი დაახლოებითი საინვესტიციო ხარჯი საბოლოო მომსმარებელზე: 15 000 000/ 1 500 000=10 ლარი |  |
| 24. განმარტეთ, თუ რა მიზეზით ღირს მოცემულ პროექტზე სახელმწიფო ხარჯის გაღება, მის ალტერნატივებთან შედარებით (არაქმედების ალტერნატივის ჩათვლით), ხარჯებისა და პოტენციური სარგებელის შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით. განსაზღვრეთ პერსპექტიული ალტერნატივები. | თბილისი-ნაფეტვრები-ახალდაბის გზის მშენებლობით მოეწყობა ახალი მარშრუტი, რომლითაც მოხდება ამ სოფლებში მცხოვრების მოსახლების დაკავშრება დედაქალაქთან. ასევე, აღნიშნული გზის მშენებლობის შემდგომ დედაქალაქში არსებული ცენტრალურ მაგისტრალებს ( ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. წყნეთის გზატკეცილს, ალ. ჯავახიშვილის ქ. და რუსთაველის ქ.) საათში დაახლოებით 1500 ავტოსატრანსპორტო საშუალება მოაკლდება. აღნიშნული ინვესტიციის განხორციელებით მოხდება მოსახლეობის სოციალური ინტეფრაცია, რაც ხელს შეუწყობს მათ კეთილდღეობას და უფრო მეტი ეკონომიკური აქტივის შექმნას, ასევე შეიქმნება ბიზნებისითვის კარგი და კომფორტული გარემო. |  |
| 25. აღწერეთ პროექტის ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე ზემოქმედების მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი რისკები და ვარაუდები. განსაზღვრეთ პროექტის დაგეგმარების დროს გასათვალისწინებელი ნებისმიერი შემარბილებელი ღონისძიება. | რისკები: - პროექტის ღირებულების ცვლილება; - ვალუტის კურსის ცვლილება (იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ხელშეკრულება შესაძლოა გაფორმდეს აშშ დოლარებში, ხოლო კურსი ფიქსირებული არ არის) - მშენებლობის დასრულების ვადების გაჭიანურება; - პერსონალის კვალიფიკაციის შეუსაბამობა; - არასწორი გათვლები; - პროექტის ზედმეტად ოპტიმისტურად შეფასება; - გაჭიანურებული ხანგრძლივი სატენდერო პროცედურები პრევენცია: - სამშენებლო სამუშაოების ვადების და ფინანსური გრაფიკის მაღალი ხარისხის დაგეგმარება, მომზადება და მუდმივი მონიტორინგი. - მგრძნობელობის ანალიზი - კარგი ხარისხის სატენდერო დოკუმენტაცია, სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავების აუთსორსინგის მომსახურების გამოყენება |  |
| E. გავლენა ბიუჯეტზე და ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა |  |  |
| 26. ასახეთ განხორციელებისა და ოპერირების განმავლობაში პროექტის მოსალოდნელი ბიუჯეტზე ზემოქმედება. | პროეტი ითვალისწინებს ხარჯებს, როგორც საინვესტიციო პერიოდში, ასევე საოპერაციო ეტაპზე. პროექტის განხორციელების შედეგად აშენებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების სავარაუდო ხარჯები გაიზრდება არსებულ ვითარებასთან შედარებით. პროექტის განხორციელების შედეგად აშენებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების სავარაუდო ხარჯები დაახლოებით 10%-ით გაიზრდება არსებულ ვითარებასთან შედარებით. დეტალური ოპერაციული ხარჯების ანალიზი უნდა იყოს შემდგომი ანალიზის საგანი. |  |
| 27. განსაზღვრეთ საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები და მათი სავარაუდო წილი. აღწერეთ დამატებითი დაფინანსების წყაროების უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო ქმედებები და გადაწყვეტილებები და მიუთითეთ მათი განხორციელების ვადები. | პროექტის განხორციელებისთვის საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა დაფინანსების წყაროები მოსალოდნელი არ არის. მშენებლობის ეტაპზე პროექტი დაფინანსდება ბიუჯეტიდან ეტაპობრივად, წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით. (პროექტის განხორციელების ვადა 24 თვე) | გრაფიკი მივუთითოთ კალკულაციებში |
| 28. ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყავით მათ მიერ განხორციელებული ასიგნების საკმარისობის / შესატყვისობის დამადასტურებელი არგუმენტები. | მოსალოდნელი არ არის ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა. |  |
| F. განხორციელება |  |  |
| a. შესყიდვები |  |  |
| 29. განსაზღვრეთ შესყიდვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელი საკითხები. | სატენდერო პროცედურა განხორციელდება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციით შემოთავაზებული იქნება პროექტის დიზაინი და პირობები სამშენებლო სამუშაოების შესასრულებლად. ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის მიერ 2017 წელს შესყიდული იქნა საპროექტო დოკუმენტაცია, რის მიხედვითაც განხორციელდება შესყიდვის პროცედურები. რომელიც მოიცავს: - კერძო საკუთრების გამოსყიდვის ან/და მონაცვლეობის პროცედურების განხორციელებას; - საავტომობილო გზის და ხელოვნური ნაგებობების (სახიდე გადასასვლელიბი, საყრდები კედლიბი და ა.შ) მშენებლობის განხორციელება; - გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშოების შესყიდვას; |  |
| 30. აღწერეთ პროექტის ის მახასიათებლები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის შერჩევა.* | პროექტის განხორციელება არ იგეგმება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის მიხედვით. |  |
| b. განხორციელების ღონისძიებები და შესაძლო შეზღუდვები |  |  |
| 31. შეაჯამეთ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობის და/ან მართვისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები. | პროექტის განხორციელებაზე ზედამხედველობას განახორცილელებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური, ხოლო საექსპერტო და ტექნიკური ზედამხედველობა განხორცილედება ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ მიერ საბიუჯეტო სახსრებით |  |
| 32. უზრუნველყავით მტკიცებულება იმისა, რომ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობასა და მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი რესურსი გააჩნია შემოთავაზებული პროექტის მასშტაბის და ტიპის პროექტების განსახორციელებლად, ან მიუთითეთ თუ რა დამატებითი ზომები არის მისაღები აღნიშნულის მისაღწევად. | ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“განხორციელებული პროექტები: კრწანისი-შინდისის დამაკავშირებელი ახალი გზა; წყნეთი ახალდაბის საავტომობილო გზა; პეკინის გამზირის რეაბილიტაცია; მიმდინარე პროექტები: კახეთის გზატკეცილის რეაბილიტაციის სამუშაოები; ჭავჭავაძის გამზ. რეაბილიტაციის სამუშაოები; სარაჯიშვილის გამზირზე, მდ. გლდანულაზე გადასასვლელი ხიდების რეაბილიტაცია |  |
| 33. განსაზღვრეთ ნებისმიერი პოტენციური გადასალახი დაბრკოლება, მაგალითად, გარემოსდაცვითი შეზღუდვები ან მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ან დამატებითი ღონისძიებები, საკანონმდებლო ცვლილებების ჩათვლით, რომლებიც გადაჭრილ უნდა იქნეს პროექტის წარმატებით დასრულებამდე. | გზის გასხვისების ზოლში გვხვდება რამოდებიმე კერძო საკუთრება, რისთვისაც საჭიროა გამოსყიდვის ან/და მონაცვლეობის ღონისძიებების გატარება, მშენებლობის პროცესში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე პოტენციური გადასალახი სხვა რაიმე სახის დაბრკოლებები არ არის მოსალოდნელი. |  |
| G. მდგრადი განვითარების საკითხები |  |  |
| 34. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივის მფლობელი ორგანიზაცია. | ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტი |  |
| 35. დაადასტურეთ, რომ აქტივის ოპერირებასა და შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ არის, მაშინ განსაზღვრეთ საკმარისი რესურსების მოსაპოვებლად საჭირო ზომები. | თბილისის მასშტაბით არსებული ინფრასტრუქტურის, მათ შორის საავტომობილო გზების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია ხორციელდება თბილისის მერიის შესაბამისის სტრუქტურული ერთეულების მიერ. შესაბამისად ჰყავს კვალიფიციური და გამოცდილი პერსონალი. |  |
| 36. აღწერეთ, თუ როგორ მოხდება საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვა პროექტის დასრულების შემდეგ, გადასახადის მომხმარებელზე დაკისრების ან მომატების ჩათვლით. | თბილისის მუნიციპალიტეტი თავად უზრუნველყოფს მიმდინარე ხარჯების სრულად დაფარვას. |  |
| 37. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | პროექტირების ეტაპზე ჩატარებულია გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში და გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევები |  |
| 38. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს, განსაკუთრებით სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ხარჯებისა და სარგებელის გამოყოფასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | მოსალოდნელი არ არის, რომ ინვესტიციამ გამოიწვიოს ნებისმიერი მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, შესაბამისად პროექტი არ საჭიროებს პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედების დამატებით კვლევას. |  |
| H. შემდგომი კვლევებისა და კონსულტაციებისადმი მიდგომა |  |  |
| 39. განსაზღვრეთ, რომელი ალტერნატივები გადავა პროექტის შეფასების ეტაპზე და რომელი ალტერნატივები გამოირიცხება წინასწარი შერჩევის შედეგად, ეკონომიკური ეფექტიანობისა და ფინანსურად ხელმისაწვდომობის საკითხების ჩათვლით. | სიცოცხლისუნარიანობისა და ხელმისაწვდომობის გათავლისწინებით რეკომენდირებულია შეფასების ეტაპზე გადავიდეს შემდეგი ალტერნატივები: - არაფრის კეთება - თბილისი-ნაფეტვრები-ახალდაბის გზის მშენებლობა - არსებული გზების რეაბილიტაცია: თბილისი-წყნეთი-ახალდაბა და თბილისი-ნაფეტვრების გზის რეაბილიტაცია; |  |
| 40. ჩამოთვალეთ შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დამატებითი კვლევები. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით აუცილებელია პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა#, ახსენით მიზეზი. | ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით, დამატებითი კვლევების განხორციელება არ არის საჭირო |  |
| 41. განსაზღვრეთ ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს შემდეგი კვლევების დროს, მსგავსი პროექტების ექს-პოსტ კვლევების შედეგად მიღებული შედეგების ჩათვლით. | სამუშაოს განხორციელების, მშენებლობის ხარისხის შემოწმებისა და ხარჯ-ეფექტურობის შეფასების კვლევები. |  |
| 42. დაადასტურეთ სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება და განსაზღვრეთ გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები. | მოსალოდნელი არ არის სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება |  |
| 43. განსაზღვრეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესრულების სამართლებრივი საფუძველი. მსგავსი საფუძვლის არარსებობის შემთხვევაში, განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი უარყოფითი ან დადებითი ეკოლოგიური ეფექტი, რომელიც მიუხედავად სამართლებრივი საფუძველის არარსებობისა, შესაძლოა საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. მოკლედ ჩამოთვალეთ გარემოზე ძირითადი ზემოქმედებები, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შეფასების პროცესში. | ზემოქმედებისა და ზემოქმედების წყაროების აღწერა; ზემოქმედების რეცეპტორები; ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება. ხასიათი; მოხდენის ალბათობა; ზემოქმედების არეალი; ხანგრძლ.; შექცევადობა; ნარჩენი ზემოქმედება. მშენებლობის ეტაპი:. ეროზიის და სხვა გეოსაფრთხეების გააქტიურება/ განვითარება და სხვ. - მიწის სამუშაოები; სატრანსპორტო ოპერაციები, მძიმე ტექნიკის გამოყენება; მიწისა და მიწაზე არსებული ყველა რესურსი; პირდაპირი, უარყოფითი; საშუალო რისკი; სამუშაო უბნები და სატრანსპორტო საშუალებების სამოძრაო გზების დერეფნები; მოკლევადიანი; ძირითადად შექცევადი; საშუალო. შემარბ. ღონისძიებების გათვალისწინებით - დაბალი.. ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვა - მიწის სამუშაოები; მანქანებისა და სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილება და სხვ.; მცენარეული საფარი, ცხოველები, მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლები; პირდაპირი, უარყოფითი; საშუალო რისკი; სამუშაო უბნები და სამოძრაო გზების დერეფნები; მოკლევადიანი; შექცევადი. გამონაკლის შემთხვევებში - შეუქცევადი; საშუალო. შემარბ. ღონისძიებების გათვალისწინებით - დაბალი.. ნიადაგის დაბინძურება ნავთობპროდუქტების ან სხვა ქიმიური ნივთიერებების დაღვრა, ნარჩენებით დაბინძურება.; მცენარეული საფარი, ცხოველები, მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლები; პირდაპირი, უარყოფითი; საშუალო რისკი; მოსალოდნელია ძირითადად ლოკალური დაღვრები; მოკლევადიანი; შექცევადი; საშუალო, შემარბ. ღონისძიებების გათვალისწინებით - დაბალი. |  |
| 44. განსაზღვრეთ კვლევების განხორციელებისთვის და შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ნებისმიერი სახის, ფორმალური თუ არაფორმალური კონსულტაცია. | საჭიროებისამებრ, შესაძლოა განხორციელდეს შესაბამის ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები. |  |