კონცეფციის ბარათი (საინვესტიციო პროექტების მართვის მეთოდოლოგია)

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| A. ძირითადი ინფორმაცია |  |  |
| 1. პროექტის დასახელება | ქ. ბათუმში, მწვანე კონცხის დასახლებაში წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები |  |
| 2. პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  |
| 3. პროექტზე პასუხისმგებელი პირი | ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო |  |
| 4. პროექტზე და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული | ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო |  |
| 5. სტრუქტურულ ერთეულში პროექტზე პასუხისმგებელი პირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო |  |
| B. პროექტის არსი და მისი განხორციელების საჭიროების შეფასება |  |  |
| a. ინტერვენციის ლოგიკა |  |  |
| 6. აღწერეთ ის კონკრეტული პრობლემა, რომლის საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი და განსაზღვრეთ აღნიშნული პრობლემის სიმძიმე. | დღეისათვის მწვანე კონცხის დასახლება მიეკუთვნება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტს და არის მჭიდროდ დასახლებული. ამჟამად დასახლებაში არ არის ცენტრალიზებული წყალსადენის სისტემა, მიუხედავად იმისა რომ იზრდება მოსახლეობის რაოდენობა და ტურისტების მოსაზიდად იგეგმება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. |  |
| 7. განმარტეთ, თუ როგორ მოახერხებს პროექტი განსაზღვრული პრობლემის შემსუბუქებას. | პროექტი ითვალისწინებს მწვანე კონცხის დასახლებაში სატუმბო სადგურის, 500 მ.კბ. რეზერვუარის, წყალსადენის ქსელის მშენებლობას და მოსახლეობის გამრიცხველიანობას. პროექტით გათვალისწინებულია 420 ოჯახთან ცენტრალური წყლის მიყვანა მისი გამრიცხველიანობით და ორმოცდაათამდე მოქმედ და მშენებარე საოჯახო ტიპის და მაღალი კლასის სასატუმროს ჩართვა ცენტრალიზირებულ წყალსადენის სისტემაში. პარალელურად მოეწყობა კანალიზაციის სისტემა KFW-ს პროგრამის ფარგლებში. |  |
| 8. დაასაბუთეთ სახელმწიფო ინტერვენციის საჭიროება, საბაზრო ჩავარდნის ან კაპიტალთან დაკავშირებული პრობლემების განსაზღვრით, რომელთა საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი. | ამ ეტაპისთვის მუნიციპალიტეტში კერძო სექტორი არ არის მზად ჩადოს თანხები აღნიშნული პროექტის განსახორციელებლად, შესაბამისად აღნიშნული პროექტის განხორცილებისათვის საჭიროა სახელმწიფო ინვესტიცია. |  |
| 9. ჩამოთვალეთ პრობლემის აღმოფხვრისთვის შემუშავებული ყველა ალტერნატიული გზა, გარკვეული პოლიტიკის გატარების ჩათვლით, რომლებიც არ საჭიროებენ ინვესტიციებს. | - სატუმბო სადგურის მშენებლობა 500 მ.კბ. რეზერვუარით, რომელიც მოახდენს მოსახლეობისათვის რეგულარული წყლის მიწოდებას. |  |
| b. საჭიროებების შეფასება |  |  |
| 10. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელის მიმღები საბოლოო ბენეფიციარების კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი. | პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელს მიიღებს შემდეგი სამიზნე ჯგუფები: 1) მწვანე კონცხის დასახლებაში მცხოვრები 420 ოჯახი; პერსპექტივა + 80 ოჯახი; 2) ორმოცდაათამდე მოქმედ და მშენებარე საოჯახო ტიპის და მაღალი კლასის სასატუმროები; 3) ტურისტები; 4) რესტორნები, სწრაფი კვების ობიექტები. |  |
| 11. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებული მომსახურების საბოლოო მომხმარებლების დაახლოებითი რაოდენობა, საზომი ერთეულის მითითებით (მაგ: ერთ მოსახლეზე, ერთ ოჯახზე, საწარმოზე). | საბოლოო მომხმარებლები: 1) მწვანე კონცხის დასახლებაში 420 ოჯახი; პერსპექტივა + 80 ოჯახი; 2) ორმოცდაათამდე მოქმედ და მშენებარე საოჯახო ტიპის და მაღალი კლასის სასატუმროები; 3) რესტორნები, სწრაფი კვების ობიექტები. |  |
| 12. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე არსებული ფიზიკური მოთხოვნა და მისი ზრდის ტემპი, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში და სხვა). | მოსახლეობაზე არსებული ზრდის ტემპი: პროექტი ითვალისწინებს ოჯახში 5,5 კაცს (ტურისტების ჩათვლით). იქიდან გამომდინარე, რომ დასახლება მიეკუთვნება ტურისტულ ზონას მოსახლეზე წყალმომარაგების ნორმას ვიღებთ 180 ლ/კაც.დღ.ღ. მაშინ საშუალო დღეღამური ხარჯი ტოლი იქნება დაახლოებით 2019/20 - 420 ოჯახზე დაახლოებით - 519.75 - მ^3⁄(დღ.ღ.); პროექტი გათვალისწინებული მაქსიმუმ 500 ოჯახზე და 50-მდე მოქმედ და მშენებარე საოჯახო ტიპის და 3 მაღალი კლასის სასატუმროზე. |  |
| 13. განსაზღვრეთ საპროექტო ობიექტების ფიზიკურისიმძლავრე/გამტარობა, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში, ან გამოყენებადი სივრცის კვადრატული მეტრი). | Q_საშ=420×5,5×0,18×1,25=519,75 მ^3⁄(დღ.ღ.) განმარტება: მწვანე კონცხის დასახლებაში დღეისათვის დაახლოებით 420 საცხოვრებელი სახლია, რომლის წყლით უზრუნველყოფა ხორციელდება წინამდებარე პროექტით. პროექტი ითვალისწინებს ოჯახში 5,5 კაცს (ტურისტების ჩათვლით). იქიდან გამომდინარე, რომ დასახლება მიეკუთვნება ტურისტულ ზონას მოსახლეზე წყალმომარაგების ნორმას ვიღებთ 180 ლ/კაც.დღ.ღ. მაშინ საშუალო დღეღამური ხარჯი ტოლი იქნება: Q_საშ=420×5,5×0,18×1,25=519,75 მ^3⁄(დღ.ღ.) მაქსიმალური დღე-ღამური ხარჯი ტოლია: Q_(მაქს.დღ.ღ)=Q_საშ×K_(მაქს.დღ.ღ.) K_(მაქს.დღ.ღ.)=1.2 Q_(მაქს.დღ.ღ.)=519,75×1,2=623,7 მ^3⁄(დღ.ღ.) მაქსიმალური საათური ხარჯი ტოლია: Q_(მაქს.სთ.)=(Q_(მაქს.დღ.ღ)×K_(სთ.))/24 K_სთ=α_(მაქს.)×β_მაქს=1,3×1,6=2,08 Q_(მაქს.სთ.)=(623,7×2,08)/24=54,1 მ^3⁄(სთ.) მაქსიმალური წამური ხარჯი ტოლია: qმაქს.წმ=54,1x1000/36000=15 ლ/წმ |  |
| c. პროექტის არსი |  |  |
| 14. აღწერეთ პროექტი და მისი კომპონენტები და განმარტეთ მათი კომპლექსური გადაწყვეტილება. | მწვანე კონცხის დასახლებაში აშენდება სატუმბო სადგური 500 მ.კბ. რეზერვუარით, მოხდება წყალსადენის ქსელის მშენებლობა და მოსახლეობის გამრიცხველიანობა. პროექტით სატუმბო სადგურში გათვალისწინებული იქნება ერთი მუშა და ერთი სათადარიგო ტუმბოს მოწყობა, საიდანაც მოხდება D159/4,5მმ ქარხნული იზოლაციის ფოლადის მილით წყლის მიწოდება საპროექტო W=500 კბ.მ. რეზერვუარში. რეზერვუარიდან კი მოხდება წყლის მიწოდება ქსელში. პროექტით გათვალისწინებული 420 ოჯახთან მოხდება ცენტრალური წყლის მიყვანა მისი გამრიცხველიანობით და ორმოცდაათამდე მოქმედ და მშენებარე საოჯახო ტიპის და მაღალი კლასის სასატუმროს ჩართვა ცენტრალიზირებულ წყალსადენის სისტემაში. პროექტი ითვალისწინებს ცენტრალიზირებული წყალსადენის სისტემის მოწყობას მოსახლეობის ჩართვით ქსელში 32050 გ.მ. სხვადასხვა დიამეტრის მილების მოხმარებით, მათ შორის ცენტრალურ მაგისტრალზე 160 მმ პოლიეთილენის მილების ჩალაგება 4100 გ.მ.-ზე. პროექტის კომპონენტებია: 1) მოსახლეობის ჩართვა ცენტრალიზირებული წყლის მიწოდების სისტემაში; 2) სასტუმროების ჩართვა ცენტრალიზირებული წყლის მიწოდების სისტემაში; 3) საოჯახო ტიპის სასტუმროების უწყვეტი წყალმომარაგება; 4) გამრიცხველიანების სისტემის შექმნა; 5) ეკოლოგიურად სუფთა სასმელი წყლის მიწოდება მომხმარებლისთვის; 6) ტურისტული მომსახურების გაუმჯობესება. პროექტის განხორციელების ვადა არის დაწყებიდან 13 თვე. |  |
| C. პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა |  |  |
| 15. აღნიშნეთ სახელმწიფოს სტრატეგიულ მიზნებთან პროექტის შესაბამისობა და მისი წვლილი ეკონომიკური ერთეულის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. | რადგან მწვანე კონცხის დასახლებაში არ იყო ცენტრალიზებული წყლის მიწოდების სისტემა, პროექტი ხელს შეუწყობს მწვანე კონცხის დასახლებაში საცხოვრებელი და ტურისტული ინფრასტუქტურის განვითარებას. |  |
| D. პროექტის ეკონომიკური მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ალტერნატივების ანალიზი |  |  |
| a. პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები |  |  |
| 16. მიუთითეთ პროექტის და შესაბამისი ალტერნატიული ვარიანტების განხორციელებისთვის საერთო ინდიკაციური სავარაუდო ხარჯები მიმდინარე ფასებში. აღნიშნეთ ნებისმიერი დაგეგმილი გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიება. აღწერეთ ხარჯთაღრიცხვების შემუშავების საფუძველი. | ჩატარდა საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები, საპროექტო ღირებულებამ შეადგენა 7 480 963,53 ლარი. |  |
| 17. განსაზღვრეთ პროექტის შეფასების ეტაპისთვის საჭირო შემდგომი კვლევების სავარაუდო ხარჯები. | შეფასების ეტაპისთვის შემდგომ კვლევებზე ხარჯები გაწეული არ იქნება |  |
| b. პროექტის სარგებელი |  |  |
| 18. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივების მომხმარებლების ძირითადი სარგებელი. | პროექტი ხელს შეუწყობს მწვანე კონცხის დასახლებაში საცხოვრებელი და ტურისტული ინფრასტუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება ეკონომიკური და ეკოლოგიური მდგომარეობა, მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სუფთა სასმელი წყლით |  |
| 19. განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვენლოვანი გარე ფაქტორები, ანუ ხარჯები და სარგებელი არა მომხმარებელი ერთეულებისთვის. | სარგებელი: 1) გარემოს ჯანმრთელობის ეფექტური სისტემის ხელშეწყობა; 2) ჯანდაცვის მხრივ არსებული ვითარების გაუმჯობესება მოსახლეობის საკეთილდღეოდ; 3) ეს სოციალური პროექტია და მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ემსახურება, ასევე უნდა ითქვას რომ თითქმის მთელ საქართველოში წყლის მიწოდება მომგებიანი არ არის |  |
| 20. განმარტეთ ალტერნატივებს შორის სარგებელის მხრივ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი განსხვავება. | - არაფრის კეთება- არანაირ სარგებელს არ მოუტანს მწვანე კონცხის დასახლებაში მცხოვრებ 420 ოჯახს. - ახალი სატუმბო სადგურის მშენებლობა - ახალი სატუმბო სადგურის მშენებლობა აკმაყოფილებს მწვანე კონცხის დასახლებაში მცხოვრებ 420+ ოჯახს. - ახალი მცირე ზომის სატუმბო სადგურის მშენებლობა - ვერ დააკმაყოფილებს სრულად მწვანე კონცხის დასახლებაში მცხოვრებ ოჯახებს. |  |
| 21. განსაზღვრეთ ძირითადი სარგებელი და ხარჯები, რომელთა შეფასება შესაძლებელია მოცემულ ეტაპზე, არამატერიალური სარგებელისა და დადებითი და უარყოფითი გარე ფაქტორების ჩათვლით. განსაზღვრეთ პროექტის რთულად შესაფასებელი დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებები. | სარგებელი: 1) გარემოს ჯანმრთელობის ეფექტური სისტემის ხელშეწყობა; 2) ჯანდაცვის მხრივ არსებული ვითარების გაუმჯობესება მოსახლეობის საკეთილდღეოდ; აგრეთვე შემდგომ წლებშიც ივარაუდება ზრდა.: 1) ტურისტების წლიური 0.6%-იანი ზრდა; 2) ბიზნესინფრასტრუქტურის 3% ზრდა; - როგორიც არის მაღალი კლასის სასტუმროების მშენებლობა იგეგმება სამი, ხოლო მომავალ წელს დაემატება სავარაუდოდ ერთი; აგრეთვე საოჯახო ტიპის სასტუმროები, რომლებსაც მოდევნო წლებში დაემატება 10 საოჯახო ტიპის სასტუმრო, უნდა ითქვას რომ სასტუმროების მთლიანი დატვირთვა მოდის ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით (90 დღე) |  |
| c. ეკონომიკური ეფექტიანობა |  |  |
| 22. წარმოადგინეთ სავარაუდო საინვესტიციო ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა ერთ მომხმარებელზე ან საინვესტიციო ხარჯი საბოლოო მომსახურებაზე მოთხოვნის ერთ ერთეულზე. | პროექტის განხორციელებისათვის დაიხარჯება 7 480 963,53 ლარი. ობიექტი 20 წლის განმავლობაში მოემსახურება 420 ოჯახს წელიწადში. ხარჯი მოთხოვნის ერთეულზე: 7 480 963,53 / 420 / 20 = 890,59 ლარი |  |
| 23. აღნიშნული ხარჯები შეადარეთ ალტერნატივების და სხვა უკვე დასრულებული მსგავსი პროექტების ხარჯებს. | დასრულებული მსგავსი ტიპის ობიექტი მუნიციპალიტეტში არ არის. |  |
| 24. განმარტეთ, თუ რა მიზეზით ღირს მოცემულ პროექტზე სახელმწიფო ხარჯის გაღება, მის ალტერნატივებთან შედარებით (არაქმედების ალტერნატივის ჩათვლით), ხარჯებისა და პოტენციური სარგებელის შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით. განსაზღვრეთ პერსპექტიული ალტერნატივები. | ამჟამად მწვანე კონცხის დასახლებაში არსებობს ჭაბურღილი/ არტეზიულ ჭები მოწყობილი ცალკეული ოჯახისათვის, ხშირ შემთხვევაში გამოდის მწყობრიდან მათი რეაბილიტაცია ან ხშირ შემთხვევაში სხვა ალტერნატიული ადგილის მოძებნა, რის გამოც თავიდან უნდა მოხდეს ქანების ანალიზი, წყლის ანალიზი რაც დაკავშირებულია ხარჯებთან, ხოლო ამ პროექტით ეს პრობლემები გადაწყდება, როგორც მოსახლეობასთან დაკავშირებით ასევე ახალი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებით. |  |
| 25. აღწერეთ პროექტის ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე ზემოქმედების მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი რისკები და ვარაუდები. განსაზღვრეთ პროექტის დაგეგმარების დროს გასათვალისწინებელი ნებისმიერი შემარბილებელი ღონისძიება. | რისკები: 1) პროექტის ღირებულების ცვლილება; 2) უხარისხო მშენებლობა; 3) გამოყენებული მასალის ხარისხი; 4) მშენებლობის ვადების გაჭიანურება (ტენდერის პროცედურები, კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა); 5) მშენებლობის პერიოდში ბუნებრივი საფრთხის რისკები (სტიქია); რისკების პრევენცია: 1) მასალის შეძენის დროს გასათვალისწინებელია საერთაშორისო სტანდარტები; 2) კონტროლის გამკაცრება: 3) ზედამხედველი ორგანიზაციის ხშირი მონიტორინგი მშენებლობასთან დაკავშირებით; 4) სამშენებლო პროცესის სწორი დაგეგმვა; 5) სტიქიური მოვლენების ასაცილებლად პროცედურების შესაბამისად დროული, ადექვატური და კვალიფიციური რეაგირება |  |
| E. გავლენა ბიუჯეტზე და ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა |  |  |
| 26. ასახეთ განხორციელებისა და ოპერირების განმავლობაში პროექტის მოსალოდნელი ბიუჯეტზე ზემოქმედება. | პროექტი ითვალისწინებს ხარჯებს, როგორც საინვესტიციო პერიოდში, ასევე საოპერაციო ეტაპზე. პროექტის განხორციელების შედეგად აშენებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების სავარაუდო ხარჯები დაახლოებით 9%-ით გაიზრდება არსებულ ვითარებასთან შედარებით. კომუნალური ხარჯები წლის განმავლობაში: დაცვის პერსონალის ხარჯები - 76 800 ლარი; ტექნიკური პერსონალის ხარჯი - 91 800 ლარი შეადგენს 13 950 ლარს; ელექტროენერგიის წლიური ხარჯი - 109 526 ლარი; წყლის ხარისხის უზრუნველყოფის წლიური ხარჯი - 45 000 ლარი; სხვა მიმდინარე ხარჯები - 12 000 ლარი. საშუალო წლიური ხარჯი შეადგენს 658 411,78 ლარს. ობიექტის შემოსავალი პირველი წლის განმავლობაში იქნება 125 165 ლარამდე, ხოლო საშუალო წლიური სარგებელი - 224 991,13 ლარი |  |
| 27. განსაზღვრეთ საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები და მათი სავარაუდო წილი. აღწერეთ დამატებითი დაფინანსების წყაროების უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო ქმედებები და გადაწყვეტილებები და მიუთითეთ მათი განხორციელების ვადები. | პროექტის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა დაფინანსების წყაროები მოსალოდნელი არ არის. მშენებლობის ეტაპზე პროექტი დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ეტაპობრივად, წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით. |  |
| 28. ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყავით მათ მიერ განხორციელებული ასიგნების საკმარისობის / შესატყვისობის დამადასტურებელი არგუმენტები. | მოსალოდნელი არ არის ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისაგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა |  |
| F. განხორციელება |  |  |
| a. შესყიდვები |  |  |
| 29. განსაზღვრეთ შესყიდვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელი საკითხები. | შესყიდვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას სახელმძღვანელოდ გამოყენებული იქნება საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ. |  |
| 30. აღწერეთ პროექტის ის მახასიათებლები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის შერჩევა.* | პროექტის განხორციელება არ იგეგმება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის მიხედვით |  |
| b. განხორციელების ღონისძიებები და შესაძლო შეზღუდვები |  |  |
| 31. შეაჯამეთ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობის და/ან მართვისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები. | პროექტის სატანადო განხორციელებაზე იზრუნებს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ტექნიკურ მონიტორინგს განახორციელებს ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო ხოლო ზედამხედველობას განახორციელებს დაქირავებული ტექზედამხედველი. |  |
| 32. უზრუნველყავით მტკიცებულება იმისა, რომ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობასა და მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი რესურსი გააჩნია შემოთავაზებული პროექტის მასშტაბის და ტიპის პროექტების განსახორციელებლად, ან მიუთითეთ თუ რა დამატებითი ზომები არის მისაღები აღნიშნულის მისაღწევად. | შპს „ბათუმის წყალი“-ის მიერ განხორციელებული პროექტები: 1) ქ. ბათუმის ერთიანი წყლის სისტემის მოწყობა, დაქსელვა გამრიცხველიანება და მათზე მონიტორინგი. |  |
| 33. განსაზღვრეთ ნებისმიერი პოტენციური გადასალახი დაბრკოლება, მაგალითად, გარემოსდაცვითი შეზღუდვები ან მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ან დამატებითი ღონისძიებები, საკანონმდებლო ცვლილებების ჩათვლით, რომლებიც გადაჭრილ უნდა იქნეს პროექტის წარმატებით დასრულებამდე. | მშენებლობის პროცესში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე პოტენციური გადასალახი დაბრკოლებები არ არის მოსალოდნელი |  |
| G. მდგრადი განვითარების საკითხები |  |  |
| 34. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივის მფლობელი ორგანიზაცია. | შპს „ბათუმის წყალი“ |  |
| 35. დაადასტურეთ, რომ აქტივის ოპერირებასა და შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ არის, მაშინ განსაზღვრეთ საკმარისი რესურსების მოსაპოვებლად საჭირო ზომები. | დამატებითი რესურსის მოძიება საჭირო არ არის, რადგანაც როგორც პროექტის ოპერირებასა და შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი აქვს |  |
| 36. აღწერეთ, თუ როგორ მოხდება საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვა პროექტის დასრულების შემდეგ, გადასახადის მომხმარებელზე დაკისრების ან მომატების ჩათვლით. | ქსელში ჩართვის შემდგომ ბათუმის მუნიციპალიტეტში დახარჯული წყლის თანხის ამოღებას და მის მომსახურებას აწარმოებს შპს „ბათუმის წყალი“ . |  |
| 37. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | არ საჭიროებს პოტენციური ზემოქმედების დამატებით კვლევებს |  |
| 38. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს, განსაკუთრებით სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ხარჯებისა და სარგებელის გამოყოფასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | არ საჭიროებს პოტენციური სოციალური ზემოქმედების დამატებით კვლევებს |  |
| H. შემდგომი კვლევებისა და კონსულტაციებისადმი მიდგომა |  |  |
| 39. განსაზღვრეთ, რომელი ალტერნატივები გადავა პროექტის შეფასების ეტაპზე და რომელი ალტერნატივები გამოირიცხება წინასწარი შერჩევის შედეგად, ეკონომიკური ეფექტიანობისა და ფინანსურად ხელმისაწვდომობის საკითხების ჩათვლით. | სიცოცხლისუნარიანობისა და ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით რეკომენდირებულია შეფასების ეტაპზე გადავიდეს შემდეგი ალტერნატივა: - ახალი სატუმბო სადგურის მშენებლობა |  |
| 40. ჩამოთვალეთ შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დამატებითი კვლევები. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით აუცილებელია პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა#, ახსენით მიზეზი. | ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით, დამატებითი კვლევების განხორციელება არ არის საჭირო |  |
| 41. განსაზღვრეთ ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს შემდეგი კვლევების დროს, მსგავსი პროექტების ექს-პოსტ კვლევების შედეგად მიღებული შედეგების ჩათვლით. | სამუშაოს განხორციელების, მშენებლობის ხარისხის შემოწმებისა და ხარჯ-ეფექტურების შეფასების კვლევები |  |
| 42. დაადასტურეთ სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება და განსაზღვრეთ გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები. | მოსალოდნელი არ არის სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება |  |
| 43. განსაზღვრეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესრულების სამართლებრივი საფუძველი. მსგავსი საფუძვლის არარსებობის შემთხვევაში, განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი უარყოფითი ან დადებითი ეკოლოგიური ეფექტი, რომელიც მიუხედავად სამართლებრივი საფუძველის არარსებობისა, შესაძლოა საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. მოკლედ ჩამოთვალეთ გარემოზე ძირითადი ზემოქმედებები, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შეფასების პროცესში. | აღნიშნული პროექტის განხორციელება არ გამოიწვევს გარემოზე ზემოქმედებას, შესაბამისად არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას |  |
| 44. განსაზღვრეთ კვლევების განხორციელებისთვის და შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ნებისმიერი სახის, ფორმალური თუ არაფორმალური კონსულტაცია. | საჭიროებისამებრ, შესაძლოა განხორციელდეს შესაბამის ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები |  |