კონცეფციის ბარათი

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| A. ძირითადი ინფორმაცია |  |  |  |
| 1. პროექტის დასახელება | ქალაქ ფოთის საიალქნო კლუბი-სკოლის მშენებლობა (იახტკლუბი) |  |
| 2. პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია |  |
| 3. პროექტზე პასუხისმგებელი პირი | ა(ა)იპ ,, ფოთის საიალქნო კლუბი“-ს დირექტორი მიხეილ კილასონია |  |
| 4. პროექტზე და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია |  |
| 5. სტრუქტურულ ერთეულში პროექტზე პასუხისმგებელი პირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | ა(ა)იპ ,, ფოთის საიალქნო კლუბი“-ს დირექტორი მიხეილ კილასონია |  |
| B. პროექტის არსი და მისი განხორციელების საჭიროების შეფასება |  |  |  |
| a. ინტერვენციის ლოგიკა |  |  |  |
| 6. აღწერეთ ის კონკრეტული პრობლემა, რომლის საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი და განსაზღვრეთ აღნიშნული პრობლემის სიმძიმე. | ქალაქი ფოთს დიდი პოტენციალი აქვს საილქნო ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. 70 -იან წლებში ფოთს ბევრი აფროსანი ყავდა, მათ შორის ევროპის ჩემპიონებიც. ფოთის იახტკლუბი წარმოადგენდა ხმელთაშუა და შავი ზღვისპირა საიალქნო კლუბების და სკოლების ნავსაყუდელს და ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობდა არგონავტების ცნობილი მარშრუტით მოგზაურთათვის. აღნიშნულ პოტენციალს ფოთის მუნიციპალიტეტი ვერ იყენებს მთელი რიგი ქვემოთ ჩამოთვლილი პრობლემების გამო: - 2012 წლიდან საიალქნო კლუბის ტერიტორია გადავიდა ფოთის პორტის სარგებლობაში, რომლის ინტერესში არ შედის კლუბის ფუნქციონირება. ამ ეტაზე კლუბიდან მხოლოდ საიალქნო სკოლა ფუნციონირებს და ისიც შეფერხებით არახელსაყრელი მდებარეობის, არასათანადო ინფრასქტრუქტურის და ბიუროკრატიის გამო. მოსწავლეები დიდი რისკის და წვალების ფასად ეუფლებიან საიალქნო სპორტის ძალიან ლამაზ სახეობას. სკოლაში მხოლოდ 30 მოსწავლეა და ისიც მხოლოდ სეზონურად. - რაც შეეხება ნავმისადგომს, ფოთის პორტი არ იღებს საიალქნო ნავებს, რის გამოც ნავის მფლობელები, როგორც ადგილობრივი ასევე უცხოელი, იძულებული არიან ნავი დააყენონ სხვა ქალაქების იახტკლუბებში. ბოლო 5 წლის განმავლობაში 50-მდე საიალქნო ნავის მფლობელს ეთქვა უარი ნავისადგომის არარსებობის გამო. - ფოთში არ არსებობს ზღვისპირა შეკრების ადგილი ტურისტებისთვის, მეზღვაურებისთვის და მოსახლეობისთვის. აღნიშნული პრობლემების გამო დღითი დღე მცრიდება მოსახლეობის ინტერესი საიალქნო სპორტის მიმართ, ხოლო ფოთი კარგავს უნიკალურ შესაძლებლობას აფროსნობის განვითარებით მოიზიდოს ტურისტები, გაჩნდეს დამატებით დასაქმების შესაძლებლობები და ქალაქმა მიიღოს დამატებით შემოსავალი. აღნიშნული პრობლემები თუკი დროულად არ მოგვარდა ფოთის მუნიციპალიტეტი დაკარგავს ტურისტებისთვის როგორც ზღვისპირა ქალაქის მიმზიდველობას. ამ შემთხვევაში ვერ მოხდება დიდი ზომის იახტების განთავსება , არსებობს ტურისტული მარშუტები როდესაც ერთდროულად 30-მდე იახტა შემოდის. ამ შემთხვევაში ტენდეცია რომლიც ამჟამადაა, რამოდენიმე წელში სკოლა საერთოდ დაიხურება და თავის ფუნქციას დაკარგავს, მოძველებული ინფრასტრუქტურა კიდევ უფრო გახდება გამოუსადეგარი. ამასთან აღნიშნული პროექტის განხორციელებით შეიქმნება ტურისტების (მეზღვაურების) თავშეკრების ადგილი სადაც შესაძლებელი იქნება, მოგზაურთათვის თავიანთი მცირე გაბარიტიანი იახტების, იალქნიანი გემების განთავსება, პროექტის მიზანია საიალქნო კლუბის დამოუკიდებელ ტერიტორიაზე განთავსება მისივე დამოუკიდებელი ნავმისადგომით. |  |
| 7. განმარტეთ, თუ როგორ მოახერხებს პროექტი განსაზღვრული პრობლემის შემსუბუქებას. | პროექტი ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე ( კუნძულის სანაპირო ზოლი) საიალქნო კლუბის და დახურული და ღია ნავისადგომის მოწყობას ახალგაზრდების საიალქნო სპორტში ჩართვისა და ტურიზმის განსავითარებლად. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ამოცანები: - სიალქნო კლუბის მოწყობა ქალაქის მოსახლეობისთვის ყველაზე ხელსაყრელ ადგილას მოეწყობა ორსართულიანი საიალქნო სკოლა სათანადო ინფრაქსტრუქტურით: კაფით, სპორტდარბაზით, სასწავლო ოთახებით, საკონფერენციო დარბაზით, სასტუმრო და ნავსადგომით. სკოლა წლიურად მოამზადებს 60 მოსწავლეს მთელი სეზონის განმავლობაში, რაც ხელს შეუწყოს აფროსნობის მიმართ ინტერესის გაჩენას და მომავალი მეზღვაურების და სპორცმენების მომზადებას. სკოლაში მოეწყობა სხვა ქვეყნებთან შეჯიბრებები,რაც ხელს შეუწყობს ტურისტების მოზიდვას. სკოლაში არსებული სასტუმრო, კაფე და სასიამოვნო გარემო ხეს შეუწყობს ტურისტებისთვის, მეზღვაურებისთვის და მოსახლეობისთვის შეკრების და დასვენების კერის გაჩენას. - დაცული საზღვაო და სახმელეთო ნავმისადგომების მოწყობა, აღჭურვილი შესაბამისი კომუნიკაციებით პროექტის ფარგლებში მოეწყობა თანამედროვე სტანდარტების საზღვაო და სახმელეთო ნავმისადგომები, რომელსაც შეეძლება ერთდროულად 25 ნავის მირებას. დამატებით კლუბი მოემსახურება ნავის მფლობელებს სხვადასხვა მომსახურებით როგორიცაა ნავების მოვლა- შენახვა, შეკეთება. გამართული ნავმისადგომის არსებობა ხელს შეუწყობს ტურისტების მოზიდვას, სხვადასხვა სახის ახალი ტურისტული მარშუტების გაჩენას და მოსახლეობას გაუჩნდება დამატებითი შემოსავლის წყარო. საბოლოოდ კლუბი დასაბამს მისცემს ქალაქში ტურიზმის სპეციფიკური ნაირსახეობის - აფროსნობის განვითარებას. ტურიზმის აღნიშნული სახე ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი და შემოსავლიანი სეგმენტია. |  |
| 8. დაასაბუთეთ სახელმწიფო ინტერვენციის საჭიროება, საბაზრო ჩავარდნის ან კაპიტალთან დაკავშირებული პრობლემების განსაზღვრით, რომელთა საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი. | პროექტი არ წარმოადგენს მომგებიან პროექტს, რომლითაც შეიძლება ბიზნესი დაინტერესდეს. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ინფრაქსტრუქტურა, რომელიც ბიძგს მისცემს სხვადასხვა სახის ბიზნესების გააქტიურებას. თუკი პროექტი არ განხორციელდება, არის მაღალი რისკი პორტის ტერიტორიაზე არსებული საიალქნო სკოლის დახურვის. ამას მოწმობს ხელშეკრულებების ყოველწლიურად განახლების პრაქტიკა, რომელიც პირად ურთიერთობებზეა დაფუძნებული. მოსახლეობა დაკარგავს ინტერესს საზღვაო ტურიზმის მიმართ რომელიც ერთ ერთი მთავარი სტრატეგიული მიმართულებააა ქალაქ ფოთისთვის. |  |
| 9. ჩამოთვალეთ პრობლემის აღმოფხვრისთვის შემუშავებული ყველა ალტერნატიული გზა, გარკვეული პოლიტიკის გატარების ჩათვლით, რომლებიც არ საჭიროებენ ინვესტიციებს. | პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად ფოთის მერია განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს ინფორმაციის გავრცელება პროექტის თაობაზე ინფორმაციას გაავრცელებს სხვადასხვა ქვეყნების თვითმართველობებთან და ტურისტულ საგენტოებთან აფროსნობთ დაინტერესებული პირების გამოსავლენად და მათ მოსაწვევად. მოამზადებს ვიდეო კლიპს აფროსნობის პოტენციალზე და არსებული მომსახურების შესაძლებლობებზე. არსებული საიალქნო სკოლის ხელმძღვანელები თავიანთი პირადი კავშირებით ინფორმაციას გაავრცელებენ საზღვარგარეთელ კოლეგებთან, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის შეჯიბრებების მოწყობას და ტურისტების მოზიდვას საზღვაო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მერიის სამსახური ითანამშრომლებს ადგილობრივ კოლეჯთან, რათა შემუშავდეს აკრედიტირებული საზღვაო ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი. ასევე მოიპოვებს ინფორმაციას საზღვაო ტურიზმის კუთხით არსებულ სახემწიფოს მიერ დაფინანსებულ კურსებზე, რომ ხელი შეუწყოს დაინტერესებული პირების კვალიფიკაციის ამაღლებას თანამშრომლობა კერძო პირებთან რომლებიც ფლობენ საიალქნო ნავებს პროექტის ფარგლებში განხორციელდება შეხვედრები ნავების მფლობელებთან იახტკლუბის კონცეფციის და ახალი შესაძლებლოების გასაცნობად. შეხვედრები ხელს შეუწყობს ნავების მფლობელთა მხრიდან ახალი ტურისტული მარშუტების და მომსახურების გაჩენას შესაძლოა თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება ბათუმის საზღვაო აკადემიასთან შესაძლოა გაფორმდებს თანამშრომლობის მემორანდუმი ბათუმის საზღვაო აკადემიასთან რომელიც ითვალიწინებს ფოთის საიალქნო კლუბის ბაზის გამოყენებას მოსწავლეებისთვის პრაქტიკის გასავლელად სხვადსხვა სახის ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვა ახალგაზრდების და ტურისტების მოსაზიდან თვითმართველობა დაგეგმილ სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებს გამართავს კლუბის ტერიტორიაზე კლუბის წევრობა |  |
| b. საჭიროებების შეფასება |  |  |  |
| 10. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელის მიმღები საბოლოო ბენეფიციარების კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი. | პროექტის განხორციელებით სარგებელს მიიღებს შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფები: - სპორტსკოლის მოსწავლეები, რომლებიც დაკავდებიან საიალქნო სპორტით, მოწყდებიან ქუჩას და ცხოვრების ჯანსაღი წესით იცხოვრებენ მთელი სეზონის განმავლობაში - უცხოელი ტურისტები რომელთაც ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ სხვადასხვა ტურისტული მარშუტით, მათ შორის არგონავტების ცნობილი მარშუტით. - საიალქნო ნავების/იახტის მეპატრონეები, რომელთაც არ მოუწევთ დროის და ზედმეტი თანხის დახარჯვა ნავების სხვა ნავმისადგომებში წაყვანაზე და რომლებსაც ექნებათ დამატებითი შემოსავალი სხვადასხვა ტურისტული მარშუტებიდან და ივენთებიდან. - ფოთის ახალგაზრდობა, რომელთაც ექნება ზღვისპირას თავშეყრის და დროის სასიამოვნო გარემოში გატარების შესაძლებლობა. - ტრანსპორტის, ტურიზმის და ზოგადად მომსახურების სფეროში დასაქმებული პირები, რომლებიც მიიღებენ დამატებით შემოსავალს ტურისტებისაგან საბოლოოდ პროექტის მოსარგებლე იქნება მთელი ფოთის მოსახლეობა, რადგან მნიშვნელოვნად გაიზრდება ფოთის ცნობადობა, როგორც ტურისტული ქალაქის. |  |
| 11. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებული მომსახურების საბოლოო მომხმარებლების დაახლოებითი რაოდენობა, საზომი ერთეულის მითითებით (მაგ: ერთ მოსახლეზე, ერთ ოჯახზე, საწარმოზე). | - წლის განმავლობაში საიალქნო სპორტ სკოლის 60 მოსწავლე - წლის განმავლობაში კლუბის კაფით მოსარგებლე 4000 ადამინი. - წლის განმავლობაში სპორტული დარბაზით მოსარგებლე 550 ადამიანი - წლის განმავლობაში საკონფერენციო დარბაზით მოსარგებლე მინიმუმ 20 კომპანია. - წლის განმავლობაში მინიმუმ 1000 ტურისტის მიღება. - ტრანსპორტის, ტურიზმის და ზოგადად მომსახურების სფეროში დასაქმებული 20 პირი. . |  |
| 12. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე არსებული ფიზიკური მოთხოვნა და მისი ზრდის ტემპი, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში და სხვა). | პროექტის დასრულებისთვის მომსახურებაზე არსებული მოთხოვნები: - სპორტული დარბაზი. დასაწყისისთვის თვეში 46 ადამიანი, ორ წელიწადში ეს რაოდენობა სავარაუდოდ გაიზრდება. - 60 მოსწავლე წლიურად. მეორე წლისთვის მაჩევენბელი თითქმის იგივე დარჩება. - კაფე წლიურად მოემსახურება დაახლოებით 4000 ადამიანს, თუმცა 1 წელიწადში ეს რაოდენობა გაორმაგდება. - საკონფერეციო დარბაზს თავიდან არ ექნება დიდი შეკვეთები, საშუალოდ თვიურად 2 დაკვეთა, თუმცა მას მერე რაც დაიწყება საერთაშორისო შეჯიბრებები, მოხდება ცნობადობის გაზრდა საკონფერენციო დარბაზის დატვირთვა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. - დახურული, დაცული ნავმისადგომი გათვლისლი ერთდროულად 30 მცირეზომის იახტა და იალქლიანი გემის განთავსებაზე. - ღია სახმელეთო ნავმისადგომი გათვლისლი 20 იახტა და იალქლნიანი გემის განთავსებაზე. შემდეგ წლებში გაიზრდება მოთხოვნა აფროსნობის კუთხით შეჯიბრებების მოწყობაზე მეზობელ ქვეყნებთან - თურქეთი, რუსეთი, ბულგარეთი. |  |
| 13. განსაზღვრეთ საპროექტო ობიექტების ფიზიკურისიმძლავრე/გამტარობა, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში, ან გამოყენებადი სივრცის კვადრატული მეტრი). | აღნიშნული პროექტით შექმნილი ინფრასტრუქტურული ცენტრით მოსარგებლეთა რაოდენობა დღევანდელი მდგომარეობით შესაძლებელია დაახლოვებით განისაზღვროს ქვემოთ მოყვენილი მონაცემებით, თუმცა მისი ცნობადობის ამაღლებასთან ერთად აღნიშნული მონაცემების ზრდის ტემპი ტურისტულ ნაწილში იქნება მუდმივად მზარდი, რაც დამოკიდებულია უკვე საერთო სახელმწიფოებრივ ტურისტულ პოლიტიკაზე. |  |
| C. პროექტის არსი |  |  |  |
| 14. აღწერეთ პროექტი და მისი კომპონენტები და განმარტეთ მათი კომპლექსური გადაწყვეტილება. | პროექტი მოიცავს რამოდენიმე კომპონენტს: - საიალქნო სკოლის ინფრასტრუქტურის მოწყობა (სკოლის შენობა, კაფე, საკონფერენციო დარბაზი, სასტუმრო, სპორტდარბაზი, ნავები თავისი სათავსოთი) - დახურული და ღია ნავსადგომი. თითოეულიკომპონენტი ურთიერთდაკავშირებულია, აძლიერებს ერთმანეთს და საბოლოოდ ემსახურება აფროსნობის განვითარებას და ტურისტების მოზიდვას. საიალქნო სკოლა უმნიშვნელოვანესია აფროსნობის განსავითარებლად და ამ კუთხით ახალგაზრდობის ინტერესის გასაძლიერებლად. თავავის მხრივ საიალქნო სკოლის ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია არსებობდეს ნავები თავისი სათავსოთი, რომ მოსწავლეებმა შეძლონ სათანადო სწავლების გავლა. ტურისტების მოსაზიდად და აფროსნობის მიმართ ინტერესის გასაძლიერებლად უმნიშვნელოვანესია არსებობდეს ნავსადგომი, სადაც ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტები შეძლებენ თავიანთი ნავების დაყენებას და ტურისტული მარშუტების განხორციელებას. კაფის კომპონენტი ხელს უწყობს კლუბის ტერიტორია გახდეს თავშეყრის ადგილი როგორც ტურისტებისთვის ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. ასევე უმნიშვნელოვანესია სწავლების პროცესში მოსწავლეებს შეეძლებათ დანაყრდნენ და რამოდენიმე საათი კომფორტულად გაატარონ სკოლაში. |  |
| C. პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა |  |  |  |
| 15. აღნიშნეთ სახელმწიფოს სტრატეგიულ მიზნებთან პროექტის შესაბამისობა და მისი წვლილი ეკონომიკური ერთეულის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. | რადგან ქვეყნის სტრტეგია და პრიორიტეტი ეკონომიკის განვითარებაა აღნიშნული პრექტი სწორედ, რომ რეგიონის განვითარებისთვის ტურიზმის განვითარებისთვის და მთლიანობაში ერთად ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისთვის მნიშვნელოვანია, შესაბამისად პროექტი დიდ წვლილს შეიტანს ეკონომიკური ერთეულის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. |  |
| D. პროექტის ეკონომიკური მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ალტერნატივების ანალიზი |  |  |  |
| a. პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები |  |  |  |
| 16. მიუთითეთ პროექტის და შესაბამისი ალტერნატიული ვარიანტების განხორციელებისთვის საერთო ინდიკაციური სავარაუდო ხარჯები მიმდინარე ფასებში. აღნიშნეთ ნებისმიერი დაგეგმილი გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიება. აღწერეთ ხარჯთაღრიცხვების შემუშავების საფუძველი. | შეიძლება ითქვას რომ პროექტის ალტერნატული ვარიანტი არ არსებობს. ამჟამად არსებული ინფრაქსტრუქტურა, რომელიც 2012 წლიდან უკვე კერძო კომპანიის მფლობელობაშია არ პასუხობს მოთხოვნებს. კერძო ინვესტორი საერთოდ არაა დაინტერესებული აფროსნობის განვითარებით და უარს ამბობს მის ტერიტორიაზე საიალქნო ნავების შეშვებაზე. ამ ეტაპზე მხოლოდ სპორტ სკოლა ფუნციონირებს და ისიც შეზღუდულად, მხოლოდ სეზონურად. არსებობს მაღალი რისკი მისი დახურვის. ერთადერთი ალტერნატივაა კერძო ინტერესებისაგან თავისუფალი ინფრასტრუქტურის მოწყობაა, რომელიც ხელს შეუწყობს აღნიშნულ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ბიზნესების და სამუშაო ადგილების გაჩენას. სამშენებლო ხარჯები შეადგენს : 5 000 000 ლარს. აქედან: ნაპირსამაგრი და დახურული ბუხტის მოწყობის სამუშაოები 3 700 000 ლარი . კლუბისა და სკოლის ძირითადი შენობა რომელიც იქნება ერთი კომპლექსური მრავალპროფილიანი ნაგებობა ნაგებობა (ორი სართული) 800 000 ლარი. ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ღია სახმელეთო ნავსადგომის მოწყობა 500 000 ლარი. |  |
| 17. განსაზღვრეთ პროექტის შეფასების ეტაპისთვის საჭირო შემდგომი კვლევების სავარაუდო ხარჯები. | დამატებით ჩასატარებელი კვლევები ეხება ნაპირსამაგრი და ტალღებისაგან დამცავი ხიმინჯების ჩასობის ადგილებში გრუნტის კვლევა და ზოგადად აღნიშნულ ტერიტორიაზე დაცული ნავმისადგომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გარემოზე ზეგავლენის კვლევა. პროექტის შესასყიდათ სავარაუდო თანხა შეადგენს 180000 ლარს, რომელლის შესასყიდი თანხა გავითვალისწინებული იქნება ადგილობრივ ბიუჯეტში. |  |
| b. პროექტის სარგებელი |  |  |  |
| 18. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივების მომხმარებლების ძირითადი სარგებელი. | პროექტის განხორციელებით, ქალაქ ფოთში გაჩნდება ზღვასთან დაკავშირებული ერთადერთი კომპლექსი, რომელიც მოემსახურება როგორც ქვეყნის მოსახლეობას ასევე ტურისტების მნიშვნელოვან რაოდენობას. წლიურად 60 მოსწავლე, რომლებიც მისდევს ცხოვრების ჯანსაღ წესს, დაკავებულია სპორტით და დროს სასიამოვნო გარემოში ატარებს. ნავების მფლობელებს ნაცვლად სხვა ქალაქების ნავსადგურში წაყვანისა აქვთ შესაძლებლობა დაზოგონ თანხა და დრო და ნავები ფოთში დააყენონ და ისარგებლონ ისეთი მომსახურებით, როგორიცაა ნავების მოვლა დაცული ნავმისადგომი საშუალებას მოგვცემს დამწყები სპორტსმენების მოსამზადებლად. საკონფერენციო დარბაზი - სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს აქვთ კომფორტული გარემო სხვადასხვა სახის შეხვედრების, კონფერენციების ჩასატარებლად. კაფე - მეზღვაურებს, ტურისტებს, ადგილობრივ მოსახლეობას აქვთ შეკრების ადგილი ზღვისპირა ტერიტორიაზე. დაცული საზღვაო და სახმელეთო ნავმისადგომები, რომლებიც აღჭურვილია შესაბამისი კომუნიკაციებით, საშუალებას მისცემს იახტების და საიალქნო ნავების მეპატრონეებს ესტუმრონ ფოთს და მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა სახის ტურისტულ მარშუტებში. ფოთის მოსახლეობას შესაძლებლობა ექნება მონაწილეობა მიიღოს აფროსნობის კუთხით სხვა ქვეყნებთან შეჯიბრებებში. |  |
| 19. განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვენლოვანი გარე ფაქტორები, ანუ ხარჯები და სარგებელი არა მომხმარებელი ერთეულებისთვის. | სარგებელი: პროექტით სარგებელს მიიღებს მთელი ფოთის მოსახლეობა. ტურისტების მოზიდვა, ახალაგაზრდობის ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში და ქალაქის იერსახის მოწესრიგება, ნებისმიერი მოსახლისთვის არაპირდაპირად სასარგებლო იქნება. ტურისტების მოზიდვა ხელს შეუწყოს მთლიანად ქალაქის ეკონომიკურად გააქტიურებას, კერძოდ: - მოხდება სტიმულირება სანაპიროზე კაფეების და სასტუმრობის გახსნის. - ძალიან ბევრ მოქალაქეს გაუჩნდება სურვილი იახტის შეძენის. - ტურიზმის სხვა სახეობების ზრდა/განვითარება. ასევე მოხდება მომავალ თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის და წყალნაოსნობის სიყვარულის დანერგვა და დაინტერესება, სხვადასხვა სპორტული ასპერეზობებზე გამოსვლა და საიალქნო სპორტის ამ სახეობაში შედეგების მიღწევა. ერთჯერადი სამშენებლო ხარჯის გარდა კომპლექსი იქნება სრულიად დამოუკიდებელი შემოსავლებში და შესაბამისად იქნება თვით დაფინანსებაზე. გარე ფაქტორებიდან გარემოზე ზემოქმედება შესაძლოა მოახიდინოს ხმაურმა, უმეტესწილად მშენებლობის პროცეში დაბინძურბეულმა ჰაერმა, თუმცა გამომდიანრე იქიდან რომ დასახლებული პუნქტიდან მოშორებულია არ იქნება მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვნად შემაწუხებელი. სხვა სახის რაიმე ხარჯი არ ექნება არავის, არც კერძო მაცხოვრებელს და არც კომპანიებს. |  |
| 20. განმარტეთ ალტერნატივებს შორის სარგებელის მხრივ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი განსხვავება. | ამჟამად არსებულ საიალქნო კლუბს და მასთან არსებულ სპორტსკოლას არ გააჩნია დამოუკიდებელი ნავმისადგომი, ხოლო ნავმისადგომის ტერიტორიის მეპატრონეს (ფოთის პორტი) ისეთი პირობები აქვს შექმნილი, რომ მათთან თანაარსებობა და მითუმეთეს ტურისტული გარემოს შექმნა (საბაჟო სარეჟიმო ტერიტორიაზე) გამორიცხულია. რის გამოც კლუბს დაკარგული აქვს თითქმის ყველანაირი ფუნქცია. |  |
| 21. განსაზღვრეთ ძირითადი სარგებელი და ხარჯები, რომელთა შეფასება შესაძლებელია მოცემულ ეტაპზე, არამატერიალური სარგებელისა და დადებითი და უარყოფითი გარე ფაქტორების ჩათვლით. განსაზღვრეთ პროექტის რთულად შესაფასებელი დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებები. | სარგებელი, რომელთა შეფასება შესაძლებელია მოცემულ ეტაპზე: - სპორტ სკოლაში ჩართული მოსწავლეების და მათი მშობლების დაინტერესების დონე - იალქნიანი ნავების მფლობელთა პროექტით დაინტერესების ხარისხი. - მოსახლეობის დამოკიდებულება აფროსნობის განვითარების კუთხით - უცხოელი იახტების და იალქნიანი ნავების ინტერესი ფოთის ნავსადგომის მიმართ რთულად შესაფასებელი დადებითი ზემოქმედებები: - რამდენი ტურისტული მარშუტი შეიქმნება - პროექტი რამდენ ბიზნესს მისცემს სტიმულირებას - რამდენ ადამიანს გაუჩნდება სურვილი იახტის შეძენის აღნიშნულ პროექტს უარყოფითი ზემოქმედება პრაქტიკულად არ გააჩნია. პროექტით შექმნილი აქტივები არავის არ გაუწევს კონკურენციას და პირიქით მასტიმულირებელი იქნება მთელი რიგი ბიზნესებისათვის, მათ შორის სატრანსპორტო, მომსახურების, საგანმანათლებლო და ა. შ |  |
| c. ეკონომიკური ეფექტიანობა |  |  |  |
| 22. წარმოადგინეთ სავარაუდო საინვესტიციო ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა ერთ მომხმარებელზე ან საინვესტიციო ხარჯი საბოლოო მომსახურებაზე მოთხოვნის ერთ ერთეულზე. | პროექტის ჯამური ღირებულება შეადგენ 5 000 000 ლარს, სპორტსკოლისა და ნავსადგომების გათვალისწინებით წელიწადში საშუალოდ მოემსახურება 1 000 ადამიანს. ხოლო იმ ვიზიტორთა რაოდენობა რომლებიც იქნებიან შემოსავლის მომცემი შეადგენს წელიწადში არანაკლებ 5 000 ადამიანს. პროექტი წლის განმავლობაში დღევანდელი მონაცემებით მომსახურებიდან მიიღებს 250 000 ლარს აქედან საოპერაციო ხარჯები შეადგენს 200 000 ლარს ხოლო 50 000 ლარი გვექნება რეინვესტირებისათვის და ინფრასტრუქტურის გასაფართოვებლად . ამის გათვალისწინებით წლიური საინვესტიციო ხარჯი ერთ ერთეულზე პირობითად 20 წლის მანძილზე შეადგენს 60 ლარს , ხოლო ამავე პერიოდზე წლიური მინიმალური შემოსავალი შეადგენს 50 ლარს ერთ ერთეულზე. |  |
| 23. აღნიშნული ხარჯები შეადარეთ ალტერნატივების და სხვა უკვე დასრულებული მსგავსი პროექტების ხარჯებს. | ალტერნატივა არაფრის კეთება: საზღვაო ტურისტები თავიანთ იახტებს დააბინავებენ თურქეთში, ხოფაში, როგორც ეს წლების მანძილზე ხდება და მათი საქართველოსთან გაცნობა შემოიპარგლება მაქსიმუმ ქალაქი ბათუბით. სპორტსკოლა არ იარსებებს, ალტერნა პროექტის განხორციელება: ტურისტები შეძლებენ საქართველოს აკვატორიაში შემოსვლას, იახტების განთავსებას და უკვე მათთვის გამზადებული ინფრასტრუქტურის მეშვეობით სამეგრელოს, აჭარის, იმერეთის და გურიის გაცნობას თუნდაც 5 დღის ვადაში. იფუნქციონირებს სპორტსკოლა და საქართველოს ეყოლება წარმომადგენლობა სპორტის ამ სახეობაში. მსგავსი პროექტები საქართველოში ჯერ არ განხორციელებულა, შესაბამისად შედარებას ვერ გავაკეთებთ, თუმც შავი ზღვის პირეთში მრავლად არის მსგავსი პუნქტები, ხოლო თურქეთში სადაც ტურიზმი და განსაკუთრებით კი საზღვაო ტურიზმი თითქმის ყველა ზღვისპირა დასახლებულ პუქტში არის მოწყობილი ტურისტული ნავმისადგომები. |  |
| 24. განმარტეთ, თუ რა მიზეზით ღირს მოცემულ პროექტზე სახელმწიფო ხარჯის გაღება, მის ალტერნატივებთან შედარებით (არაქმედების ალტერნატივის ჩათვლით), ხარჯებისა და პოტენციური სარგებელის შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით. განსაზღვრეთ პერსპექტიული ალტერნატივები. | ალტერნატივა არაფრის კეთება: - საპორტო ქალაქს, რომელიც მდებარებს არგონავტების გზაზე არ აქვს საზღვაო ტურისტისთვის გემის მისადგომი და მისაბმელი წერტილი საიდანაც ის შეძლებს შემდგომ ახლო მდებარე უკვე სახმელეთო ტურისული ზონების დათვალიერებას. - არსებული საიალქნო სკოლა, მხოლოდ სეზონურად ფუნქციონირებს და მალე შეწყვეტს ფუნქციონირებას. - საზღვაო ტურისტები წლებია თავიანთ იახტებს აბინავებენ თურქეთში, ხოფაში - არ არსებობს ზღვის სანაპიროზე ახალგაზრდების, მეზღვაურებისთვის და ტურისტებისთვის შეკრების ადგილი. - დღითი დღე მცრიდება მოსახლეობის ინტერესი საიალქნო სპორტის მიმართ, ხოლო ფოთი კარგავს უნიკალურ შესაძლებლობას აფროსნობის განვითარებით მოიზიდოს ტურისტები, გაჩნდეს დამატებით დასაქმების შესაძლებლობები და ქალაქმა მიიღოს დამატებით შემოსავალი. აღნიშნული პრობლემები თუკი დროულად არ მოგვარდა ფოთის მუნიციპალიტეტი დაკარგავს ტურისტებისთვის როგორც ზღვისპირა ქალაქის მიმზიდველობას. რატომ ღირს პროექტის განხორციელება ხარჯების და სარგებლის გათვალიწინებით პროექტის განხორციელებით ფოთში: - ქალაქს ეყოლება დამატებით 1000 ტურისტი წელიწადში - ტურისტებს ექნებათ ქვეყენაში ზღვით შემოსვლის საშუალება რაც დღეს დღეობით პრაქტიკულად არ ხერხდება, ერთეული შემთხვევების გარდა. - იფუნქციონირებს სპორტსკოლა და საქართველოს ეყოლება წარმომადგენლობა სპორტის ამ სახეობაში. - შეიქმნება დამატებითი შესაძლებლობები ადამიანების დასაქმების და შემოსავლების ზრდის. - მოხდება - ფოთი როგორც დასასვენებელი ადგილი უფრო მიმზიდველი გახდება როგორც საქართველოს ისე უცხოელი დამსვენებლებისათვის. - გაიზრდება ფოთის ცნობადობა როგორც საზღვაო ტურისტული ქალაქის - ქალაქი დაუბრუნდება ზღვას და მისი იერსახე კიდევ უფრო გალამაზდება. - შემცირდება მიგრაცია და ძალიან ბერ ფოთელს რომელიც სხვა ქალაქებში არიან წასულები გაუჩნდება სურვილი ქალაქში დაბრუნების. |  |
| 25. აღწერეთ პროექტის ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე ზემოქმედების მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი რისკები და ვარაუდები. განსაზღვრეთ პროექტის დაგეგმარების დროს გასათვალისწინებელი ნებისმიერი შემარბილებელი ღონისძიება. | ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური და ტურისტული კუთხის კვალდაკვალ, აღნიშნული პროექტის განხორციელებას არ ემუქრება პროექტის ჩავარდნის რისკები რისკფაქტორებში შეიძლება გამოიყოს: - არაკეთილსინდისერი მომწოდებელი (მშენებლი) რომელიც გამოირიცხება შესაბამისი შესყიდვების პროფესიუნალურად განხორციელებისას. - კლუბი ვერ შეძლებს თვითდაფინანსებით არსებობას - აღნიშნული რისკის თავიდან ასაცილებლად მოძიებულია შემოსავლების რამოდენიმე წყარო, როგორიცაა კაფის მომსახურება, სპორტსკოლის მომსახურება, იახტების სერვისი, შემოსავალი ნავსადგომიდან, საკონფერენციო დარბაზის გაქირავება. პირველ ორ წელიწადს აღნიშნული რისკის ასაცილებლად ფოთის მერიის ბიუჯეტში ჩაიდება დაფინანსება დაახლოებით 200000 ლარის ოდენობით. ასევე ფოთის მერია აქტიურად ითანამშრომლებს მედიის საშუალებებთან პროექტზე ინფორმაციის გასავრცელებლად - ნაკლები დაინტერესება სპორტსკოლით - მსგავსი რისკი მინიმალურია, რადგან სკოლას აქვს მჭიდრო ურთიერთობა მოსახლეობასთან და იცის მოსახლეობის განწყობა. მიუხედავად ამისა სპორტსკოლის პედაგოგები აქტიურად იმუსავებენ მოსახლეობასთან მათი დაიტერესების გასაძლიერებლად. |  |
| E. გავლენა ბიუჯეტზე და ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა |  |  |  |
| 26. ასახეთ განხორციელებისა და ოპერირების განმავლობაში პროექტის მოსალოდნელი ბიუჯეტზე ზემოქმედება. | პირველი ორი წლის განმავლობაში ადგილობრიბი ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით გამოიყოფა 20000 ლარი. გამომდინარე იქიდან,რომ გაუთვალისწინებელი ხარჯებიც გათვალისწინებულია ხარჯების კუთხით ბიუჯეტზე მოსალოდნელი ზემოქმედება გამორიცხულია. |  |
| 27. განსაზღვრეთ საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები და მათი სავარაუდო წილი. აღწერეთ დამატებითი დაფინანსების წყაროების უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო ქმედებები და გადაწყვეტილებები და მიუთითეთ მათი განხორციელების ვადები. | საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა დაფინანსების წყარო მშენებლობის განსახორციელებლად ჩვენს მიერ ვერ იქნა მოძიებული. |  |
| 28. ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყავით მათ მიერ განხორციელებული ასიგნების საკმარისობის / შესატყვისობის დამადასტურებელი არგუმენტები. | პროექტის განხორციელებისას არ არის მოსალოდნელი ადგილობრივი მთავრობის ან სხვა საჯარო დაწესებულებებისაგან დაფინანსების მიღება. |  |
| F. განხორციელება |  |  |  |
| a. შესყიდვები |  |  |  |
| 29. განსაზღვრეთ შესყიდვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელი საკითხები. | პროექტის განხორციელების შესყიდვა მოხდება ელექტრონული ტენდერის საშუალებით. პროექტის მშენებლობის განმახორციელებელი კომპანია უნდა იყოს სპეციელიზირებული საზღვაო ინფრსტრუქტურის მშენებლობაში, რადგან , დახურული ნავმისადგომის მშენელბლობას სჭირდება სპეციფიკური ცოდნა. ხოლო უშუალოდ კლუბის და სკოლის შენობის მშენებლობა უნდა განხორცილედეს ზოგადი სამშენებლო გამოცდილების მქონე კომპანიებზე გათვლილი რითაც ვუზრუნველყობთ მაქსიმალურად კონკურენტულ გარემოს. |  |
| 30. აღწერეთ პროექტის ის მახასიათებლები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის შერჩევა.* | პროექტის განხორციელების პერიოდში შესაძლებელი კერძო სექტორი იქნეს წარმოდგენი, კერძო პარტიორები შეძლებენ კაფე -ბარის, სასტუმროს იჯარის ფორმით სარგებლობას. |  |
| b. განხორციელების ღონისძიებები და შესაძლო შეზღუდვები |  |  |  |
| 31. შეაჯამეთ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობის და/ან მართვისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები. | პროექტის მიმდინარეობაზე კონტროლს განახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებელი პირები, ხოლო მშენებლობის მიმდინარეობაზე კანონმდებლობით შესაბამისად შესაბამისი კონტრაქტორი საინჟინრო საექსპერტო კომპანია, რომელიც გააკონტროლებს მშენებლობის პროექტთან და სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობას. საზედამხედველო კომპანია განისაზღვრება შესყიდვის განხორციელების ეტაპზე. |  |
| 32. უზრუნველყავით მტკიცებულება იმისა, რომ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობასა და მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი რესურსი გააჩნია შემოთავაზებული პროექტის მასშტაბის და ტიპის პროექტების განსახორციელებლად, ან მიუთითეთ თუ რა დამატებითი ზომები არის მისაღები აღნიშნულის მისაღწევად. | აღნიშნულის მტკიცებულებად შეიძლება მოვიყვანოთ ის გარემოება, რომ კანონმდებლობის მკაცრად არის განსაზღვრული კონკრეტული რეგიონების მიხედვით მშენებლობებზე ზედამხედველობის უფლების მქონე საინჟინრო საექსპერტო კონპანიების ნუსხა, რომელთაც სახელმწიფოს მიერ მინიჭებული აქვთ შესაბამისი უფლებამოსილება. შესაბამისი სერთიფიცირება. |  |
| 33. განსაზღვრეთ ნებისმიერი პოტენციური გადასალახი დაბრკოლება, მაგალითად, გარემოსდაცვითი შეზღუდვები ან მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ან დამატებითი ღონისძიებები, საკანონმდებლო ცვლილებების ჩათვლით, რომლებიც გადაჭრილ უნდა იქნეს პროექტის წარმატებით დასრულებამდე. | მშენებლობის პროცესში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე პოტენციური გადასალახი დაბრკოლებები არ არის მოსალოდნელი. |  |
| G. მდგრადი განვითარების საკითხები |  |  |  |
| 34. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივის მფლობელი ორგანიზაცია. | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი |  |
| 35. დაადასტურეთ, რომ აქტივის ოპერირებასა და შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ არის, მაშინ განსაზღვრეთ საკმარისი რესურსების მოსაპოვებლად საჭირო ზომები. | აქტივის დოპერირებასა და შენარჩუნებას განახორციელებენ კონკრეტულ სპეციფიკურ სფეროში გამოცდილი კადრები , რომელსაც აქვს საკმაო გამოცდილება იმისათვის , რომ აღნიშნული პროექტი აქციონ წარმატებულად. |  |
| 36. აღწერეთ, თუ როგორ მოხდება საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვა პროექტის დასრულების შემდეგ, გადასახადის მომხმარებელზე დაკისრების ან მომატების ჩათვლით. | როგორც კითხვარის 22-ე პუნქტში ავღნიშნეთ კლუბს და სკოლას ექნება საკმარისი შემოსავალი რომლითაც ის განახორციელებს საოპერაციო დანახარჯებს. საიალქნო სკოლაში სწავლა იქნება ფასიანი, იფუნქციონირებს კაფე, იმუშავებს სპორტულ-გამაჯანსაღებელი სატრენაჟორო დარბაზი, და დამატებით ნავმისადგომის გაქირავებით მოხდება შემოსავლების აკუმულირება რომელიც საკმარისი იქნება მცირე პერსონალის და შენობის საექსპლოატაციო და ასევე მიმდინარე მოვლა პატრონობის ხარჯების დასაფარად. |  |
| 37. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | პროექტი არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედებაზე დამატებით კვლევებს. |  |
| 38. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს, განსაკუთრებით სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ხარჯებისა და სარგებელის გამოყოფასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | ვინაიდან არ არის მოსალოდნელი, რომ პროექტს ექნება მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, გამომდინარე აქედან რაიმე დამატებითი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა არ აღინიშნება. |  |
| H. შემდგომი კვლევებისა და კონსულტაციებისადმი მიდგომა |  |  |  |
| 39. განსაზღვრეთ, რომელი ალტერნატივები გადავა პროექტის შეფასების ეტაპზე და რომელი ალტერნატივები გამოირიცხება წინასწარი შერჩევის შედეგად, ეკონომიკური ეფექტიანობისა და ფინანსურად ხელმისაწვდომობის საკითხების ჩათვლით. | მშენებლობის შემდგო ეტაპზე განიხილება გადასახადების ლოიალობის საკითხი. რაც უნდა აისახოს აღნიშნული პროექტით შემდგარი დაწესებულებების ფინანსურ რენტაბელობაზე. რამაც შესაძლოა მისცეს ბიძგი უკვე კერძო ინვესტორების გაჩენას, ტურისტების მომსახურების სფეროში. |  |
| 40. ჩამოთვალეთ შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დამატებითი კვლევები. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით აუცილებელია პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა#, ახსენით მიზეზი. | შეფასების ეტაპზე განსახორციელებელია დამატებითი კვლევები ნაპირსამაგრი და ტალღებისაგან დამცავი ხიმინჯების ჩასობის ადგილებში გრუნტის კვლევა და ზოგადად აღნიშნულ ტერიტორიაზე დაცული ნავმისადგომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გარემოზე ზეგავლენის კვლევა. |  |
| 41. განსაზღვრეთ ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს შემდეგი კვლევების დროს, მსგავსი პროექტების ექს-პოსტ კვლევების შედეგად მიღებული შედეგების ჩათვლით. | სამუშაოს განხორციელების, მშენებლობის ხარისხის შემოწმებისა და ხარჯ-ეფექტურობის შეფასების კვლევები. |  |
| 42. დაადასტურეთ სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება და განსაზღვრეთ გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები. | თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ პროექტის შედეგად წარმოიშვება მცირე ოდენობის დასაქმების ადგილი პროექტით არ არის მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, გამომდინარე აქედან რაიმე დამატებითი კვლევების ჩატარება არ არის საჭირო. |  |
| 43. განსაზღვრეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესრულების სამართლებრივი საფუძველი. მსგავსი საფუძვლის არარსებობის შემთხვევაში, განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი უარყოფითი ან დადებითი ეკოლოგიური ეფექტი, რომელიც მიუხედავად სამართლებრივი საფუძველის არარსებობისა, შესაძლოა საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. მოკლედ ჩამოთვალეთ გარემოზე ძირითადი ზემოქმედებები, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შეფასების პროცესში. | აღნიშნული პროექტის განხორციელება არ გამოიწვევს მიმდებარე ტერიტორიის გარემოზე უარყოფით ზემოქმედებას, პირიქით მიმდებარე ტერიტორიაზე ნათავსებულ საწარმოებს და ასევა კერძო მფლობელებს მიეცემათ სტიმული მეტი ყურადღებით მოეკიდონ აღნიშნული ტერიტორისს მოვლა დასუფთავების საკითხს და იქზუნონ მათი საწარმოების მიერ წარმოშობილი ნარჩენების კანონმდებლობის ფარგლებში დროულად და გარემოზე ზემოქმედების გარეშე გაუვნებელყოფაზე. |  |
| 44. განსაზღვრეთ კვლევების განხორციელებისთვის და შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ნებისმიერი სახის, ფორმალური თუ არაფორმალური კონსულტაცია. | საჭიროებისამებრ, შესაძლოა განხორციელდეს კონსულტაციები ტურისტული კუთხით ცენტრის რეკლამირებისა და ცნობადობის ამაღლების ღონისძიებების გასატარებლად შესაბამის კერძო თუ სახელმწიფო სტრუქტურულ ერთეულებთან, რათა მაქსიმალურად ეფექტურად მოხდეს ცენტრის პოპულარიზაცია. |  |