კონცეფციის ბარათი (საინვესტიციო პროექტების მართვის მეთოდოლოგია)

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| A. ძირითადი ინფორმაცია |  |  |
| 1. პროექტის დასახელება | ქალაქ ბათუმში, მეჯინისწყლის დასახლებაში მდებარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე სოციალური მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა |  |
| 2. პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო |  |
| 3. პროექტზე პასუხისმგებელი პირი | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო |  |
| 4. პროექტზე და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული | სივრცითი მოწყობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტი |  |
| 5. სტრუქტურულ ერთეულში პროექტზე პასუხისმგებელი პირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | სივრცითი მოწყობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტი |  |
| B. პროექტის არსი და მისი განხორციელების საჭიროების შეფასება |  |  |
| a. ინტერვენციის ლოგიკა |  |  |
| 6. აღწერეთ ის კონკრეტული პრობლემა, რომლის საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი და განსაზღვრეთ აღნიშნული პრობლემის სიმძიმე. | 2012 წელს, ბათუმთან ახლოს, ხელვაჩაურში, ყოფილი სამხედრო ბატალიონის ტერიტორიაზე, აჭარის მაღალმთიანეთიდან ათეულობით ოჯახი ჩამოვიდა საცხოვრებლად. ყოფილი 25-ე და 53-ე რუსული სამხედრო ბატალიონების ბაზებზე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებმა ხის და მუყაოს ფიცრულები ააგეს და დასახლდნენ. ბევრი მათგანი ეკომიგრანტი, მრავალშვილიანი ოჯახიდანაა ან საკუთარი სახლი, ხელვაჩაურში გადმოსახლებამდე, არ ჰქონდათ. დასახლბას „ოცნების ქალაქის“ სახელით მოიხსენებენ. ცხოვრებისათვის შეუსაბამო პირობების მიუხედავად, მოსახლეობა დაკავებული ტერიტორიის დატოვებას არ აპირებს. ე.წ. ოცნების ქალაქის საკითხი მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, ეკოლოგიისა და უსაფრთხოების პრინციპების გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს. ახალი პროექტი ტერიტორიაზე მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას ითვალისწინებს. თითოეული მოქალაქის საკითხს შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი ინდივიდუალურად სწავლობს. ამასთანავე არსანისნავია ის გარემოება, რომ UNICEF-ის კვლევების საფუძველზე მიღებულია რეკომენდაცია ბავშვთა ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველყოფის გადაუდებლობის თაობაზე (ბავშვების ფსიქოლოგიაზე გარემოს ზემოქმედება, სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის არ არსებობა) |  |
| 7. განმარტეთ, თუ როგორ მოახერხებს პროექტი განსაზღვრული პრობლემის შემსუბუქებას. | პროექტის განხორციელებით შესაძლებებლი იქნება ე.წ „ოცნების ქალაქის“ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის ჯანსაღი ცხოვრების პირობებით უზრუნველყოფა. გაუმჯობესდება მათი სოციალური მდგომარეობა. სამშენებლო სამუშაოები უნდა დაიწყოს 2019 წლის დეკემბერში და უნდა დასრულდეს 2021 წლის ბოლომდე. პროექტი ითვალისწინებს (პირველ ეტაპზე) დაახლოებით 582 ოჯახის საცხოვრებელი ბინით უზრუნველყოფას. ხოლო დარჩენილი ოჯახებისათვის საბინაო პირობებით უზრუნველყოფა დაგეგმილია საცხოვრებელი კომპლექსის მეორე და მესამე ეტაპის მშენებლობის პერიოდში. |  |
| 8. დაასაბუთეთ სახელმწიფო ინტერვენციის საჭიროება, საბაზრო ჩავარდნის ან კაპიტალთან დაკავშირებული პრობლემების განსაზღვრით, რომელთა საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი. | პროექტი მიზნად ისახავს ე.წ „ოცნების ქალაქის“ ტერიტორიაზე უკანონოდ მცხოვრები მოსახლეობისათვის ჯანსაღი ცხოვრების პირობების შექმნას და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მოსახლეობის ძირითად ნაწილს არსებულ პრობლემებთან გამკლავება დამოუკიდებლად არ შეუძლია, ამიტომ საჭიროა სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური პოლიტიკის გატარება. |  |
| 9. ჩამოთვალეთ პრობლემის აღმოფხვრისთვის შემუშავებული ყველა ალტერნატიული გზა, გარკვეული პოლიტიკის გატარების ჩათვლით, რომლებიც არ საჭიროებენ ინვესტიციებს. | 1)ტერიტორიის მოსახლეობისგან გათავისუფლება ძალის გამოყენებით (კანონის ფარგლებში, კომპენსაციის გაცემის გარეშე) 2)სოციალური სახლის მშენებლობა იმავე ადგილზე ან სხვა ტერიტორიაზე 3)მოსახლეობისათვის კომპენსაციების გაცემა 4)პირობიანი პრივატიზება, რაც გულისხმობს ტერიტორიის პრივატიზებას იმ პირობით, რომ ინვესტორი უზრუნველყოფს უკანონოდ მცხოვრებ მოსახლეობას საცხოვრებელი ფართით. |  |
| b. საჭიროებების შეფასება |  |  |
| 10. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელის მიმღები საბოლოო ბენეფიციარების კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი. | სამიზნე ჯგუფებია: სოციალურად დაუცველი და სტიქიით დაზარალებული ოჯახები ან სხვადასხვა მიზეზების გამო უსახლკაროდ დარჩენილი პირები. პროექტის თითოეული მოქალაქის საკითხს შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი ინდივიდუალურად შეისწავლის. | არ განიხილება ბენეფიციართა ის ჯგუფი ვინც იგივე მიზეზით პრობლემის მოგვარების მიზნით უკვე ისარგბლა სახელწიფოს ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვადასხვა პროგრამებით |
| 11. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებული მომსახურების საბოლოო მომხმარებლების დაახლოებითი რაოდენობა, საზომი ერთეულის მითითებით (მაგ: ერთ მოსახლეზე, ერთ ოჯახზე, საწარმოზე). | პროექტი ითვალისწინებს ( პირველ ეტაპზე) დაახლოებით 582 ოჯახის საცხოვრებელი ბინით უზრუნველყოფას. ხოლო დარჩენილი ოჯახებისათვის საბინაო პირობებით უზრუნველყოფა დაგეგმილია საცხოვრებელი კომპლექსის მეორე და მესამე ეტაპის მშენებლობის პერიოდში. |  |
| 12. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე არსებული ფიზიკური მოთხოვნა და მისი ზრდის ტემპი, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში და სხვა). | ამ ეტაპზე უკვე რეგისტრირებულია 1500 - ზე მეტი ბენეფიციარი (რეგისტრაციის პროცესი არ არის დასრულებული) |  |
| 13. განსაზღვრეთ საპროექტო ობიექტების ფიზიკურისიმძლავრე/გამტარობა, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში, ან გამოყენებადი სივრცის კვადრატული მეტრი). | პირველი ეტაპისათვის საორიენტაციო სამშენებლო ფართი შეადგენს 54 691.30 კვმ. საცხოვრებელი სახლის აშენების შემდეგ, მოვლა-პატრონობაზე იზრუნებს ამხანაგობა. |  |
| c. პროექტის არსი |  |  |
| 14. აღწერეთ პროექტი და მისი კომპონენტები და განმარტეთ მათი კომპლექსური გადაწყვეტილება. | პროექტი ითვალისწინებს „ოცნების ქალაქის“ ტერიტორიაზე მცხოვრები იმ ადამიანების საცხოვრებელი ბინით უზრუნველყოფას, ვისაც ამ ეტაპზე ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად სხვა ალტერნატივა არ გააჩნია. |  |
| C. პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა |  |  |
| 15. აღნიშნეთ სახელმწიფოს სტრატეგიულ მიზნებთან პროექტის შესაბამისობა და მისი წვლილი ეკონომიკური ერთეულის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. | სახლემწიფოს ფუნქციაა მოსახლეობის სოციალური ცხოვრების დონის გაუმჯობესება და მათი დაცვა. |  |
| D. პროექტის ეკონომიკური მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ალტერნატივების ანალიზი |  |  |
| a. პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები |  |  |
| 16. მიუთითეთ პროექტის და შესაბამისი ალტერნატიული ვარიანტების განხორციელებისთვის საერთო ინდიკაციური სავარაუდო ხარჯები მიმდინარე ფასებში. აღნიშნეთ ნებისმიერი დაგეგმილი გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიება. აღწერეთ ხარჯთაღრიცხვების შემუშავების საფუძველი. | 1)სოციალური სახლის მშენებლობა იმავე ადგილზე 41 882 815ლარი 2)სოციალური სახლის მშენებლობა სხვა ტერიტორიაზე 45 000 000 ლარი 3)მოსახლეობისთვის კომპენსაციების გაცემა 14 550 000 ლარი 4)პირობიანი პრივატიზება, რაც გულისხმობს ტერიტორიის პრივატიზებას იმ პირობით, რომ ინვესტორი უზრუნველყოფს უკანონოდ მცხოვრებ მოსახლეობას საცხოვრებელი ფართით - 50 000 000 ლარი |  |
| 17. განსაზღვრეთ პროექტის შეფასების ეტაპისთვის საჭირო შემდგომი კვლევების სავარაუდო ხარჯები. | პროექტის შეფასების კვლევას განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკური ობსერვატორიის ექსპერტთა ჯგუფი, შესაბამისად კვლევისთვის დამატებითი ხარჯის გაწევა არ იქნება საჭირო. |  |
| b. პროექტის სარგებელი |  |  |
| 18. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივების მომხმარებლების ძირითადი სარგებელი. | სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება |  |
| 19. განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვენლოვანი გარე ფაქტორები, ანუ ხარჯები და სარგებელი არა მომხმარებელი ერთეულებისთვის. | მოწესრიგდება დაკავებული ტერიტორიის ინფრასტრუქტურა, ქალაქის იმიჯის ზრდა, |  |
| 20. განმარტეთ ალტერნატივებს შორის სარგებელის მხრივ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი განსხვავება. | ყველა ალტერნატივას შორის მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოდ მოაგვარებს ბენეფიციარების პრობლემას (საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა). პრობლემის მოგვარების შემდეგ სახელმწიფოს მხრიდან ხარჯების გაწევა აღარ იქნება საჭირო. |  |
| 21. განსაზღვრეთ ძირითადი სარგებელი და ხარჯები, რომელთა შეფასება შესაძლებელია მოცემულ ეტაპზე, არამატერიალური სარგებელისა და დადებითი და უარყოფითი გარე ფაქტორების ჩათვლით. განსაზღვრეთ პროექტის რთულად შესაფასებელი დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებები. | არამატერიულურად შეიძლება ჩაითვალოს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, რაც პირდაპირპროპორციულია ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეიბის გაუმჯობესებასთან), ხოლო მატერიალურს რაც შეეხება ესაა საცხოვრისით დაკმაყოფილება. უარყოფითი მხარეა ჭარბი საცხოვრებელი ფართის მიწოდება ბაზარზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დეველოპერების მიერ ბაზარზე მიწოდებული საცხოვრებელი ფართების გაყიდვების შემცირება (გაიაფება), ხოლო დადებითი მხარედ ჩაითვლება საბინაო მშენებლობაში საბიუჯეტო სახრების მიმართვა, რაც გააქტიურებს სამშენებლო მასალების რეალიზაციას და დასაქმებულთა რიცხოვნობის გაზრდას (დაახლოებით 1 500-ზე მეტი დასაქმებული, საშუალო ხელფასი - 800-1 000 ლარი). აგრეთვე ძირითადი სარგებელია კერძო სექტორის სტიმულირება, მიმდებარე ტერიტორიაზე სხავდასხვა სახის მომსახურების მიწოდების გზით. პროექტი დამატებით ითვალისწინებს სარგებლის მიღებას, კერძოდ კორპუსების პირველ სართულზე განლაგებული კომერციული ფართების იჯარით გაცემას. (კომერციული ფართი ----- ; იჯარის წლიური ღირებულება დაახლოებით 1 კვ.მ ფართობის საწყისის ფასი 10 ლარი). გამოთავისუფლებული ტერიტორიებზე საგანმანათლებლო ობექტების მშენებლობა (საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი, სპორტულ-რეკრეაციული ზონა- 10 000 კვ.მ) და 46 000 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის საინვესტიციოდ გაგანკარგვა, რომელიც მდებარეობს ძირითადი საავტომობილო გზის გასწვრივ, რითაც მისი პრივატიზების ღირებულება მაღალია (საპრივატიზებო ღირებულება დაახლოებით მერყეობს 80-100 დოლარის ექვივალენტი ლარი). | ბენეფიციარები საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოფენ კომუნალური გადასახადების გადახდას. ტერიტორიების უკანონო ჩასახლებისგან გამოთავისუფლება მოგვცმეს შესაძლებლობას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის საჯარო/კერძო საგანმანათლებლო ობიექტებსთვის გამოყოფას, რომელიც მოემსახურება მიმდებარე მიკრორაიონის დასახლებას, მიმდინარე ეტაპზე გაზრდილია აღნიშნული ობიექტების მიმართ მზარდი მოთხოვნა(დემოგრაფიული მაჩვენებლების ზრდის გამო). |
| c. ეკონომიკური ეფექტიანობა |  |  |
| 22. წარმოადგინეთ სავარაუდო საინვესტიციო ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა ერთ მომხმარებელზე ან საინვესტიციო ხარჯი საბოლოო მომსახურებაზე მოთხოვნის ერთ ერთეულზე. | ერთ მომხმარებელზე (ერთი ოჯახი) საშუალოდ განსაზღვრული იქნება 50-55 კვმ საცხოვრებელი ფართი (დამოკიდებული იქნება ოჯახის წევრთა რაოდენობაზე) | საბინაო ფართის გადაცემა მოხდება ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიხედვით. მოხდება მათი დაყოფა სამ კატეგორიად: მცირე საშუალო და მრავალსულიან ოჯახებად |
| 23. აღნიშნული ხარჯები შეადარეთ ალტერნატივების და სხვა უკვე დასრულებული მსგავსი პროექტების ხარჯებს. | ანალოგიური ტიპის სოციალური მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლის აშენებისთვის 1 კვადრატული მეტრი ფართის მშენებლობის საპროექტო ღირებულება განსაზღვრული იყო დაახლოებით 820 ლარი, ჩვენი პროექტის შემთხვევაში 1 კვადრატული მეტრი ფართის მშენებლობის საპროექტო ღირებულებაა 766 ლარია (გაუთვალისწინებელი ხარჯების გათვალისწინებით- იხილეთ დეტალური გაანგარიშება). |  |
| 24. განმარტეთ, თუ რა მიზეზით ღირს მოცემულ პროექტზე სახელმწიფო ხარჯის გაღება, მის ალტერნატივებთან შედარებით (არაქმედების ალტერნატივის ჩათვლით), ხარჯებისა და პოტენციური სარგებელის შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით. განსაზღვრეთ პერსპექტიული ალტერნატივები. | პროგრამა სოციალური ხასიათისაა, შესაბამისად მისი განხორციელება გააუმჯობესებს ბენეფიციარების სოციალურ მდგომარეობას მოკლე დროში. ხოლო საუკეთესო ალტერნატივა -პირობიანი პრივატიზება. რაც გულისხმობს ტერიტორიის პრივატიზებას იმ პირობით,რომ უკანონოდ მცხოვრებ მოსახლეობას უზრუნველყოფს საცხოვრებელი ფართით ინვესტორი, დაკავშირებულია დროის ფაქტორთან, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს პროექტის დროულად განხორციელებას (მაგალითად დაინტერესებული ინვესტორების მოძიება და მათთან მოლაპარაკებებების გამართვა) | აჭარის არ მთავრობის სამუშაო ჯგუფის მიერ პოტენციურ ინვესტორებთან შეხვედრებისას გამოიკვეთა, რომ ვინაიდან სამშენებლოდ შერჩეული მიწის ნაკვეთი გათავსებულია პერიფერიულ ზონაში და მასზე წარმოქმნილი უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება ვერ გადაფარავს აღებულ ვალდებულებებს (ოჯახებისთვის საბინაო ფონდით უზრუნველყოფას), ამიტომ მათთვის შეთავაზებული საინვესტიციო წინადადება არ არის საინვესტიციოდ მიმზიდველი (არარენტაბელურია) |
| 25. აღწერეთ პროექტის ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე ზემოქმედების მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი რისკები და ვარაუდები. განსაზღვრეთ პროექტის დაგეგმარების დროს გასათვალისწინებელი ნებისმიერი შემარბილებელი ღონისძიება. | პროექტის ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე ზემოქმედების მოსალოდნელი მნიშველოვანი რისკია ბიუჯეტის გადახარჯვა, ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილება. დაზღვევის მიზნით საჭიროა რეზერვების შექმნა ( გაუთვალისიწინებელი ხარჯებისთვის თანხების მობილიზება). აგრეთვე საჭიროა საჯარო კონსულტაციები და განხილვები დაინტერესებულ მხარეებრთან, რადგანაც მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ბენეფიციარების და დაინტერესებული მხარეების ინტერესები |  |
| E. გავლენა ბიუჯეტზე და ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა |  |  |
| 26. ასახეთ განხორციელებისა და ოპერირების განმავლობაში პროექტის მოსალოდნელი ბიუჯეტზე ზემოქმედება. |  |  |
| 27. განსაზღვრეთ საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები და მათი სავარაუდო წილი. აღწერეთ დამატებითი დაფინანსების წყაროების უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო ქმედებები და გადაწყვეტილებები და მიუთითეთ მათი განხორციელების ვადები. | გამომდინარე იქედან, რომ პროექტი სოციალური ხასიათისაა, სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროებისთვის ეკონომიკურად მომგებიანი ვერ იქნება. შესაბამისად დამატებითი დაფინანსების წყაროები ვერ მოიძებნება; მოსახლეობის სოციალური მდგომარების გაუმჯობესების მიზნით შესაძლებებლია თანამშრომლობა სხვადსხვა უწყებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც სხვადასხა სახის პრობლემების მოგვარებაზე მუშაოებენ (ბავშვების განათლება, ოჯახების სოციალური ინტეგრაცია და სხვა მიმართულებები). |  |
| 28. ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყავით მათ მიერ განხორციელებული ასიგნების საკმარისობის / შესატყვისობის დამადასტურებელი არგუმენტები. |  |  |
| F. განხორციელება |  |  |
| a. შესყიდვები |  |  |
| 29. განსაზღვრეთ შესყიდვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელი საკითხები. | შესყიდვების დაგეგმვისას ხდება ბაზრის კვლევა სავარაუდო მიმწოდებლების გამოცდილებისა და ფინანსური შესაძლებლობების დადგენის მიზნით. კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, სატენდერო კომისია სხდომის ოქმით ამტკიცებს სატენდერო დოკუმენტაციას, პრეტენდენტებისათვის განსაზღვრავს კრიტერიუმებს და საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. აღნიშნული ინფორმაცია იტვირთება შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში და შესაბამისი ღილაკის აქტივაციის საშუალებით ტენდერს ენიჭება სტატუსი „ტენდერი გამოცხადებულია“. |  |
| 30. აღწერეთ პროექტის ის მახასიათებლები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის შერჩევა.* | აჭარის არ მთავრობის სამუშაო ჯგუფის მიერ პოტენციურ ინვესტორებთან შეხვედრებისას გამოიკვეთა, რომ ვინაიდან სამშენებლოდ შერჩეული მიწის ნაკვეთი გათავსებულია პერიფერიულ ზონაში და მასზე წარმოქმნილი უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება ვერ გადაფარავს აღებულ ვალდებულებებს (ოჯახებისთვის საბინაო ფონდით უზრუნველყოფას), ამიტომ მათთვის შეთავაზებული საინვესტიციო წინადადება არ არის საინვესტიციოდ მიმზიდველი (არარენტაბელურია). აღნიშულიდან გამომდინარე სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის შერჩევა ვერ მოხერხდება |  |
| b. განხორციელების ღონისძიებები და შესაძლო შეზღუდვები |  |  |
| 31. შეაჯამეთ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობის და/ან მართვისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები. | პროეტის განხორციელებას ზედამხედველობას გაუწევს ბრძანებით გათვალისწინებული კონკრეტული პირები (სამინისტროს შესაბამისი დეპარატმენტის წარმომადგენლები) და ტენდერის საფუძველზე შეირჩევა ტექზედამხედველი. |  |
| 32. უზრუნველყავით მტკიცებულება იმისა, რომ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობასა და მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი რესურსი გააჩნია შემოთავაზებული პროექტის მასშტაბის და ტიპის პროექტების განსახორციელებლად, ან მიუთითეთ თუ რა დამატებითი ზომები არის მისაღები აღნიშნულის მისაღწევად. | ტექზედამხედველის შერჩევისას სატენდერო პირობებში გათვალიწინებუული იქნება მოთხოვნა მსგავსი პროექტების (მასშტაბები და ტიპი ) ტექზედახედველობის გამოცდილებისა. ხოლო სამინისტროს წარმომადგენლები არაერთხელ ყოფილან მსგავსი პროექტების განხორციელებაში თანამონაწილეეები ( მაგალითად : სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება, ქალაქ ბათუმში საზღვაო ნავსდგურთან ესტაკადის მშენებლობა და სხვა). |  |
| 33. განსაზღვრეთ ნებისმიერი პოტენციური გადასალახი დაბრკოლება, მაგალითად, გარემოსდაცვითი შეზღუდვები ან მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ან დამატებითი ღონისძიებები, საკანონმდებლო ცვლილებების ჩათვლით, რომლებიც გადაჭრილ უნდა იქნეს პროექტის წარმატებით დასრულებამდე. | ვინაიდან მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს აჭარის არ საკუთრებას მიწაზე შეზღუდვა არ ვრცელდება. მიწის ნაკვეთი ქალაქ ბათუმის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის მიხედვით სამშებლოდ ვარგისია და მოქცეულია საცხოვრებელი ზონა 5-ის სტატუსის ქვეშ. მოცემულ კვარტალში საბინაო მშენებლობა უარყოფით ზეგავლენას არ მოახდენს გარემოზე. წინასწარი შეფასებით გაზრდას დაექვემდებარება განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი (კ2) . გასათვალისწინებელია მხოლოდ, ქალაქ ბათუმის აეროპორტის ფრენის უსაფრთხოების ნორმები, შენობების სიმაღლესთან დაკავშირებით. | ამჟამად ბენეფიციარების ნაწილი ცხოვრობს კერძო კომპანიის საკუთრებაში მყოფ ტერიტორიაზე (ენერგო-პრო ჯორჯიას საკუთრება - 40 600 კვ.მ). პირველი ეტაპის საპროექტო-სახარჯტაღრიცხვო დოკუმენტაცია შემუსავებულია, გავლილი აქვს ექსპეტრტიზა და მზადდება მშენებლობის სატენდერო დოკუმენტაცია სახელმწიფო შესყიდვისთვის. |
| G. მდგრადი განვითარების საკითხები |  |  |
| 34. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივის მფლობელი ორგანიზაცია. | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო (შემდგომში ბენეფიციარები და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა) |  |
| 35. დაადასტურეთ, რომ აქტივის ოპერირებასა და შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ არის, მაშინ განსაზღვრეთ საკმარისი რესურსების მოსაპოვებლად საჭირო ზომები. | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს გააჩნია საკმარისი საკუთარი რესურსი (შემოსულობები) აღნიშნული პროექტის დასაფინანსებლად. აგრეთვე აქვს საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული რესურსი (კვალიფიციური თანამშრომლები, რომლებიც ჩართული არიან მსგავსი პროექტების განხორციელებაში) |  |
| 36. აღწერეთ, თუ როგორ მოხდება საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვა პროექტის დასრულების შემდეგ, გადასახადის მომხმარებელზე დაკისრების ან მომატების ჩათვლით. | საექსპლუატაცუიო ხარჯები გასაწევი იქნება ამხანაგობების მიერ, რიგი პროექტების შემთხვევში თანადაფინანსებით (ქალაქ ბათუმის მუნიციაპლიტეტის მერიის პროგრამების ფარგლებში). | საქსპლუატაციო ხარჯებში იგულისხმება ამხანაგობის ქონების მოვლა/შენახვა (სადარბაზო, ლიფტი, სახურავი, ეზო და სხვა). კომუნალური ხარჯები გაწეული იქნება მომხმარებლის მიერ. |
| 37. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | აღნიშნული პროექტი დამატებით კვლევებს არ საჭიროებს |  |
| 38. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს, განსაკუთრებით სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ხარჯებისა და სარგებელის გამოყოფასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | შემარბილებელ ღონისძიების გატარება არ არის საჭირო |  |
| H. შემდგომი კვლევებისა და კონსულტაციებისადმი მიდგომა |  |  |
| 39. განსაზღვრეთ, რომელი ალტერნატივები გადავა პროექტის შეფასების ეტაპზე და რომელი ალტერნატივები გამოირიცხება წინასწარი შერჩევის შედეგად, ეკონომიკური ეფექტიანობისა და ფინანსურად ხელმისაწვდომობის საკითხების ჩათვლით. | წინასწარი შერჩევის შედეგად გამოირიცხება შემდეგი ალტერნატივები: 1)ტერიტორიის მოსახლეობისგან გათავისუფლება ძალის გამოყენებით (კანონის ფარგლებში) 2) მოსახლეობისთვის კომპენსაციების გაცემა 3)პირობიანი პრივატიზება, რაც გულისხმობს ტერიტორიის პრივატიზებას იმ პირობით რომ უკანონოდ მცხოვრებ მოსახლეობას ინვესტორი უზრუნველყოფს საცხოვრებელი ფართით. პროექტის შეფასების ეტაპზე გადავა შემდეგი ალტერნატივა - სოციალური სახლის მშენებლობა იმავე ადგილზე - სოციალური სახლის მშენებლობა სხვა ტერიტორიაზე | მოსახლეობისთვის კომპენსაციების გაცემა გამოირიცხება იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ კომპენსაციის გაცემა (25 000 ლარის ოდენობით) საბოლოოდ ვერ აგვარებს ბენეფიციარების პრობლემას (25 000 ლარი არ არის საკმარისი ერთი ოჯახის საცხოვრისით უზრუნველსაყოფად). ხოლო პირობიანი პრივატიზების ალტერნატივა გამოირიცხა იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ინვესტორებისთვის შეთავაზებული საინვესტიციო წინადადება არ არის საინვესტიციოდ მიმზიდველი (არარენტაბელურია) |
| 40. ჩამოთვალეთ შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დამატებითი კვლევები. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით აუცილებელია პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა#, ახსენით მიზეზი. | ჩატარებულია ტექნიკურ-ეკონომკური კველვა, რის საფუძველზეც გამოიკვეთა, რომ საცხოვებელი სახლის მშენებლობა უმჯობესია სხვა ტერიტორიაზე (აჭარის ა/რ საკუთრება - მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც არ არის უკანონოდ დაკავებული, მაგრამ ოცნების ქალაქის ნაწილია) რაც ნაკლები ფინანსური რესურსის გამოყენებასთანაა დაკავშირებული (ბენეფიციარების დროებით საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა). მოხდება გამოტავისუფლებული ტერიტორიის 46 000 კვ.მ ფართობის პრივატიზება, რაც დამატებითი შემოსავლების წყაროა. | მოცემული კვარტლის განვითარების ძირითადი კარკასი შემუშავებულია, რომლის დროსაც გათვალისწინებული იქნა ქალაქ ბათუმის აეროპორტის ფრენის უსაფრთხოების მოთხოვნები. დადგინა საინვესტიციო მიწის ნაკვეთების ქალაქმშენებლობითი პარამატრები, რაც ასახული იქნება საპრივატიცაიო პირობებში. |
| 41. განსაზღვრეთ ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს შემდეგი კვლევების დროს, მსგავსი პროექტების ექს-პოსტ კვლევების შედეგად მიღებული შედეგების ჩათვლით. |  |  |
| 42. დაადასტურეთ სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება და განსაზღვრეთ გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები. | სოციალურ ღონისძიებად შეიძლება ჩაითვალოს საგანმანათლებლო და სპორტული ობიექტების მშენებლობა მიმდებარე ტერიტორიაზე. ბენეფიციართა ნაწილის დასაქმების უზრუნველყოფა. სამშენებლო მიწის ნაკვეთი განთავსებულია ხელვაჩაურის სამრეწველო ზონასთან ახლოს, რაც ხელს შეუწყობს ბენეფიციართა დასაქმებას. ხოლო უარყოფით გავლენად შეიძლება ჩაითვალოს შრომის ბაზარზე შრომის მაძიებელთა ზრდის გამო კონკურენციის გაზრდა, და საწარმოებში საშუალო ხელფასის შემცირება. |  |
| 43. განსაზღვრეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესრულების სამართლებრივი საფუძველი. მსგავსი საფუძვლის არარსებობის შემთხვევაში, განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი უარყოფითი ან დადებითი ეკოლოგიური ეფექტი, რომელიც მიუხედავად სამართლებრივი საფუძველის არარსებობისა, შესაძლოა საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. მოკლედ ჩამოთვალეთ გარემოზე ძირითადი ზემოქმედებები, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შეფასების პროცესში. | პროექტი არ ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. |  |
| 44. განსაზღვრეთ კვლევების განხორციელებისთვის და შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ნებისმიერი სახის, ფორმალური თუ არაფორმალური კონსულტაცია. | სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზციებთან კონსულტაციები, რომელიც ეხებოდა ბენიფიციართა შერჩევისა და კრიტერიუმების დადგენის საკითხებს, თანხვედრი ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მოსალოდნელი ხარჯების შეფასებას. |  |