კონცეფციის ბარათი (საინვესტიციო პროექტების მართვის მეთოდოლოგია)

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| A. ძირითადი ინფორმაცია |  |  |
| 1. პროექტის დასახელება | ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და კოლეჯის მშენებლობა. |  |
| 2. პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
| 3. პროექტზე პასუხისმგებელი პირი | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე შალვა გოგოლაძე |  |
| 4. პროექტზე და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, შპს სპორტმშენსერვისი |  |
| 5. სტრუქტურულ ერთეულში პროექტზე პასუხისმგებელი პირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | შპს სპორტმშენსერვისის დირექტორი |  |
| B. პროექტის არსი და მისი განხორციელების საჭიროების შეფასება |  |  |
| a. ინტერვენციის ლოგიკა |  |  |
| 6. აღწერეთ ის კონკრეტული პრობლემა, რომლის საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი და განსაზღვრეთ აღნიშნული პრობლემის სიმძიმე. | დღეისათვის საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტი ქვეყნის სასპორტო განათლების ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელია. არსებული მდგომარეობით, უნივერსიტეტი და კოლეჯი განთავსებულია ავარიულ შენობაში (არსებობს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა), რომელიც ექსპლუატაციაში შევიდა 1955 წელს და უკვე დიდი ხანია არ აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს. შესაბამისად, სტუდენტებს ცუდ პირობებთან ერთად უწევთ საფრთხის შემცველ გარემოში სწავლა. გარდა ამისა, ამჟამინდელ ლოკაციებზე არ არის შესაძლებელი ახალი სპორტული ბაზების დამატება, რადგანაც არ არის საკმარისი სივრცე. შენობა არ აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს, არ არის შექმნილი სტუდენტებისთვის სწავლებისა და კვლევითი სამუშაოებისთვის სათანადო პირობები, არ არის დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიები, ვერ ხორციელდება თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის წარმართვა. სასწავლო უნივერსიტეტი და კოლეჯი უნდა აღიჭურვოს თანამედროვე აუდიტორიებით, ლაბორატორიებით, სპორტული დარბაზებით და თანამედროვე ინვენტარით. |  |
| 7. განმარტეთ, თუ როგორ მოახერხებს პროექტი განსაზღვრული პრობლემის შემსუბუქებას. | აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემთხვევაში სტუდენტებს, ლექტორებს და პროფესორებს ექნებათ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი უსაფრთხო სასწავლო გარემო, თანამედროვე აუდიტორიები და კვლევითი ლაბორატორიები. უნივერსიტეტთან ასეულ მეტრში იქნება უეფას სტანდარტების სტადიონი, საცურაო აუზი, კრივის დარბაზი, ყინულის დარბაზი, მედიცინის და რეაბილიტაციის ცენტრი. შეიქმნება სპორტული კლასტერი. ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს სტუდენტების პრაქტიკული უნარების განვითარებას, რადგანაც ისინი შეძლებენ პრაქტიკის გავლას იქვე მდებარე სპორტულ არენებსა და დარბაზებში. პროექტის განხორციელების შემდგომ სტუდენტები შეძლებენ უსაფრთხო და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის პირობებში სწავლას და მუშაობას. |  |
| 8. დაასაბუთეთ სახელმწიფო ინტერვენციის საჭიროება, საბაზრო ჩავარდნის ან კაპიტალთან დაკავშირებული პრობლემების განსაზღვრით, რომელთა საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი. | სპორტის უნივერსიტეტი არის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამ ეტაპზე საქართველოში კერძო სექტორი არ არის მზად ჩადოს თანხები ასეთი ტიპის სასწავლებელში და მის ინფრასტრუქტურაში. გარდა ამისა, საქართველოში კერძო სექტორი ძირითადად თანხებს დებს ისეთ სფეროებში, საიდანაც ინვესტიციას სწრაფად ამოიღებს. ასევე, კერძო უნივერსიტეტებში სწავლის გადასახადი ბევრად აღემატება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში არსებულ გადასახადს. მაღალი გადასახადის შემთხვევაში სწავლის ხელმისაწვდომობა შეიზღუდება. სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის (2014-2020) მიხედვით, სასპორტო განათლების განვითარების ხელშეწყობა და ხელმისაწვდომობა ქვეყნის სპორტის პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე სასპორტო განათლების განვითარებისთვის საჭიროა სახელმწიფო ინტერვენცია. |  |
| 9. ჩამოთვალეთ პრობლემის აღმოფხვრისთვის შემუშავებული ყველა ალტერნატიული გზა, გარკვეული პოლიტიკის გატარების ჩათვლით, რომლებიც არ საჭიროებენ ინვესტიციებს. | - არაფრის კეთება - რეკონსტრუქცია - ახალი ობიექტის მშენებლობა - არსებულთან შედარებით დიდი ზომის აშენება - არსებულთან შედარებით მცირე ზომის აშენება - იგივე ადგილზე ახალი ობიექტის აშენება |  |
| b. საჭიროებების შეფასება |  |  |
| 10. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელის მიმღები საბოლოო ბენეფიციარების კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი. | პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელს მიიღებს შემდეგი სამიზნე ჯგუფები: - ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტის სტუდენტები; - ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯის სტუდენტები; - ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია და პროფესორ-მასწავლებლები; - ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯის ადმინისტრაცია და პროფესორ-მასწავლებლები; - სპორტის მკვლევარები; |  |
| 11. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებული მომსახურების საბოლოო მომხმარებლების დაახლოებითი რაოდენობა, საზომი ერთეულის მითითებით (მაგ: ერთ მოსახლეზე, ერთ ოჯახზე, საწარმოზე). | პროექტის განხორციელებისგან მიღებული სერვისების საბოლოო მომხმარებელი ყოველწლიურად (პირველ წლებში) იქნება: - სპორტის უნივერსიტეტი - 800/1000 სტუდენტი; - სპორტის კოლეჯი - 400/500 სტუდენტი; - ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლების გადამზადების პროგრამის მონაწილე - 1000 ადამიანი. |  |
| 12. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე არსებული ფიზიკური მოთხოვნა და მისი ზრდის ტემპი, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში და სხვა). | პროექტით გათვალისწინებულ სერვისებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად მზარდია. 2021-2025 წელს სტუდენტების ზრდის მაღალი მაჩვენებლები (წელიწადში 10%-ზე მეტი) განპირობებულია რამდენიმე ფაქტორით: - უნივერსიტეტი და კოლეჯი დაფუძნდა 2013 წელს და მისი ცნობადობა ყოველწლიურად გაიზრდება; - უნივერსიტეტს თანდათანობით დაემატება ახალი სასწავლო პროგრამები, მაგ.: სპორტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა; - ახალი და თანამედროვე ინფრასტრუქტურა პოზიტიურად იმოქმედებს სტუდენტების რაოდენობის ზრდაზე. დღეს სპორტის უნივერსიტეტში სწავლობს 519 სტუდენტი. სპორტის უნივერსიტეტის პროგნოზით, 2022/23 სასწავლო წელს სტუდენტების რაოდენობა გაორმაგდება: - 2018/19 სასწავლო წელი - 519 სტუდენტი - 2019/20 სასწავლო წელი - 624 სტუდენტი - 2020/21 სასწავლო წელი - 755 სტუდენტი - 2021/22 სასწავლო წელი - 893 სტუდენტი - 2022/23 სასწავლო წელი - 1 020 სტუდენტი სპორტის კოლეჯში სწავლობს 354 სტუდენტი. 2017/18 სასწავლო წელს ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლების გადამზადების პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო 750 მასწავლებელმა. მომავალში, ყოველწლიურად ამ პროგრამაში მონაწილეობას მიიღებს 1000 მასწავლებელი. მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამის მოთხოვნა რამდენიმე წლის განმავლობაში იქნება შენარჩუნებული, რადგანაც ახალი სპორტის კანონპროექტის მიხედვით, მასწავლებლებს, რომლებსაც არ აქვთ სასპორტო განათლება ან არ აქვთ გავლილი გადამზადება, არ ექნებათ სპორტის გაკვეთილის ჩატარების უფლება. საქართველოს ბავშვთა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაციის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით მასწვლებლების 42.1%-ს არ აქვს სასპორტო განათლება. საქართველოში სულ 10 108 სპორტის მასწავლებელია, შესაბამისად 4 255 მასწავლებელს არ აქვს სასპორტო განათლება, რომლებიც საშიროებენ გადამზადებას. 2025 წლამდე ზრდის ტემპი ყოველწლიურად იქნება 10%-ზე მაღალი, 2025 წლიდან ეტაპობრივად შემცირდება 1%-მდე | მასწავლებლების გადამზადების პროგრამა იქნება მუდმივად |
| 13. განსაზღვრეთ საპროექტო ობიექტების ფიზიკურისიმძლავრე/გამტარობა, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში, ან გამოყენებადი სივრცის კვადრატული მეტრი) | არსებული შენობის ტექნიკური პარამეტრები: - აუდიტორიების რაოდენობა - 32 - უნივრსიტეტის სასწავლო კორპუსის ჯამური ფართი - 7500 კვ.მ. - უნივერსიტეტის გამტარობა ერთ საათში ერთ აუდიტორიაზე დაახლოებით 25 ადამიანია. | აუდიტორიები დატვირთული იქნება მთელი დღის განმავლობაში |
| c. პროექტის არსი |  |  |
| 14. აღწერეთ პროექტი და მისი კომპონენტები და განმარტეთ მათი კომპლექსური გადაწყვეტილება. | სპორტის უნივერსიტეტის და სპორტის კოლეჯის შენობა აშენდება ახალი თბილისის ოლიმპიური პარკის ტერიტორიაზე. უნივერსიტეტი და კოლეჯი იქნება ერთ შენობაში, მაგრამ მათ ექნებათ სხვადასხვა შესასვლელები და ორივე სასწავლო დაწესებულება იქნება ერთმანეთისგან იზოლირებული. ოლიმპიური ქალაქის ტერიტორიაზე იქნება კომპლექსურად განთავსებული ჭიდაობის და კრივის დარბაზები, ყინულის მოედანი, სტადიონი, საცურაო აუზი, მედიცინის და რეაბილიტაციის ცენტრი, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტებს თეორიული მეცადინეობების პრაქტიკაში გამოყენებას. გარდა ამისა, მოსალოდნელზე მაღალი მოთხოვნის და სტუდენტების ზრდის ტემპიდან გამომდინარე ახალ ლოკაციაზე არის სივრცე, რომ გაფართოვდეს უნივერსიტეტი. ახალ ლოკაციაზე ასევე არის სივრცეები სამომავლოდ სტუდენტებისთვის კამპუსის ასაშენებლად. ამ ეტაპზე ოლიმპიურ სოფელში მიწა უკვე გადაცემული სპორტმშენსერვისზე, ადგილობრივი მთავრობისგან მიწას უკვე მინიჭებული აქვს შესაბამისი კოეფიციენტი მშენებლობისთვის და დაწყებულია პროექტის მომზადება. პროექტის ძირითადი მიზნები: - სასპორტო განათლების გაუმჯობესება; - სტუდენტებისთვის ხელსაყრელი სასწავლო გარემოს შექმნა; - სასპორტო განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; - სხვადასხვა სპორტის სახეობებში მწვრთნელების მომზადება; - სპორტული მენეჯერების მომზადება; - ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლების და სპეციალისტების მომზადება და გადამზადება; - სპორტული მედიცინის და რეაბილიტაციის სპეციალისტების მომზადება; |  |
| C. პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა |  |  |
| 15. აღნიშნეთ სახელმწიფოს სტრატეგიულ მიზნებთან პროექტის შესაბამისობა და მისი წვლილი ეკონომიკური ერთეულის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. | კვლევის საფუძველზე 2013 წელს შემუშავდა „სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი“ 2014-2020 წლებისთვის, რომლის 3 სტრატეგიული მიმართულების ერთ-ერთ პრიორიტეტად განსაზღვრულია სასპორტო განათლების და მეცნიერების განვითარება. სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებული სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტიდან გამომდინარე აღნიშნული პროექტი სრულად შეესაბამება სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნებს და ეს პროექტი დაეხმარება სასპორტო განათლების და მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობას. |  |
| D. პროექტის ეკონომიკური მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ალტერნატივების ანალიზი |  |  |
| a. პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები |  |  |
| 16. მიუთითეთ პროექტის და შესაბამისი ალტერნატიული ვარიანტების განხორციელებისთვის საერთო ინდიკაციური სავარაუდო ხარჯები მიმდინარე ფასებში. აღნიშნეთ ნებისმიერი დაგეგმილი გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიება. აღწერეთ ხარჯთაღრიცხვების შემუშავების საფუძველი. | - არაფრის კეთება - რეკონსტრუქცია - 4800000 ლარი (რეკონსტრუქციია ხარჯი და ახალი ფართის ქირაობის ხარჯი რეკონსტრუქციის პროცესში) - ახალი ობიექტის მშენებლობა ოლიმპიურ პარკში კაპიტალური ხარჯები - 7 500 000 ლარი მათ შორის კვლევის ხარჯი (პროექტი) – 2% - პროექტით გათვალისწინებულთან შედარებით დიდი ზომის აშენება - პროექტით გათვალისწინებულთან შედარებითშედარებით მცირე ზომის აშენება - იგივე ადგილზე ახალი ობიექტის აშენება - 9 000 000 ლარი, მათ სორის ძველი შენობის დემონტაჟის საფასური (დაახლოებით 1 500 000 ლარი) |  |
| 17. განსაზღვრეთ პროექტის შეფასების ეტაპისთვის საჭირო შემდგომი კვლევების სავარაუდო ხარჯები. | შეფასების ეტაპისთვის შემდგომ კვლევებზე ხარჯები გაწეული არ იქნება |  |
| b. პროექტის სარგებელი |  |  |
| 18. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივების მომხმარებლების ძირითადი სარგებელი. | პროექტის განხორციელებით სტუდენტებს გაუჩნდებათ უსაფრთხო და თანამედროვე პირობებში სწავლის, კვლევის და საწვრთნელი პროცესის წარმართვის შესაძლებლობა. ასევე გაუმჯობესდება აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის და სხვა დამხმარე პირების სამუშაო პირობები. ასევე, ოლიმპიურ პარკში უნივერსიტეტის შენობა იქნება ინტეგრირებული სპორტულ ბაზებთან. |  |
| 19. განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვენლოვანი გარე ფაქტორები, ანუ ხარჯები და სარგებელი არა მომხმარებელი ერთეულებისთვის. | სარგებელი: - სასპორტო სწავლების დონის ამაღლება; - გაუმჯობესებული სპორტული შედეგები; - სპორტული ობიექტების/კლუბების და ორგანიზაციების მართვის დონის გაუმჯობესება; - გამოთავისუფლებული მიწის ტერიტორია. ხარჯი: - გამოყენებული რესურსებით ალტერნატიული პროექტების განხორციელება საზოგადოებისთვის, რომელიც უფრო მეტი სარგებლის მომტანი იქნება. |  |
| 20. განმარტეთ ალტერნატივებს შორის სარგებელის მხრივ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი განსხვავება. | - არაფრის კეთება - არანაირ სარგებელს არ მოიტანს. სტუდენტების უსაფრთხოება არ იქნება დაცული, რადგანაც შენობა ავარიულია. სასწავლებელი ვერ შეძლებს კვალიფიციური სპორტის მასწავლებლების, მწვრთნელების და მენეჯერების აღზრდას. ასევე, უნივერსიტეტი ვერ დაიტევს 2020 წლისთვის სტუდენტების პროგნოზირებულ რაოდენობას. - რეკონსტრუქცია - ავარიული შენობის რეკონსტრუქცია დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული (ახლის აშენების 40%). გარდა ამისა, უნივერსიტეტი ვერ დაიტევს 2020 წლისთვის სტუდენტების პროგნოზირებულ რაოდენობას. ასევე, არ იქნება უზრუნველყოფილი კომპლექსური გადაწყვეტა, რადგანაც ამჟამად უნივერსიტეტის სრული დატვირთვით ფუნქციონირებისთვის არ არის საკმარისი რაოდენობის დარბაზები, სპორტული მოედნები. - ახალი ობიექტის მშენებლობა - ახალი ობიექტის პარამეტრები აკმაყოფილებს საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ქმნის უსაფრთხო გარემოს სტუდენტებისთვის, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სასპორტო განათლების დონეს. შენობა აშენდება დიღომში ე.წ. ოლიმპიურ ქალაქში სხვა თემატურ ინფრასტრუქტურასთან ახლოს (ამ ტერიტორიაზე უკვე არსებული ინფრასტრუქტურა და პოტენციური პროექტები - ყინულის დარბაზი და სპორტული მედიცინის ცენტრი). ანუ, შეიქმნება ერთი დიდი სპორტული „კლასტერი“. - არსებულთან შედარებით დიდი ზომის აშენება - არ არის მიზანშეწონილი, რადგანაც იქნება დაკავშირებული დიდ ხარჯებთან. - არსებულთან შედარებით მცირე ზომის აშენება - არსებულზე მცირე ზომა ვერ დაიტევს პროექტით განსაზღვრულ სტუდენტების რაოდენობას - იგივე ადგილზე ახალი ობიექტის აშენება - არსებულ ტერიტორიაზე მოხდება შენობის დემონტაჟი და აშენდება იგივე გაბარიტების შენობა, როგორიც დაგეგმილია დიღომში მშენებლობის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში დემონტაჟის საჭიროების გამო აღნიშნული პროექტი ბევრად ძვირი დაჯდება. გარდა ამისა, ვერ მოხერხდება ვაკეში ტერიტორიის გასხვისება. |  |
| 21. განსაზღვრეთ ძირითადი სარგებელი და ხარჯები, რომელთა შეფასება შესაძლებელია მოცემულ ეტაპზე, არამატერიალური სარგებელისა და დადებითი და უარყოფითი გარე ფაქტორების ჩათვლით. განსაზღვრეთ პროექტის რთულად შესაფასებელი დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებები. | პროექტის განხორციელებიდან მიღებული დამატებითი სარგებელი: - კვალიფიციური მწვრთნელები, რასაც მოყვება საერთაშორისო დონეზე გაზრდილი სპორტული შედეგები; - თბილისში, ვაკის ტერიტორიაზე გამოთავისუფლებული 35 000 კვ.მ მეტრი ფართობის მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობები; - კარგი სპორტული მენეჯერების პირობებში სპორტისათვის გამოყოფილი სახელმწიფო ფინანსების უფრო ეფექტურად განკარგვა - უსაფრთხო და თანამედროვე საგანმანათლებლო გარემო პროექტის განხორციელებიდან მიღებული უარყოფითი შედეგი: - გადაადგილების სირთულე (დროის დანახარჯი) |  |
| c. ეკონომიკური ეფექტიანობა |  |  |
| 22. წარმოადგინეთ სავარაუდო საინვესტიციო ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა ერთ მომხმარებელზე ან საინვესტიციო ხარჯი საბოლოო მომსახურებაზე მოთხოვნის ერთ ერთეულზე. | პროექტის განხორციელებისთვის დაიხარჯება 7 500 000 ლარი. ობიექტი 20 წლის განმავლობაში მოემსახურება 2500 ადამიანს წელიწადში . ხარჯი მოთხოვნის ერთეულზე: 7 500 000/2500/20 = 150 ლარი |  |
| 23. აღნიშნული ხარჯები შეადარეთ ალტერნატივების და სხვა უკვე დასრულებული მსგავსი პროექტების ხარჯებს. | მსგავსი ტიპის ობიექტი საქართველოში არ არსებობს |  |
| 24. განმარტეთ, თუ რა მიზეზით ღირს მოცემულ პროექტზე სახელმწიფო ხარჯის გაღება, მის ალტერნატივებთან შედარებით (არაქმედების ალტერნატივის ჩათვლით), ხარჯებისა და პოტენციური სარგებელის შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით. განსაზღვრეთ პერსპექტიული ალტერნატივები. | ამჟამად სტუდენტები სწავლობენ მოძველებულ შენობაში, რომელიც ვეღარ აკმაყოფილებს თანამედროვე სწავლების სტანდარტებს. ზემოთ განხილული ალტერნატივებიდან გამომდინარე მეტი სარგებლის (გაზრდილი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივება, უცხოელი სტუდენტების მოზიდვა) მომტანია ახლის აშენება. ასევე, პროექტის განხორციელებით გამოთავისუფლებულ ტერიტორიაზე შესაძლებელი გახდება კერძო საინვესტიციო პროექტების განხორციელება. |  |
| 25. აღწერეთ პროექტის ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე ზემოქმედების მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი რისკები და ვარაუდები. განსაზღვრეთ პროექტის დაგეგმარების დროს გასათვალისწინებელი ნებისმიერი შემარბილებელი ღონისძიება. | რისკები: - პროექტის ღირებულების ცვლილება; - ვალუტის კურსის ცვლილება (იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ხელშეკრულება გაფორმებულია აშშ დოლარებში, ხოლო კურსი ფიქსირებული არ არის) - ქალაქის ცენტრიდან მოშორებული ადგილმდებარეობა. - უხარისხო მშენებლობა; - მშენებლობის დასრულების ვადების გაჭიანურება; - შემცირებული მოთხოვნა; - პროექტის ზედმეტად ოპტიმისტურად შეფასება; პრევეცია: - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. - სამშენებლო სამუშაოების ვადების და ფინანსური გრაფიკის მაღალი ხარისხის დაგეგმარება, მომზადება და მუდმივი მონიტორინგი. |  |
| E. გავლენა ბიუჯეტზე და ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა |  |  |
| 26. ასახეთ განხორციელებისა და ოპერირების განმავლობაში პროექტის მოსალოდნელი ბიუჯეტზე ზემოქმედება. | პროექტი ითვალისწინებს ხარჯებს, როგორც საინვესტიციო პერიოდში, ასევე საოპერაციო ეტაპზე. პროექტის განხორციელების შემდეგ კომუნალური ხარჯები წლის განმავლობაში იქნება 200 000 ლარი; შრომის ანაზღაურება 2 000 000 ლარი. ობიექტის შემოსავალი პირველი წლის განმავლობაში იქნება 2 614 000 ლარი. (შემოსავლების ყოველწლიური ზრდა - 0.5 მლნ. ლარი). შესაბამისად, პროექტის ოპერირება მოხდება უნივერსიტეტის და კოლეჯის შემოსავლებიდან, უნივერსიტეტი იქნება თვითკმარი და არ ექნება ზემოქმედება სახელმწიფო ბიუჯეტზე |  |
| 27. განსაზღვრეთ საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები და მათი სავარაუდო წილი. აღწერეთ დამატებითი დაფინანსების წყაროების უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო ქმედებები და გადაწყვეტილებები და მიუთითეთ მათი განხორციელების ვადები. | პროექტის განხორციელებისთვის საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა დაფინანსების წყაროები მოსალოდნელი არ არის. მშენებლობის ეტაპზე პროექტი დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ეტაპობრივად, წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით. |  |
| 28. ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყავით მათ მიერ განხორციელებული ასიგნების საკმარისობის / შესატყვისობის დამადასტურებელი არგუმენტები. | მოსალოდნელი არ არის ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა. |  |
| F. განხორციელება |  |  |
| a. შესყიდვები |  |  |
| 29. განსაზღვრეთ შესყიდვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელი საკითხები. | იქნება განხორციელებული სტანდარტული სახელმწიფო შესყიდვა. |  |
| 30. აღწერეთ პროექტის ის მახასიათებლები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის შერჩევა.* | პროექტის განხორციელება არ იგეგმება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის მიხედვით. |  |
| b. განხორციელების ღონისძიებები და შესაძლო შეზღუდვები |  |  |
| 31. შეაჯამეთ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობის და/ან მართვისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები. | პროექტის სათანადოდ განხორციელებაზე იზრუნებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ხოლო ტექნიკურ მონიტორინგს/ზედამხედველობას განახორციელებს შპს სპორტმშენსერვისი, რომელსაც ჰყავს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მონიტორინგის მობილური ჯგუფები. |  |
| 32. უზრუნველყავით მტკიცებულება იმისა, რომ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობასა და მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი რესურსი გააჩნია შემოთავაზებული პროექტის მასშტაბის და ტიპის პროექტების განსახორციელებლად, ან მიუთითეთ თუ რა დამატებითი ზომები არის მისაღები აღნიშნულის მისაღწევად. | სახელმწიფო შპს სპორტმშენსერვისის განხორციელებული პროექტები: • საერთაშორისო სტანდარტების საწყლოსნო კომპლექსი ახალი თბილისის ტერიტორიაზე; • საერთაშორისო სტანდარტების მრავალ ფუნქციური ორ დარბაზიანი სპორტის სასახლე უნივერსიტეტის ქუჩაზე; • სპორტის სასახლეები ბათუმში, თელავსა და გორში |  |
| 33. განსაზღვრეთ ნებისმიერი პოტენციური გადასალახი დაბრკოლება, მაგალითად, გარემოსდაცვითი შეზღუდვები ან მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ან დამატებითი ღონისძიებები, საკანონმდებლო ცვლილებების ჩათვლით, რომლებიც გადაჭრილ უნდა იქნეს პროექტის წარმატებით დასრულებამდე. | მშენებლობის პროცესში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე პოტენციური გადასალახი დაბრკოლებები არ არის მოსალოდნელი. მიწა, სადაც იგეგმება მშენებლობა, ეკუთვნის სახელმწიფოს. |  |
| G. მდგრადი განვითარების საკითხები |  |  |
| 34. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივის მფლობელი ორგანიზაცია. | საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი |  |
| 35. დაადასტურეთ, რომ აქტივის ოპერირებასა და შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ არის, მაშინ განსაზღვრეთ საკმარისი რესურსების მოსაპოვებლად საჭირო ზომები. | დამატებითი რესურსის მოძიება საჭირო არ არის, ვინაიდან სპორტის უნივერსიტეტს, როგორც პროექტის მომავალ მმართველს გააჩნია საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი, ასევე აქვს მსგავსი ობიექტის მართვის მრავალწლიანი გამოცდილება. |  |
| 36. აღწერეთ, თუ როგორ მოხდება საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვა პროექტის დასრულების შემდეგ, გადასახადის მომხმარებელზე დაკისრების ან მომატების ჩათვლით. | პროექტის დასრულების შემდეგ სპორტის უნივერსიტეტი თავად უზრუნველყოფს საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვას სტუდენტებისგან მიღებული სწავლის საფასურით. გარდა ამისა, გახდება კავკასიის რეგიონში სასპორტო განათლების ძირითადი კერა და მოიზიდავს უცხოელ სტუდენტებს. |  |
| 37. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | პროექტი არ საჭიროებს გარემოზე პოტენციური ზემოქმედების დამატებით კვლევას. |  |
| 38. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს, განსაკუთრებით სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ხარჯებისა და სარგებელის გამოყოფასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | მოსალოდნელი არ არის, რომ ინვესტიციამ გამოიწვიოს ნებისმიერი მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, შესაბამისად პროექტი არ საჭიროებს პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედების დამატებით კვლევას. |  |
| H. შემდგომი კვლევებისა და კონსულტაციებისადმი მიდგომა |  |  |
| 39. განსაზღვრეთ, რომელი ალტერნატივები გადავა პროექტის შეფასების ეტაპზე და რომელი ალტერნატივები გამოირიცხება წინასწარი შერჩევის შედეგად, ეკონომიკური ეფექტიანობისა და ფინანსურად ხელმისაწვდომობის საკითხების ჩათვლით. | სიცოხლისუნარიანობისა და ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით რეკომენდირებულია შეფასების ეტაპზე გადავიდეს შემდეგი ალტერნატივები: - არაფრის კეთება - ახლი ობიექტის მშენებლობა - რეკონსტრუქცია - იგივე ადგილზე ახალი ობიექტის აშენება |  |
| 40. ჩამოთვალეთ შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დამატებითი კვლევები. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით აუცილებელია პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა#, ახსენით მიზეზი. | ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით, დამატებითი კვლევების განხორციელება არ არის საჭირო |  |
| 41. განსაზღვრეთ ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს შემდეგი კვლევების დროს, მსგავსი პროექტების ექს-პოსტ კვლევების შედეგად მიღებული შედეგების ჩათვლით. | სამუშაოს განხორციელების, მშენებლობის ხარისხის შემოწმებისა და ხარჯ-ეფექტურობის შეფასების კვლევები. |  |
| 42. დაადასტურეთ სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება და განსაზღვრეთ გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები. | მოსალოდნელი არ არის სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება |  |
| 43. განსაზღვრეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესრულების სამართლებრივი საფუძველი. მსგავსი საფუძვლის არარსებობის შემთხვევაში, განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი უარყოფითი ან დადებითი ეკოლოგიური ეფექტი, რომელიც მიუხედავად სამართლებრივი საფუძველის არარსებობისა, შესაძლოა საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. მოკლედ ჩამოთვალეთ გარემოზე ძირითადი ზემოქმედებები, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შეფასების პროცესში. | აღნიშნული პროექტის განხორციელება არ გამოიწვევს გარემოზე ზემოქმედებას, შესაბამისად არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. |  |
| 44. განსაზღვრეთ კვლევების განხორციელებისთვის და შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ნებისმიერი სახის, ფორმალური თუ არაფორმალური კონსულტაცია. | საჭიროებისამებრ, შესაძლოა განხორციელდეს შესაბამის ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები. |  |