კონცეფციის ბარათი

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| A. ძირითადი ინფორმაცია |  |  |
| 1. პროექტის დასახელება | საერთაშორისო სტანდარტების ყინულის დარბაზის მშენებლობა. |  |
| 2. პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. |  |
| 3. პროექტზე პასუხისმგებელი პირი | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე შალვა გოგოლაძე |  |
| 4. პროექტზე და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, შპს სპორტმშენსერვისი |  |
| 5. სტრუქტურულ ერთეულში პროექტზე პასუხისმგებელი პირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | შპს სპორტმშენსერვისის დირექტორი |  |
| B. პროექტის არსი და მისი განხორციელების საჭიროების შეფასება |  |  |
| a. ინტერვენციის ლოგიკა |  |  |
| 6. აღწერეთ ის კონკრეტული პრობლემა, რომლის საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი და განსაზღვრეთ აღნიშნული პრობლემის სიმძიმე. | დღეისათვის საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ეროვნულ ნაკრებს და ჰოკეის ეროვნულ ნაკრებს არ გააჩნიათ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საწვრთნელი და საშეჯიბრო ბაზა. არსებული მდგომარეობით მათ უწევთ სავარჯიშო პროცესის ჩატარება ბათუმის ყინულის მოედანზე ან სხვა ქვეყნებში. ბათუმის ყინულის მოედანს არ აქვს სტაციონარული გადახურვა და სპორტსმენები დამოკიდებულნი არიან ბუნებრივ პირობებზე. მაგალითად, ძლიერი თოვლის დროს შეუძლებელია ვარჯიშების ჩატარება. სხვა ქვეყნებში სავარჯიშო პროცესის წარმართვა დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. საქართველოს ამ ეტაპზე არ შეუძლია ჰოკეის და ფიგურული ციგურაობის არც ერთი საერთაშორისო შეჯიბრის/ტურნირის ჩატარება. თბილისში არ არსებობს სტანდარტული ზომის ყინულის მოედანი. სპორტის ამ სახეობების განვითარებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დედაქალაქში სტანდარტული ზომის ყინულის მოედნის არსებობას. აღსანიშნავია, რომ ადამიანური რესურსიც, მოთამაშეები, მწვრთნელები, ძირითადად თავმოყრილია თბილისში და ზამთრის სპორტის ოლიმპიური სახეობის (ფიგურული სრიალი: (ერთეულები ვაჟები და გოგონები, წყვილები ცეკვებში, წყვილები სპორტულ ცეკვებში და სინქრონული სრიალი), ჰოკეი, შორტ-ტრეკი) განვითარებისთვის აუცილებელია, რომ თბილისში ფუნქციონირებდეს ერთი სტანდარტული ზომის ყინულის მოედანი. ოჯახებს უწევთ თბილისიდან გადასვლა ბათუმში ან საზღვარგარეთ, რათა სპორტსმენებმა ივარჯიშონ. იკარგება ბევრი ნიჭიერი ბავშვი, რომლებსაც არ აქვთ ამის საშუალება. |  |
| 7. განმარტეთ, თუ როგორ მოახერხებს პროექტი განსაზღვრული პრობლემის შემსუბუქებას. | აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ქართველ სპორტსმენებს ექნებათ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საწვრთნელი და საშეჯიბრო ბაზა, რაც საერთაშორისო შეჯიბრებებისათვის უკეთესად მომზადების საშუალებას მისცემს, გაზრდის მათ შედეგებს საერთაშორისო ასპარეზზე. ასევე საგრძნობლად გაიზრდება შესაბამის სახეობაში მოვარჯიშე სპორტსმენთა რაოდენობა, ასევე გაიზრდება ადგილობრივი სამწვრთნელო კადრები და გაიზრდება მოყვარულ სპორტსმენთა რაოდენობა. განვითარდება სპორტის ახალი ოლიმპიური სახეობა შორტ ტრეკი. საქართველო შეძლებს უმასპინძლოს საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებს ფიგურულ ციგურაობაში, ჰოკეიში, შორტ ტრეკში. მოეწყობა სხვა ქვეყნის სპორტსმენებისთვის საწვრთნელ-მოსამზადებელი შეკრებები, რითიც გაიზრდება ტურისტული და ფულადი ნაკადი სხვადასხვა ქვეყნებიდან. |  |
| 8. დაასაბუთეთ სახელმწიფო ინტერვენციის საჭიროება, საბაზრო ჩავარდნის ან კაპიტალთან დაკავშირებული პრობლემების განსაზღვრით, რომელთა საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი. | ქართული სპორტული ინდუსტრია კომერციულად ჯერ კიდევ არ არის განვითარებული, კერძო სექტორი არ არის მზად მოახდინოს ინვესტიცია დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. შესაბამისად, მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საჭიროა სახელმწიფოს ინტერვენცია. გარდა ამისა, საქართველოში კერძო სექტორი ძირითადად თანხებს დებს ისეთ სფეროებში, საიდანაც ინვესტიციას სწრაფად ამოიღებს. ასევე, კერძო დარბაზში ვარჯიშის საფასური იქნება ბევრად უფრო მაღალი, რაც ვერ შეუწყობს ხელს მასობრიობის განვითარებას. მასობრივი სპორტის განვითარება და ხელმისაწვდომობა ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. გამომდინარე სასპორტო განათლების განვითარებისთვის საჭიროა სახელმწიფო ინტერვენცია. | კერძო დარბაზები არ არსებობს, ანუ კერძო სექტორთან კონკურენცია არ არის |
| 9. ჩამოთვალეთ პრობლემის აღმოფხვრისთვის შემუშავებული ყველა ალტერნატიული გზა, გარკვეული პოლიტიკის გატარების ჩათვლით, რომლებიც არ საჭიროებენ ინვესტიციებს. | გამომდინარე იქიდან, რომ თბილისში არ არსებობს სტანდარული ყინულის მოდედანი, არსებობს რამდენიმე ალტერნატივა: - არაფრის კეთება - პროექტით გათვალისწინებული 2 ყინულის მოედნის აშენება ოლიმპიურ პარკში ტრიბუნით 800 ადამიანზე - 1 ყინულის მოედნის აშენება ტრიბუნით 800 ადამიანზე |  |
| b. საჭიროებების შეფასება |  |  |
| 10. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელის მიმღები საბოლოო ბენეფიციარების კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი. | პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელს მიიღებს შემდეგი სამიზნე ჯგუფები: - საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ეროვნული ნაკრები გუნდების (ჭაბუკები, ახალგაზრდები, დიდები) წევრები; - ფიგურული ციგურაობის ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენები (ეროვნული ნაკრებების რეზერვი); - ჰოკეის ეროვნული ნაკრები გუნდების (ჭაბუკები, ახალგაზრდები, დიდები) წევრები; - ჰოკეის ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენები (ეროვნული ნაკრებების რეზერვი); - მოყვარული სპორტსმენები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ზამთრის სპორტის სახეობებით |  |
| 11. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებული მომსახურების საბოლოო მომხმარებლების დაახლოებითი რაოდენობა, საზომი ერთეულის მითითებით (მაგ: ერთ მოსახლეზე, ერთ ოჯახზე, საწარმოზე). | დედაქალაქში არ არსებობს სტანდარტული ყინულის მოედანი. თუ ვიმსჯელებთ ქ.ბათუმის (სტანდარტული მოედანი 60/30), ქ.ქუთაისის და ქ.თბილისის (არასტანდარტული მოედნი 20/30) მაგალითით და გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 40% ქ.თბილისის მაცხოვრებელია, მოთხოვნა სპორტის ამ სახეობებზე საკმაოდ დიდია. ქ.თბილისში ყოველკვირეულად ვარჯიშობს 800 სპორტსმენი. მიხედავად მზარდი მოთხოვნისა, ყინულის მოედანი ფიზიკურად ვეღარ იტევს მსურველებს. ქ.ქუთაისში ყოველკვირეულად ვარჯიშობს 500 სპორტსმენი. ქ.ბათუმში 800 სპორტსმენი. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დედაქალაქში სტანდარტული ყინულის მოედნის ფუნქციონირების დაწყების დღიდან (2019 წლის ბოლოს) სამი თვის განმავლობაში ივარჯიშებს 500 სპორტსმენი, 2020 წლის ბოლოსთვის დაახლოებით 5000 სპორტსმენი. ყოველწლიურად გაიზრდება რაოდენობა და 2035 წლისთვის დაახლოებით ივარჯიშებს 4800 სპორტსმენი. |  |
| 12. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე არსებული ფიზიკური მოთხოვნა და მისი ზრდის ტემპი, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში და სხვა). | თბილისის არასტანდარტულ (სტანდარტული მოედნის 1/3) ყინულის მოედანზე ყოველკვირეულად ვარჯიშობს 800 მოციგურავე და 50 ჰოკეისტი. ქ.თბილისის არასტანდარტული ყინულის მოედნის მაგალითით, სტანდარტულ ყინულის მოედანზე მსურველთა რაოდენობა, როგორც სპორტსმენების ასევე მოყვარულების, ყოველწლიურად იქნება მზარდი. ზრდის ტემპი პირველ წლებში იქნება 5%. |  |
| 13. განსაზღვრეთ საპროექტო ობიექტების ფიზიკურისიმძლავრე/გამტარობა, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში, ან გამოყენებადი სივრცის კვადრატული მეტრი). | პროექტით გათვალისწინებული შენობის ტექნიკური პარამეტრები: დარბაზების რაოდენობა - 6 (მათ შორის 2 ყინულის მოედანი) დარბაზების ფართი - 2900 კვ.მ პროექტის ჯამური ფართი - 7000 კვ.მ მაყურებელთა რაოდენობა - 800 სპორტსმენთა რაოდენობა - 5000-9000 |  |
| c. პროექტის არსი |  |  |
| 14. აღწერეთ პროექტი და მისი კომპონენტები და განმარტეთ მათი კომპლექსური გადაწყვეტილება. | ყინულის დარბაზი აშენდება ახალი თბილისის ოლიმპიური ქალაქის ტერიტორიაზე. ერთი დარბაზი იქნება განკუთვნილი 3 სპორტის ოლიმპიური სახეობისთვის: ჰოკეი, ფიგურული ციგურაობა, შორტ ტრეკი. არსებული ობიექტები ყოველწლიურად ემსახურება 1.500-მდე სპორტსმენს, ხოლო ახალი ობიექტი მოემსახურება 5000 სპორტსმენს. საპროექტო ობიექტი იქნება საზოგადოებრივი ტიპის შენობა, საერთო ფართი 7.000 კვ.მ. მდე, რომელსაც ექნება ერთი ძირითადი დარბაზი, მაყურებელთა რაოდენობა დაახლოებით - 800. #; დარბაზის ფართების ჩამონათვალი; მ2. 1; ყინულის არენა, არანაკლებ 800 ტრიბუნით; 2500. 22; მცირე ყუნულის მოედანი ტრიბუნების გარეშე; 9900. 3; ქორეოგრაფიის დარბაზი; 100. 4; ფიზ.მომზადებისა და ტანვარჯიშის დარბაზი; 100. 5; ფიგურისტების პროგრამების დადგმის და გასახურებელი დარბაზი; 100. 6; სატრენაჟორო დარბაზი; 100. 7; ფიგურისტების და შორტ ტრეკის გასახდელი (ვაჟები); 20. 8; სვ.წერტილი, საშხაპე; 8. 9; ფიგურისტების, სინქრონული სრიალის და შორტ ტრეკის გასახდელი (გოგონები); 40. 9; სვ.წერტილი, საშხაპე; 13. 10; მწვრთნელების გასახდელი (ფიგურული და შორტ ტრეკი); 20. 11; სვ.წერტილი, საშხაპე; 8. 12; ხოკეისტების გასახდელი; 50. 13; სვ.წერტილი, საშხაპე; 13. 14; ხოკეისტების გასახდელი; 50. 15; სვ.წერტილი, საშხაპე; 13. 16; მწვრთნელების გასახდელი (ხოკეი). 17; სვ.წერტილი, საშხაპე. 18; მწვრთნელების დასასვენებელი ოთახი; 35. 19; სპორტსმენების დასასვენებელი ოთახი; 35. 20; სპორტსმენების, მწვრთნელების და მომსახურე პერსონალის ბუფეტი; 80. 21; მეთოდური კაბინეტი და სპორტულ საინფორმაციო ცენტრი; 50. 22; მსაჯების ოთახი; 20. 23; სვ.წერტილი; 7. 24; საკოფენფერენციო და კენჭისყრის ოთახი; 40. 25; სამედიცინო კაბინეტი (სპორტსმენებისთვის); 20. 26; სამედიცინო კაბინეტი (მოყვარულთათვის და მაყურებლისთვის); 20. 27; დოპინგ-კონტროლის ოთახი; 90. 28; საინფორმაციო ცენტრი (პრესა); 30. 29; რადიო - მუსიკალური კვანძი; 20. 30; ადმინისტრაციის ფართი, სვ.წერტილით; 100. 31; დაცვის ოთახი; 25. 32; ვიდეომეთვალყურეობის ოთახი; 15. 33; ტექ. პერსონალის ოთახი; 12. 34; დამლაგებლის საკუჭნაო; 7. 35; ტექნიკური აღჭურვილობის ოთახი; 15. 36; სვ.წერტილი, საშხაპე მომსახურე პერსონალისთვის; 10. 37; ყინულის ბატინკების გაქირავების ოთახი; 40. 38; ციგურების სალესი სახელოსნო; 15. 39; ინვენტარის შესანახი ოთახი; 60. 40; ხოკეისტებისთვის სამრეცხაო და საშრობი; 40. 41; სახანძრო უსაფრთხოების პუნქტი; 20. 42; სანიტარულ - ჰიგიენური კაბინეტი; 15. 43; მოყვარულების გასახდელი; 30. 44; სვ.წერტილი, საშხაპე; 15. 45; მაყურებლებისთვის და მშობლებისთვის ბუფეტი ვიტრაჟით ყინულის მოედნისკენ; 80. 46; მაყურებლებისთვის 2 სვ.წერტილი საერთო ფართი (კაცები); 30. 47; მაყურებლებისთვის 2 სვ.წერტილი საერთო ფართი (ქალები); 30. 48; ფიგურული ციგურაობის სპორტული მუზეუმი; 30. 49; სპორტული ინვენტარის (ფიგურისტების და ხოკეის) გასაყიდი, ფიგურისტების სამკერვალო და ფიგურისტების სამაკიაჟო სალონი. საერთო ფართი; 100. 50; სალარო; 10. 51; ყინულის დანადგარებისთვის ფართი; 100. 52; ყინულის დამსხმელი მანქანის სადგომი; 40. 53; შესასვლელი, ჰოლი; 100. 54; დერეფნები და სხვა დამხმარე ფართი; 700. საერთო ფართი; 5259. პროექტის ძირითადი მიზნები: - სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; - სპორტსმენების სავარჯიშო პირობების გაუმჯობესება; - სპორტის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; - ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე სპორტული შედეგების გაუმჯობესება. |  |
| C. პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა |  |  |
| 15. აღნიშნეთ სახელმწიფოს სტრატეგიულ მიზნებთან პროექტის შესაბამისობა და მისი წვლილი ეკონომიკური ერთეულის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. | კვლევის საფუძველზე 2013 წელს შემუშავდა „სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი“ 2014-2020 წლებისთვის, რომლის 3 სტრატეგიული მიმართულების პირველ პრიორიტეტად განსაზღვრული სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. აღნიშნული დოკუმენტი საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2014 წელს, რომლის შემდეგაც შემუშავდა სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითრების სამოქმედო გეგმა. გეგმის ფარგლებში უკვე განხორციელდა 20-მდე სპორტული ობიექტის მშენებლობა. სახელმწიფო მიერ დამტკიცებული სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტიდან გამომდინარე აღნიშნული პროექტი სრულად შეესაბამება სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნებს, პროექტი ასევე ეხმიანება სპორტის განვითარების ხელშეწყობის და მიზნებს. პროექტი თანხვედრაშია „საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025“-ის ხედვებთან და მიზნებთან ტურისტების რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით. ასევე, პროექტის განხორციელება აუცილებელი წინაპირობაა საქართველოს მთავრობის გამოცხადებული ამოცანის შესასრულებლად, რომელიც ითვალისწინებს 2034 წელს საქართველოში ზამთრის ოლიმპიადის ჩატარებას. ასევე, საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა ოფიციალური განაცხადი შეიტანა 2025 წელს ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საქართველოში ჩატარების შესახებ და აღნიშნული დარბაზი უმასპინძლებს შეჯიბრებებს რამდენიმე სპორტის სახეობაში. |  |
| D. პროექტის ეკონომიკური მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ალტერნატივების ანალიზი |  |  |
| a. პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები |  |  |
| 16. მიუთითეთ პროექტის და შესაბამისი ალტერნატიული ვარიანტების განხორციელებისთვის საერთო ინდიკაციური სავარაუდო ხარჯები მიმდინარე ფასებში. აღნიშნეთ ნებისმიერი დაგეგმილი გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიება. აღწერეთ ხარჯთაღრიცხვების შემუშავების საფუძველი. | არაფრის კეთება: ყოველწლიური საოპერაციო ხარჯები - 500 000 ლარი ახალი პროექტით გათვალისწინებული ყინულის მოედანი ჯამური ღირებულება: კაპიტალური ხარჯები - 10 000 000 აშშ დოლარი მათ შორის, კვლევის ხარჯი (პროექტი) - საერთო ღირებულების 2% ექსპერტიზის ხარჯი - 0 პროექტით გათვალისწინებულზე მცირე ზომის - 6 500 000 აშშ დოლარი ხარჯთაღრიცხვის საფუძველი არის ბელარუსის, იტალიის და სხვა ქვეყნებში აშენებული ანალოგიური ობიექტების მაგალითზე. | აქვე გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ ახალი ობიექტის მშენებლობის შემთხვევაში იგივე სახსრებით გაწეული მომსახურეობა, ობიექტის არ აშენების შემთხვევაში იქნებოდა დაახლოებით 2,5 მილიონი ლარი. |
| 17. განსაზღვრეთ პროექტის შეფასების ეტაპისთვის საჭირო შემდგომი კვლევების სავარაუდო ხარჯები. | შეფასების ეტაპისთვის შემდგომ კვლევებზე ხარჯები გაწეული არ იქნება |  |
| b. პროექტის სარგებელი |  |  |
| 18. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივების მომხმარებლების ძირითადი სარგებელი. | პროექტის განხორციელებით მომხმარებლისთვის გაჩნდება ხარისხიან და თანამედროვე პირობებში წვრთნის, მომზადების, შეჯიბრების, შესაძლებლობა. ასევე გაუმჯობესდება მწვრთნელების, მსაჯების, ადმინისტრაციული პერსონალისა და სხვა დამხმარე პირების სამუშაო პირობები. შეიქმნება ფიგურული ციგურაობის/ჰოკეის კლუბები/წრეები, ხელი შეეწყობა მასობრივი სპორტის განვითარებას. მოეწყობა ყინულის მოედანზე საკონცერტო შოუ პროგრამები, როგორც ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობით და ასევე მოწვეული ვარსკვლავებით. დღეს მთელ მსოფლიოში ფიგურული ციგურაობით დაკავებულია მოსახლეობის დიდი ნაწილი, დაწყებული მცირე ასაკის ბავშვებიდან, დამთავრებული ასაკოვანი ადამიანებით, რადგან იგი წარმოადგენს არა მარტო სპორტის სახეობას, არამედ გართობის უაღრესად მიმზიდველ და ცხოვრების ჯანმრთელი წესის დამკვიდრების ერთ-ერთ სასარგებლო საშუალებას. ფიგურული ციგურაობა ფართოდ გამოიყენება ასევე სასუნთქი სისტემის დაავადებათა (ბრონქიტი, ასთმა, ალერგია და ა.შ.) განსაკურნებლად. |  |
| 19. განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვენლოვანი გარე ფაქტორები, ანუ ხარჯები და სარგებელი არა მომხმარებელი ერთეულებისთვის. | სარგებელი: - ქვეყნის პოპულარიზაცია; - გაუმჯობესებული სპორტული შედეგები; - გულშემატკივრებისათვის სპორტულ ღონისძიებაზე დასწრების საშუალება; - ქვეყნის გაუმჯობესებული ეკონომიკური მდგომარეობა. ხარჯი: - გამოყენებული რესურსებით ალტერნატიული პროექტების განხორციელება საზოგადოებისთვის, რომელიც უფრო მეტი სარგებლის მომტანი იქნება. |  |
| 20. განმარტეთ ალტერნატივებს შორის სარგებელის მხრივ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი განსხვავება. | - არაფრის კეთება - დამატებითი სარგებელს არ მოიტანს. ასევე, მოხდება სავარჯიშო პირობებისა და სპორტული შეგედების ეტაპობრივი გაუარესება; - პროექტით გათვალისწინებული საშუალო ზომის - იქნება აშენებული 2 დარბაზი, მათ შორის 1 დარბაზი 800 ადამიანზე გათვალისწინებული ტრიბუნით. ერთი დარბაზი ძირითადად მოემსახურება პროფესიონალ სპორტსმენებს, მეორე დარბაზი მოყვარულ და ახალგაზრდა სპორტსმენებს. პროექტი დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს, რომლის ერთ-ერთი მოთხოვნა არის სათადარიგო გასახურებელი მოედნის არსებობა - არსებულთან შედარებით მცირე ზომის ობიექტის მშენებლობა მცირე ზომის აღარ დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. მცირე ზომის აშენების შემთხვევაში იქნება 1 ყინულის მოედანი, რომელიც ძირითადად დაეთმობა პროფესიონალ სპორტსმენებს. გარდა ამისა საერთაშორისო სტანდარტებით რეკომენდირებულია მეორე გასახურებელი დარბაზის არსებობა. - არსებულთან შედარებით დიდი ზომის ობიექტის მშენებლობა ობიექტის პარამეტრები აკმაყოფილებს საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ქმნის უსაფრთხო გარემოს მომხმარებლებისთვის, თუმცა მოთხოვნის შეუსაბამოსბის გამო დაკავშირებულია ზედმეტ ხარჯებთან. |  |
| 21. განსაზღვრეთ ძირითადი სარგებელი და ხარჯები, რომელთა შეფასება შესაძლებელია მოცემულ ეტაპზე, არამატერიალური სარგებელისა და დადებითი და უარყოფითი გარე ფაქტორების ჩათვლით. განსაზღვრეთ პროექტის რთულად შესაფასებელი დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებები. | პროექტის განხორციელებიდან მიღებული დამატებითი სარგებელი: - საერთაშორისო დონეზე გაზრდილი სპორტული შედეგები; - ქვეყანაში შემოსული ვიზიტორების გაზრდილი რაოდენობა; - არაგადამდებ დაავადებათა კლება დედაქალაქში; - ბრონქიტით, ასტმით და ალერგიით დაავადებულ ადამიანთა განკურნება; - ევროკომისიის კვლევის ორგანიზაციის „ევრობარომეტრის“ კვლევის თანახმად, ფიზიკურ აღზრდაში, განათლებასა და მასობრივ სპორტში დახარჯული 1 ევრო, იძლევა 12 ევროს დაზოგვის შესაძლებლობას, არაგადამდები დაავადებების გართულებების მკურნალობისა და ადამიანის შრომისუუნარობის მიზეზით გამოწვეულ სახელმწიფოსა და ოჯახის ეკონომიკურ ზარალში; - დროის ეკონომია; - ქართველი სპორტსმენების საზღვარგარეთ შეკრებებისთვის გათვალისწინებული დაზოგილი თანხები. პროექტის განხორციელებიდან მიღებული უარყოფითი შედეგი: - იმის გათვალისწინებით, რომ თბილისში არ არის, არ აქვს უარყიფითი მხარეები |  |
| c. ეკონომიკური ეფექტიანობა |  |  |
| 22. წარმოადგინეთ სავარაუდო საინვესტიციო ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა ერთ მომხმარებელზე ან საინვესტიციო ხარჯი საბოლოო მომსახურებაზე მოთხოვნის ერთ ერთეულზე. | პროექტის განხორციელებისთვის დაიხარჯება 8 000 000 დოლარი. ობიექტი 20 წლის განმავლობაში მოემსახურება წელიწადში 5000-მდე სპორტსმენს. ხარჯი მოთხოვნის ერთეულზე: 8 000 000/5 000/20=80 დოლარი |  |
| 23. აღნიშნული ხარჯები შეადარეთ ალტერნატივების და სხვა უკვე დასრულებული მსგავსი პროექტების ხარჯებს. | ქ,ბათუმის ყინულის მოედნის ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 4,000,000.00 აშშ დოლარს. აღსანიშნავია ის რომ ბათუმის ყინულის არენა არ გახლავთ კაპიტალური შენობა, მისი გადახურვა გახლავთ გასაბერი ეგრეთ წოდებული “ბუშტი”. სპორტსმენების ვარჯიშები დამოკიდებულია კლიმატურ პირობებზე, კერძოდ ზაფხულში მაღალი ტემპერატურის დროს დღის გამნავლობაში დარბაზში დგება ნისლი და ყინულის საფარი ხდება უვარგისი. ზამთრის პერიოდში დიდთოვლობის დროს ტექ.პერსონალს უწევს ბუშტის ჩაფუშვა, რადგან ბუშტი ვერ უძლებს სიმძიმეს. ჰაერის შემშვები ეგრეთ წოდებული “ნასოსი” სულ ჩართული უნდა იყოს, რათა “ბუშტი” სულ გაბერილ მდგომარეობაში იყოს, რაც იწვევს დამატებითი ხარჯების გაწევას. ამის გარდა ყინულის მოედანს არ გააჩნია ფიზ.მომზადების, სატრენაჟორო და ქორეოგრაფიის დარბაზები. ასევე არ გააჩნია მეთოდური და საკონფერენციო (კენჭისყრის) ოთახები და ა.შ. აქედან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ დედაქალქში სტანდარტული ზომის (60/30) კაპიტალური გადახურვით და ზემოთ ჩამოთვლილი დარბაზების და დამხმარე ფართებით ყინულის არენის მშენებლობის ღირებულება სავსებით შეესაბამება წარმოდგენილ ფასს. |  |
| 24. განმარტეთ, თუ რა მიზეზით ღირს მოცემულ პროექტზე სახელმწიფო ხარჯის გაღება, მის ალტერნატივებთან შედარებით (არაქმედების ალტერნატივის ჩათვლით), ხარჯებისა და პოტენციური სარგებელის შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით. განსაზღვრეთ პერსპექტიული ალტერნატივები. | ამჟამად მოციგურავებს დიდი ტურნირებისთვის მზადება საზღვარგარეთ უწევთ, რაც ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული. სპორტსმენებს აღმოსავლეთ საქართველოდან არ აქვთ ვერჯიშის საშუალება. ზემოთ განხილული ალტერნატივებიდან გამომდინარე მეტი სარგებლის (გაზრდილი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივება, უცხოელი სპორტსმენთა მოზიდვა, ქართველ სპორტსმენთა საზღვარგარტ ვარჯიშის ხარჯების დაზოგვა და სხვა) მომტანია ახლის აშენება. |  |
| 25. აღწერეთ პროექტის ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე ზემოქმედების მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი რისკები და ვარაუდები. განსაზღვრეთ პროექტის დაგეგმარების დროს გასათვალისწინებელი ნებისმიერი შემარბილებელი ღონისძიება. | რისკები: - პროექტის ღირებულების ცვლილება; - ვალუტის კურსის ცვლილება (იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ხელშეკრულება გაფორემებულია აშშ დოლარებში, ხოლო კურსი ფიქსირებული არ არის) - ქალაქის ცენტრიდან მოშორებული ადგილმდებარეობა. - უხარისხო მშენებლობა; - მშენებლობის დასრულების ვადების გაჭიანურება; - პერსონალის კვალიფიკაციის შეუსაბამობა; - არასწორი გათვლები; - პროექტის ზედმეტად ოპტიმისტურად შეფასება; პრევენცია: - სატრანსპორტო ინფრასტქრუქტურის მოწესრიგება (თბილისის მერიასთან შეთანხმებით) - სამშებებლო სამუშაოების ვადების და ფინანსური გრაფიკის მაღალი ხარისხის დაგეგმარება, მომზადება და მუდმივი მონიტორინგი. |  |
| E. გავლენა ბიუჯეტზე და ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა |  |  |
| 26. ასახეთ განხორციელებისა და ოპერირების განმავლობაში პროექტის მოსალოდნელი ბიუჯეტზე ზემოქმედება. | პროეტი ითავლისწინებს ხარჯებს, როგორც საონვესტიციო პერიოდში, ასევე საოპერაციო ეტაპზე. ოპერირების განმავლობაში პროექტის ბიუჯეტზე ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი, რადგანაც ოპერირებისთვის საჭირო ფინანსური ხარჯები იქნება დაფარული ყინულის დარბაზის შემოსავლებიდან. |  |
| 27. განსაზღვრეთ საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები და მათი სავარაუდო წილი. აღწერეთ დამატებითი დაფინანსების წყაროების უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო ქმედებები და გადაწყვეტილებები და მიუთითეთ მათი განხორციელების ვადები. | პროექტის განხორციელებისთვის საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა დაფინანსების წყაროები მოსალოდნელი არ არის. მშენებლობის ეტაპზე პროექტი დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ეტაპობრივად, წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით. |  |
| 28. ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყავით მათ მიერ განხორციელებული ასიგნების საკმარისობის / შესატყვისობის დამადასტურებელი არგუმენტები. | მოსალოდნელი არ არის ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა. |  |
| F. განხორციელება |  |  |
| a. შესყიდვები |  |  |
| 29. განსაზღვრეთ შესყიდვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელი საკითხები. | შემსრულებელი უნდა იყოს გამოცდილი ყინულის დარბაზის მშენებლობის კუთხით, ასევე, მშენებლობის დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული არსებული საერთაშორისო სტანდარტები. |  |
| 30. აღწერეთ პროექტის ის მახასიათებლები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის შერჩევა.* | პროექტის განხორციელება არ იგეგმება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის მიხედვით. |  |
| b. განხორციელების ღონისძიებები და შესაძლო შეზღუდვები |  |  |
| 31. შეაჯამეთ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობის და/ან მართვისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები. | პროექტის სათანადოდ განხორციელებაზე იზრუნებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ხოლო ტექნიკურ მონიტორინგს/ზედამხედველობას განახორციელებს შპს სპორტმშენსერვისი, რომელსაც ჰყავს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მონიტორინგის მობილური ჯგუფები, |  |
| 32. უზრუნველყავით მტკიცებულება იმისა, რომ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობასა და მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი რესურსი გააჩნია შემოთავაზებული პროექტის მასშტაბის და ტიპის პროექტების განსახორციელებლად, ან მიუთითეთ თუ რა დამატებითი ზომები არის მისაღები აღნიშნულის მისაღწევად. | სახელმწიფო შპს სპორტმშენსერვისის განხორციელებული პროექტები: - საერთაშორისო სტანდარტების საწყლოსნო კომპლექსი ახალი თბილისის თერიტორიაზე; - საერთაშორისო სტანდარტების მრავალ ფუნქციური ორდარბაზიანი სპორტის სასახლე უნივერსიტეტის ქუჩაზე; - სპორტის სასახლეები ბათუმში, თელავსა და გორში |  |
| 33. განსაზღვრეთ ნებისმიერი პოტენციური გადასალახი დაბრკოლება, მაგალითად, გარემოსდაცვითი შეზღუდვები ან მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ან დამატებითი ღონისძიებები, საკანონმდებლო ცვლილებების ჩათვლით, რომლებიც გადაჭრილ უნდა იქნეს პროექტის წარმატებით დასრულებამდე. | მშენებლობის პროცესში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე პოტენციური გადასალახი დაბრკოლებები არ არის მოსალოდნელი |  |
| G. მდგრადი განვითარების საკითხები |  |  |
| 34. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივის მფლობელი ორგანიზაცია. | შპს სპორტმშენსერვისი | სპორტმშენსერვისი პროექტებს ახორციელებს ტენდერის გზით, შესაბამისი იგი ზედამხედველობას უწევს სამშენებლო კომპანიების მიერ შესრულებულ სამუშაოს. |
| 35. დაადასტურეთ, რომ აქტივის ოპერირებასა და შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ არის, მაშინ განსაზღვრეთ საკმარისი რესურსების მოსაპოვებლად საჭირო ზომები. | შპს სპორტმშენსერვისს აქვს დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების ოპერირების გამოცნიდება, თუმცა არ აქვს ყინულის დარბაზის მართვის გამოცდილება. მშენებლობის პარალელურად მოხდება ადგილობრივი კადრების გადამზადება 3 თვის განმავლობაში ბელორუსში, რომლებიც უზრუნველყოფენ პროექტის მდგრად განვითარებას, დარბაზის ოპერირებას და შექმნიან ყინულის დარბაზის მართვის წარმატებულ ბიზნეს მოდელს. |  |
| 36. აღწერეთ, თუ როგორ მოხდება საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვა პროექტის დასრულების შემდეგ, გადასახადის მომხმარებელზე დაკისრების ან მომატების ჩათვლით. | საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვას უზრუნველყოფს სპორტმშენსერვისი ოპერირებიდან მიღებული შემოსავლების მეშვეობით. |  |
| 37. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | პროექტი არ საჭიროებს გარემოზე პოტენციური ზემოქმედების დამატებით კვლევას. |  |
| 38. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს, განსაკუთრებით სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ხარჯებისა და სარგებელის გამოყოფასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | მოსალოდნელი არ არის, რომ ინვესტიციამ გამოიწვიოს ნებისმიერი მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, შესაბამისად პროექტი არ საჭიროებს პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედების დამატებით კვლევას. |  |
| H. შემდგომი კვლევებისა და კონსულტაციებისადმი მიდგომა |  |  |
| 39. განსაზღვრეთ, რომელი ალტერნატივები გადავა პროექტის შეფასების ეტაპზე და რომელი ალტერნატივები გამოირიცხება წინასწარი შერჩევის შედეგად, ეკონომიკური ეფექტიანობისა და ფინანსურად ხელმისაწვდომობის საკითხების ჩათვლით. | სიცოხლისუნარიანობისა და ხელმისაწვდომობის გათავლისწინებით რეკომენდირებულია შეფასების ეტაპზე გადავიდეს შემდეგი ალტერნატივები: - არაფრის კეთება - 2 მოედნიანი დარბაზის მშენებლობა - 1 მოედნიანი დარბაზის მშენებლობა |  |
| 40. ჩამოთვალეთ შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დამატებითი კვლევები. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით აუცილებელია პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა#, ახსენით მიზეზი. | ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით, დამატებითი კვლევების განხორციელება არ არის საჭირო |  |
| 41. განსაზღვრეთ ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს შემდეგი კვლევების დროს, მსგავსი პროექტების ექს-პოსტ კვლევების შედეგად მიღებული შედეგების ჩათვლით. | სამუშაოს განხორციელების, მშენებლობის ხარისხის შემოწმებისა და ხარჯ-ეფექტურობის შეფასების კვლევები. |  |
| 42. დაადასტურეთ სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება და განსაზღვრეთ გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები. | მოსალოდნელი არ არის სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება |  |
| 43. განსაზღვრეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესრულების სამართლებრივი საფუძველი. მსგავსი საფუძვლის არარსებობის შემთხვევაში, განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი უარყოფითი ან დადებითი ეკოლოგიური ეფექტი, რომელიც მიუხედავად სამართლებრივი საფუძველის არარსებობისა, შესაძლოა საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. მოკლედ ჩამოთვალეთ გარემოზე ძირითადი ზემოქმედებები, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შეფასების პროცესში. | აღნიშნული პროექტის განხორციელება არ გამოიწვევს გარემოზე ზემოქმედებას, შესაბამისად არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. |  |
| 44. განსაზღვრეთ კვლევების განხორციელებისთვის და შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ნებისმიერი სახის, ფორმალური თუ არაფორმალური კონსულტაცია. | საჭიროებისამებრ, შესაძლოა განხორციელდეს შესაბამის ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები. |  |