კონცეფციის ბარათი (საინვესტიციო პროექტების მართვის მეთოდოლოგია)

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| A. ძირითადი ინფორმაცია |  |  |
| 1. პროექტის დასახელება | სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტაციის ცენტრი |  |
| 2. პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. |  |
| 3. პროექტზე პასუხისმგებელი პირი | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე შალვა გოგოლაძე |  |
| 4. პროექტზე და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. |  |
| 5. სტრუქტურულ ერთეულში პროექტზე პასუხისმგებელი პირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | შპს სპორტმშენსერვისის დირექტორი |  |
| B. პროექტის არსი და მისი განხორციელების საჭიროების შეფასება |  |  |
| a. ინტერვენციის ლოგიკა |  |  |
| 6. აღწერეთ ის კონკრეტული პრობლემა, რომლის საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი და განსაზღვრეთ აღნიშნული პრობლემის სიმძიმე. | დღეისათვის საქართველოში არ არსებობს სრულყოფილი სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტიციის ცენტრი, რომელიც კომპლექსურად მოემსახურება საქართველოს ოლიმპიურ ნაკრებს, სხვადასხვა სპორტული სახეობების ეროვნულ ნაკრებებს და სპორტსმენებს. ამჟამად ნაკრების წევრი სპორტსმენები რეაბილიტაციას გადიან საქართველოში - ავერსის კლინიკაში, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეაბილიტაციის ცენტრში და დავით ტატიშვილის სპორტ-პალას-ში. საზღვარგარეთ - ნიურნბერგში, შტუტგარტში და კიოლნში. რაზეც წელიწადში დაახლოებით 1 მილიონი ლარი იხარჯება. პროექტის განხორციელების შემდეგ ოლიმპიურ და ეროვნულ ნაკრებებს ექნებათ სრულყოფილი სადიაგნოსტიკო, ფიზიოთერაპიის, ტრავმატოლოგიის, რეაბილიტაციის და ლაბორატორიული გამოკვლევების ცენტრი. გარდა ამისა, საქართველოში არ არსებობს არც ერთ ცენტრი, სადაც ბავშთა ასაკიდან მოხდება დისპანსერიზაცია ყველა საჭირო ექიმის გამოკვლევით, პრევენციით და სწორი დიაგნოსტიკით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ბავშთა სიკვდილიანობა სპორტულ მოედნებსა და დარბაზებში. კავკასიის რეგიონში არც ერთ კლინიკაში არ არსებობს სწრაფი აღდგენის და კრიოთერაპიის განყოფილება, რის გამოც ასიათასობით ლარი იხარჯება უცხოეთში ამ სახის რეაბილიტაციაზე. არ არსებობს სპორტის სახეობების მიხედვით ექიმ-რეაბილიტოლოგების მასაჟისტების პრაქტიკული მზადების ცენტრი. უცხოეთში წასვლის კიდევ ერთი მიზეზი არის სწრაფი და სწორი დიაგნოზისა და რეაბილიტაციის შესაძლებლობა, რასაც იძლევა კრიოთერაპია. |  |
| 7. განმარტეთ, თუ როგორ მოახერხებს პროექტი განსაზღვრული პრობლემის შემსუბუქებას. | აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ ქართველ სპორტსმენებს ექნებათ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი სპორტული მედიცინისა და სარეაბილიტაციო ცენტრი, რაც საერთაშორისო შეჯიბრებებისათვის უკეთესად მომზადების საშუალება მისცემს, გაზრდის მათ შედეგებს საერთაშორისო ასპარეზზე. ყველა ქართველი სპორტსმენი, საჭიროების შემთხვევაში გაივლის დიაგნოსტიკას და რეაბილიტაციას საქართველოში. ასევე ცენტრს ექნება საშუალება მიიღოს სპორტსმენები მეზობელი ქვეყნებიდან, რითიც გაიზრდება ქვეყანაში სამედიცინო მიზნით ჩამოსული ტურისტებისა და ფულადი ნაკადები. სხვადასხვა ქვეყნებში დახარჯული საბიუჯეტო სახსრები დარჩება ქვეყანაში და მოხმარდება ადგილობრივ ეკონომიკას. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის, ასევე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებს ექნებათ საშუალება თეორიულ სწავლებასთან ერთად მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება სპორტული მედიცინის და რეაბილიტაციის ცენტრში. |  |
| 8. დაასაბუთეთ სახელმწიფო ინტერვენციის საჭიროება, საბაზრო ჩავარდნის ან კაპიტალთან დაკავშირებული პრობლემების განსაზღვრით, რომელთა საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი. | ქართული სპორტული ინდუსტრია კომერციულად ჯერ კიდევ არ არის განვითარებული, კერძო სექტორი არ არის მზად მოახდინოს ინვესტიცია დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და თუ კი ახდენს რიგ შემთხვევაში კერძო სექტორი ინვესტიციას სპორტულ მედიცინაში, პროექტები კომერციულია და არის დიდ მოგებაზე გათვლილი. შესაბამისად მათი მომსახურება ძვირია. აქედან გამომდინარე, მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საჭიროა სახელმწიფოს ინტერვენცია. |  |
| 9. ჩამოთვალეთ პრობლემის აღმოფხვრისთვის შემუშავებული ყველა ალტერნატიული გზა, გარკვეული პოლიტიკის გატარების ჩათვლით, რომლებიც არ საჭიროებენ ინვესტიციებს. | - არაფრის კეთება - პროექტით გათვალისწინებულის აშენება - არსებულთან შედარებით მცირე ზომის აშენება - არსებულთან შედარებით დიდი ზომის აშენება |  |
| b. საჭიროებების შეფასება |  |  |
| 10. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელის მიმღები საბოლოო ბენეფიციარების კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი. | პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელს მიიღებს შემდეგი სამიზნე ჯგუფები: - საქართველოს ოლიმპიური და არაოლიმპიური ნაკრები გუნდები; - პარაოლიმპიური გუნდები; - სახელმწიფოს მიერ ყველა აღიარებული სპორტული ორგანიზაციების სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდები; - ყველა სპორტის სახეობაში რეგულარულად მოვარჯიშე მოყვარული და პროფესიონალი სპორტსმენები; - გარეშე პირები, რომლებსაც ექნებათ სურვილი გაიარონ დიაგნოსტიკა/რეაბილიტაცია; - სამხედრო და სპეციალურ სამსახურებში მომუშავე პირები; - ბალეტის და ცეკვის სტუდიები; - სპორტის უნივერსიტეტის, თსსუ, თსუ და სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები, რომლებიც გაივლიან სტაჟირებას/პრაქტიკას; - უცხოელი სპორტსმენები. |  |
| 11. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებული მომსახურების საბოლოო მომხმარებლების დაახლოებითი რაოდენობა, საზომი ერთეულის მითითებით (მაგ: ერთ მოსახლეზე, ერთ ოჯახზე, საწარმოზე). | ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში მედიცინისა და რეაბილიტაციის ცენტრის მომხმარებელთა რაოდენობა იქნება სულ მცირე 100,000 (ასი ათასი) ადამიანი. აღნიშნული საპროგნოზო მაჩვენებელი მიღებულია სპორტული მედიცინის ასოციაციის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. |  |
| 12. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე არსებული ფიზიკური მოთხოვნა და მისი ზრდის ტემპი, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში და სხვა). | პროექტით გათვალისწინებულ სერვისებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად მზარდია. წლის განმავლობაში აღნიშნული მომსახურების მიმღები პირთა რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 200,000 (ორასი ათასი), თუმცა მოთხოვნა წლიდან-წლამდე იზრდება, რადგან იზრდება სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართულ პირთა რაოდენობა (2012 წელი 33 ათასი - 2017 წელი 143 ათასი). |  |
| 13. განსაზღვრეთ საპროექტო ობიექტების ფიზიკური სიმძლავრე/გამტარობა, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში, ან გამოყენებადი სივრცის კვადრატული მეტრი). | პროექტით გათვალისწინებული შენობის ტექნიკური პარამეტრები: - ოთახების რაოდენობა: 30; - ოთახების ფართი: 2,700 კვ.მ; - საცურაო აუზი: 7x4 მეტრი; - კრიოთერაპიის კამერა; - 2 ჯაკუზი; - 3 საუნა; - ფიტნესის დარბაზი. |  |
| c. პროექტის არსი |  |  |
| 14. აღწერეთ პროექტი და მისი კომპონენტები და განმარტეთ მათი კომპლექსური გადაწყვეტილება. | სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტაციის ცენტრი აშენდება ახალი თბილისის ოლიმპიური ქალაქის ტერიტორიაზე. პროექტის ძირითადი მიზნები: - სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; - სპორტსმენების სარეაბილიტაციო პირობების გაუმჯობესება; - სპორტსმენთათვის მედიცინაზე და რეაბილიტაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; |  |
| C. პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა |  |  |
| 15. აღნიშნეთ სახელმწიფოს სტრატეგიულ მიზნებთან პროექტის შესაბამისობა და მისი წვლილი ეკონომიკური ერთეულის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. | კვლევის საფუძველზე 2013 წელს შემუშავდა „სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი“ 2014-2020 წლებისთვის, რომლის 3 სტრატეგიული მიმართულების პირველ პრიორიტეტად განსაზღვრული სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. აღნიშნული დოკუმენტი საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2014 წელს, რომლის შემდეგაც შემუშავდა სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითრების სამოქმედო გეგმა. გეგმის ფარგლებში უკვე განხორციელდა 20-მდე სპორტული ობიექტის მშენებლობა. სახელმწიფო მიერ დამტკიცებული სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტიდან გამომდინარე აღნიშნული პროექტი სრულად შეესაბამება სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნებს, პროექტი ასევე ეხმიანება სპორტის განვითარების ხელშეწყობას. პროექტი თანხვედრაშია „საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025“-ის ხედვებთან და მიზნებთან ტურისტების რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით. |  |
| D. პროექტის ეკონომიკური მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ალტერნატივების ანალიზი |  |  |
| a. პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები |  |  |
| 16. მიუთითეთ პროექტის და შესაბამისი ალტერნატიული ვარიანტების განხორციელებისთვის საერთო ინდიკაციური სავარაუდო ხარჯები მიმდინარე ფასებში. აღნიშნეთ ნებისმიერი დაგეგმილი გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიება. აღწერეთ ხარჯთაღრიცხვების შემუშავების საფუძველი. | არაფრის კეთება; საოპერაციო ხარჯები - 1,000,000 ლარი ახალი პროექტის ჯამური ღირებულება: საოპერაციო ხარჯები - 1,230,000 ლარი კაპიტალური ხარჯები - 7,000,000 ლარი კვლევის ხარჯი (პროექტი) - საერთო ღირებულების 2% მცირე ზომის პროექტის ჯამური ღირებულება: 5 000 000 ლარი |  |
| 17. განსაზღვრეთ პროექტის შეფასების ეტაპისთვის საჭირო შემდგომი კვლევების სავარაუდო ხარჯები. | შეფასების ეტაპისთვის შემდგომ კვლევებზე ხარჯები გაწეული არ იქნება |  |
| b. პროექტის სარგებელი |  |  |
| 18. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივების მომხმარებლების ძირითადი სარგებელი. | პროექტის განხორციელებით მომხმარებლისთვის გაჩნდება ხარისხიან და თანამედროვე პირობებში დიაგნოსტიკის, რეაბილიტაციის, ფიზიოთერაპიის და ლაბორატორიული კვლევების და დაკვირვებების შესაძლებლობა. |  |
| 19. განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვენლოვანი გარე ფაქტორები, ანუ ხარჯები და სარგებელი არა მომხმარებელი ერთეულებისთვის. | სარგებელი: - გაუმჯობესებული სპორტული შედეგები; - შემცირდება ხარჯები დიაგნოსტიკა-რეაბილიტაციაზე; - განვითარდება სამედიცინო ტურიზმი ხარჯი: - გამოყენებული რესურსებით ალტერნატიული პროექტების განხორციელება საზოგადოებისთვის, რომელიც უფრო მეტი სარგებლის მომტანი იქნება. |  |
| 20. განმარტეთ ალტერნატივებს შორის სარგებელის მხრივ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი განსხვავება. | - არაფრის კეთება - დამატებითი სარგებელს არ მოიტანს. ყოველწლიურად სხვა კლინიკებში, საქართველოში და საზღვარგარეთ დაიხარჯება 1 000 000 ლარის ოდენობის საბიუჯეტო თანხები. - ახალი ობიექტის მშენებლობა - ახალი ობიექტის პარამეტრები აკმაყოფილებს საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ქმნის უსაფრთხო გარემოს მომხმარებლებისთვის, სრულად აკმაყოფილებს სპორტსმენთა რაოდენობას, იძლევა სპორტული შედეგების გაუმჯობესების შესაძლებლობას, ასევე მოიზიდავს სპორტსმენებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. - არსებულთან შედარებით მცირე ზომის ობიექტის მშენებლობა ამაზე მცირე ზომის მშენებლობა ფაქტიურად შეუძლებელია, რადგანაც ვერ დააკმაყოფილებს სფეროში მიღებულ სტანდარტებს. - არსებულთან შედარებით დიდი ზომის ობიექტის მშენებლობა არსებულ პროექტზე დიდი ზომის მშენებლობა იქნება დაკავშირებული დიდ ხარჯებთან და დღეის მდგომარეობით არ არის მიზანშეწონილი. |  |
| 21. განსაზღვრეთ ძირითადი სარგებელი და ხარჯები, რომელთა შეფასება შესაძლებელია მოცემულ ეტაპზე, არამატერიალური სარგებელისა და დადებითი და უარყოფითი გარე ფაქტორების ჩათვლით. განსაზღვრეთ პროექტის რთულად შესაფასებელი დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებები. | პროექტის განხორციელებიდან მიღებული დამატებითი სარგებელი: - საერთაშორისო დონეზე გაზრდილი სპორტული შედეგები; - ქვეყანაში შემოსული ვიზიტორების გაზრდილი რაოდენობა; - სპორტსმენებისთვის რეაბილიტაციის პროცესის გამარტივება; - დროის ეკონომია; - ქართველი სპორტსმენების საზღვარგარეთ რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებული დაზოგილი თანხები. პროექტის განხორციელებიდან მიღებული უარყოფითი შედეგი: - უარყოფითი შედეგები არ ექნება |  |
| c. ეკონომიკური ეფექტიანობა |  |  |
| 22. წარმოადგინეთ სავარაუდო საინვესტიციო ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა ერთ მომხმარებელზე ან საინვესტიციო ხარჯი საბოლოო მომსახურებაზე მოთხოვნის ერთ ერთეულზე. | პროექტის განხორციელებისთვის დაიხარჯება 7 მილიონი ლარი. ობიექტი 15 წლის განმავლობაში მოემსახურება წელიწადში საშუალოდ 80,000 სპორტსმენს. ხარჯი მოთხოვნის ერთეულზე: 7000000/80000/15= 5,83 ლარი |  |
| 23. აღნიშნული ხარჯები შეადარეთ ალტერნატივების და სხვა უკვე დასრულებული მსგავსი პროექტების ხარჯებს. | მსგავსი პროექტი საქართველოში არ განხორციელებულა |  |
| 24. განმარტეთ, თუ რა მიზეზით ღირს მოცემულ პროექტზე სახელმწიფო ხარჯის გაღება, მის ალტერნატივებთან შედარებით (არაქმედების ალტერნატივის ჩათვლით), ხარჯებისა და პოტენციური სარგებელის შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით. განსაზღვრეთ პერსპექტიული ალტერნატივები. | ყოველწლიურად სახელმწიფო ქართველი სპორტსმენების რეაბილიტაციისთვის ხარჯავს დაახლოებით 1 000 000 ლარს. ამ თანხის უდიდესი ნაწილი იხარჯება გერმანიაში. პროექტის ამოქმედების შემდეგ აღნიშნული თანხები დარჩება ქართულ ეკონომიკაში, მედიცინისა და რეაბილიტაციის ცენტრში დასაქმდებიან ქართველი სპეციალისტები. სახელმწიფო მიიღებს შემოსავალს სამედიცინო ტურიზმიდან, რადგანაც ცენტრში ყოველწლიურად რეაბილიტაციას გაივლის 10 000-მდე უცხოელი სპორტსმენი. |  |
| 25. აღწერეთ პროექტის ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე ზემოქმედების მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი რისკები და ვარაუდები. განსაზღვრეთ პროექტის დაგეგმარების დროს გასათვალისწინებელი ნებისმიერი შემარბილებელი ღონისძიება. | რისკები: - პროექტის ღირებულების ცვლილება; - ვალუტის კურსის ცვლილება (იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ხელშეკრულება გაფორმებულია აშშ დოლარებში, ხოლო კურსი ფიქსირებული არ არის) - ქალაქის ცენტრიდან მოშორებული ადგილმდებარეობა. - უხარისხო მშენებლობა; - მშენებლობის დასრულების ვადების გაჭიანურება; - პერსონალის კვალიფიკაციის შეუსაბამობა; - არასწორი გათვლები; - პროექტის ზედმეტად ოპტიმისტურად შეფასება; პრევენცია: - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. - სამშენებლო სამუშაოების ვადების და ფინანსური გრაფიკის მაღალი ხარისხის დაგეგმარება, მომზადება და მუდმივი მონიტორინგი. |  |
| E. გავლენა ბიუჯეტზე და ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა |  |  |
| 26. ასახეთ განხორციელებისა და ოპერირების განმავლობაში პროექტის მოსალოდნელი ბიუჯეტზე ზემოქმედება. | ოპერირების განმავლობაში ბიუჯეტზე ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი, რადგანაც პროექტის ოპერირების ხარჯები დაიფარება მედიცინისა და რეაბილიტაციის ცენტრის შემოსავლებიდან. |  |
| 27. განსაზღვრეთ საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები და მათი სავარაუდო წილი. აღწერეთ დამატებითი დაფინანსების წყაროების უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო ქმედებები და გადაწყვეტილებები და მიუთითეთ მათი განხორციელების ვადები. | პროექტის განხორციელებისთვის საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა დაფინანსების წყაროები მოსალოდნელი არ არის. მშენებლობის ეტაპზე პროექტი დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით. |  |
| 28. ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყავით მათ მიერ განხორციელებული ასიგნების საკმარისობის / შესატყვისობის დამადასტურებელი არგუმენტები. | მოსალოდნელი არ არის ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა. |  |
| F. განხორციელება |  |  |
| a. შესყიდვები |  |  |
| 29. განსაზღვრეთ შესყიდვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელი საკითხები. | შემსრულებელი უნდა იყოს გამოცდილი, უნდა იყოს გათვალისწინებული საერთაშორისო სტანდარტები. |  |
| 30. აღწერეთ პროექტის ის მახასიათებლები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის შერჩევა.* | პროექტის განხორციელება არ იგეგმება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის მიხედვით. |  |
| b. განხორციელების ღონისძიებები და შესაძლო შეზღუდვები |  |  |
| 31. შეაჯამეთ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობის და/ან მართვისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები. | პროექტის სათანადოდ განხორციელებაზე იზრუნებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ხოლო ტექნიკურ მონიტორინგს/ზედამხედველობას განახორციელებს შპს სპორტმშენსერვისი, რომელსაც ჰყავს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მონიტორინგის მობილური ჯგუფები, |  |
| 32. უზრუნველყავით მტკიცებულება იმისა, რომ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობასა და მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი რესურსი გააჩნია შემოთავაზებული პროექტის მასშტაბის და ტიპის პროექტების განსახორციელებლად, ან მიუთითეთ თუ რა დამატებითი ზომები არის მისაღები აღნიშნულის მისაღწევად. | სახელმწიფო შპს სპორტმშენსერვისის განხორციელებული პროექტები: - საერთაშორისო სტანდარტების საწყლოსნო კომპლექსი ახალი თბილისის ტერიტორიაზე; - საერთაშორისო სტანდარტების მრავალ ფუნქციური ორ დარბაზიანი სპორტის სასახლე უნივერსიტეტის ქუჩაზე; - სპორტის სასახლეები ბათუმში, თელავსა და გორში |  |
| 33. განსაზღვრეთ ნებისმიერი პოტენციური გადასალახი დაბრკოლება, მაგალითად, გარემოსდაცვითი შეზღუდვები ან მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ან დამატებითი ღონისძიებები, საკანონმდებლო ცვლილებების ჩათვლით, რომლებიც გადაჭრილ უნდა იქნეს პროექტის წარმატებით დასრულებამდე. | მშენებლობის პროცესში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე პოტენციური გადასალახი დაბრკოლებები არ არის მოსალოდნელი |  |
| G. მდგრადი განვითარების საკითხები |  |  |
| 34. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივის მფლობელი ორგანიზაცია. | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
| 35. დაადასტურეთ, რომ აქტივის ოპერირებასა და შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ არის, მაშინ განსაზღვრეთ საკმარისი რესურსების მოსაპოვებლად საჭირო ზომები. | აქტივის ოპერირებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას აქვს საკმარისი მენეჯერული და ფინანსური რესურსი, თუმცა, არ აქვს ტექნიკური რესურსი. შესაბამისად, პროექტის ოპერირებაში ჩაერთვებიან ამ დარგის წამყვანი სპეციალისტები |  |
| 36. აღწერეთ, თუ როგორ მოხდება საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვა პროექტის დასრულების შემდეგ, გადასახადის მომხმარებელზე დაკისრების ან მომატების ჩათვლით. | საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვას უზრუნველყოფს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო ოპერირებიდან მიღებული შემოსავლების მეშვეობით. |  |
| 37. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | პროექტი არ საჭიროებს გარემოზე პოტენციური ზემოქმედების დამატებით კვლევას. |  |
| 38. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს, განსაკუთრებით სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ხარჯებისა და სარგებელის გამოყოფასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. | მოსალოდნელი არ არის, რომ ინვესტიციამ გამოიწვიოს ნებისმიერი მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, შესაბამისად პროექტი არ საჭიროებს პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედების დამატებით კვლევას. |  |
| H. შემდგომი კვლევებისა და კონსულტაციებისადმი მიდგომა |  |  |
| 39. განსაზღვრეთ, რომელი ალტერნატივები გადავა პროექტის შეფასების ეტაპზე და რომელი ალტერნატივები გამოირიცხება წინასწარი შერჩევის შედეგად, ეკონომიკური ეფექტიანობისა და ფინანსურად ხელმისაწვდომობის საკითხების ჩათვლით. | სიცოცხლისუნარიანობისა და ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით რეკომენდირებულია შეფასების ეტაპზე გადავიდეს შემდეგი ალტერნატივები: - არაფრის კეთება - ახალი ობიექტის მშენებლობა - არსებულთან შედარებით მცირე ზომის ობიექტის მშენებლობა |  |
| 40. ჩამოთვალეთ შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დამატებითი კვლევები. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით აუცილებელია პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა#, ახსენით მიზეზი. | ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით, დამატებითი კვლევების განხორციელება არ არის საჭირო |  |
| 41. განსაზღვრეთ ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს შემდეგი კვლევების დროს, მსგავსი პროექტების ექს-პოსტ კვლევების შედეგად მიღებული შედეგების ჩათვლით. | სამუშაოს განხორციელების, მშენებლობის ხარისხის შემოწმებისა და ხარჯ-ეფექტურობის შეფასების კვლევები. |  |
| 42. დაადასტურეთ სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება და განსაზღვრეთ გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები. | მოსალოდნელი არ არის სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება |  |
| 43. განსაზღვრეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესრულების სამართლებრივი საფუძველი. მსგავსი საფუძვლის არარსებობის შემთხვევაში, განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი უარყოფითი ან დადებითი ეკოლოგიური ეფექტი, რომელიც მიუხედავად სამართლებრივი საფუძველის არარსებობისა, შესაძლოა საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. მოკლედ ჩამოთვალეთ გარემოზე ძირითადი ზემოქმედებები, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შეფასების პროცესში. | აღნიშნული პროექტის განხორციელება არ გამოიწვევს გარემოზე ზემოქმედებას, შესაბამისად არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. |  |
| 44. განსაზღვრეთ კვლევების განხორციელებისთვის და შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ნებისმიერი სახის, ფორმალური თუ არაფორმალური კონსულტაცია. | საჭიროებისამებრ, შესაძლოა განხორციელდეს შესაბამის ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები. |  |