სამუშაო ჯგუფის გეგმა

C ჰეპატიტის ელექტრონული სისტემის განვითარება

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- დიმიტრი ალხაზოვი

- ზურაბ ბატიაშვილი

- ტატა სირბილაძე

- ოლეგ პრესნოვი

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

C ჰეპატიტის პროგრამის ელექტრონული სისტემის შექმნა

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| ## განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | ## განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| C ჰეპატიტის ელექტრონულ სისტემაში მედიკამენტების გაცემის მონაცემთა ბაზის სტრუქტურის განსაზღვრა | 30 აპრილი |
| მედიკამენტების გაცემის ელექტრონული სერვისების შექმნა | 30 აპრილი |
| სააფთიაქო ქსელში მოდულის დანერგვა და ტესტირება | 20 მაისი |
| ანალიტიკური ფორმების შემუშავება და დანერგვა | მოთხოვნების შესაბამისად |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

მედიკამენტების  გამჭვირვალე, შეუფერხებელი, კომფორტული გაცემის ორგანიზება

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

მარიამ ჯაში, ნოე ქინქლაძე

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- სააფთიაქო ქსელთან ელექტრონული კავშირი

შეუძლებელია შეცვლა

- მედიკამენტების გაცემის უზრუნველყოფა

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- არ საჭიროებს

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- არ საჭიროებს

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი