სამუშაო ჯგუფის გეგმა

სამუშაო ჯგუფის სახელი:

cEMR პირველი ფაზა - დოკუმენტაცია

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- მიხეილ ჯანიაშვილი

- ვანო გოლიაძე

- გია ჯღარკავა

სამუშო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

- cEMR სისტემის პირველი ფაზის დოკუმენტაციის ანალიზი, აღწერა და სტრუქტურიზაცია

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| - cEMR პირველი ფაზის დოკუმენტაციის (1.57GB) აღწერა და სტრუქტურიზაცია ინფორმაციის ძიების გასამარტივებლად და პროექტის შემდგომ ფაზაში გამოყენებისთვის: 1. სტატუსის განახლების ანგარიშები 2. ინსპექტირების აქტები 3. ტრენინგების მასალები 4. სისტემის ტექნიკური დოკუმენტაცია 5. ხელშერულებები 6. მიღება-ჩაბარების აქტები 7. სისტემური ტესტების ანგარიშები 8. სამუშაო შეხვედრების (workshop) შედეგები 9. პროგრამების ინსტალაციის ანგარიშები 10. მომხმარებლების სახელმძღვანელოები 11. სისტემის არქიტექტურის დოკუმენტაცია 11. სხვა დოკუმენტები | 31 მარტი, 2014 |
| - cEMR დოკუმენტაციის ერთიანი ბაზის შექმნა. სავარაუდო ველები სტრუქტურიზებული ინფორმაციისთვის: 2. თარიღი 3. დასახელებa 6. დოკუმენტის მოკლე აღწერილობა 7. დოკუმენტის ძირითადი მიზანი 8. დასმული ამოცანის დასრულების სტატუსი (კი/არა) 9. ავტორი 10. გვერდების რაოდენობა 11. შენიშვნები | 7 აპრილი, 2014 |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები

- cEMR დოკუმენტაციის ერთიანი ბაზის ფაილი (Excel ან Access).

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

- მიხეილ ჯანიაშვილი - ანგარიშგება სამუშაოს დასრულების შემდეგ.

- საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა საჭირო გახდეს პროექტის პირველი ფაზის შემსრულებელი ჯგუფის წევრებისგან ინფორმაციის მიღება (EMC, LaserBiomed, Mokipay, ჯანდაცვის დეპარტამენტი).

საჭირო რესურსები (არსებული, დამატებითი)

- სამუშაო განხორციელდება არსებული საკადრო რესურსით

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალს და რა უნდა დარჩეს ცვლილებების გარეშე)

შესაძლებელია შეცვლა

- დოკუმენტაციის ერთიანები ბაზის სავარაუდო ველები შეიძლება შიცვალოს.

შეუძლებელია შეცვლა

ქვე-ჯგუფები - აუცილებლობის შემთხვევაში

- არ შეესაბამება კონკრეტულ საქმიანობას

სხვა სამუშაო ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ)

ხელმოწერა							თარიღი


   თანამდებობა						როლი

cEMR საპილოტო პროექტის სამუშაო ჯგუფთან კოორდინაცია