სამუშაო ჯგუფის გეგმა

ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის ერთიანი სისტემა

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- ბესიკ კვეტენაძე

- ნანი ალანია (საქმისწარმოების სამმართველო)

- ოლეგ პრესნოვი

- ლალი ანდრონიკაშვილი

- ნანა ანთაძე (საქმისწარმოების სამმართველო)

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

- სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდს ტერიტორიული ერთეულების (ფილიალების) (1.დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატი; 2.თბილისის ბავშვთა კრიზისული ცენტრი; 3.თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი; 4.თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატი; 5.კოჯრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლი; 6.მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატი; 7.სენაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლი; 8.ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატი; 9.ძევრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატი; 10.ქუთაისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი)) ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის ერთიან სისტემაში ჩართვა

- სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის ერთიან სისტემაში ჩართვა

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| დაწესებულებებისათვის ინტერნეტპროვაიდერის შერჩევა და მათთან კონსულტაცია, დაწესებულებების ინტერნეტით უზრუნველყოფა | 1-11 მაისი |
| დეს პროგრამაში ჩასართავი დაწესებულებებისათვის დასანერგი პროგრამისათვის საჭირო კავშირის უზრუნველყოფის სერვერების მომზადება, შესაბამისი დაწესებულებისათვის კონფიგურირება | 12-20 მაისი |
| სამინისტროს ქსელთან ვირტუალური კავშირის მომხმარებლების რეგისტრაცია | 12 მაისი |
| დაწესებულებების კომპიუტერებში დაშორებული მართვის პროგრამისა და დასანერგი პროგრამისათვის საჭირო პროგრამული პაკეტის ინსტალაცია | 12-22 მაისი |
| დაწესებულებების საკადრო ხის აგება საშტატო განრიგის მიხედვით, რანგების განსაზღვრა, მომხმარებლების რეგისტრაცია | 23-27 მაისი |
| თითოეული დაწესებულებისათვის შესაბამისი შაბლონების მომზადება | 23-29 მაისი |
| შესაბამისი ბლანკების მომზადება, რედაქტირება, შაბლონებზე მიბმა | 23-29 მაისი |
| პროგრამის სწავლება (ტრენინგი), ხელმოწერების აღება | 30 მაისი-8 ივნისი |
| დეს პროგრამაში ჩართული დაწესებულებების მონიტორინგი | 8 ივნისი-31 ივლისი |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

საქმისწარმოების სრულყოფა, დოკუმენტბრუნვის მოწესრიგება, ერთიანი საინფორმაციო გარემოს შექმნა, კორესპონდენციების საიმედო აღრიცხვა-შენახვა, ინფორმაციის დაცვა, მათზე ეფექტური კონტროლისა და მართვის განხორციელება, დაწესებულებებს შორის დოკუმენტების სწრაფი და ეფექტური მიმოცვლა, დოკუმენტის სწრაფი ძიება, დოკუმენტების მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზის შესაძლებლობა, მატერიალური დოკუმენტების ტრანსპორტირებისათვის საჭირო ხარჯის აღმოფხვრა

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

მიხეილ ჯანიაშვილი, ივანე ბიბილაშვილი, ივანე გოლიაძე, გია კაკუშაძე

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- მომხმარებლების რაოდენობა

- სერვერების მოწყობა

- ინტერნეტპროვაიდერი

შეუძლებელია შეცვლა

- კავშირის წარმატებული უზრუნველყოფა

- ლოკალური ინტერნეტი

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- თამარ ფერაძე (სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენელი)

- გიორგი კუხალაშვილი (სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენელი)

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- ინტერნეტპროვაიდერი

- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი