სამუშაო ჯგუფის გეგმა

დაბადება-გარდაცვალების სისტემის სრულყოფა

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

- ჯანდაცვის პოლიტიკის დეპარტამენტი

- ივანე გოლიაძე

- ლალი ანდრონიკაშვილი

- USAID HSSP პროექტი

- ოლეგ პრესნოვი

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

დაბადებისა და გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზი.

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| ## განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | ## განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| სსიპ - ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან ერთად დაბადება-გარდაცვალების რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის დახვეწისათვის ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნების განსაზღვრა. | 20 თებერვალი |
| არსებული ელექტრონული სისტემის ანალიზი, სამედიცინო და აქტის რეგისტრაციისათვის საჭირო ინფორმაციის განსაზღვრა სათანადო პასუხისმგებლობების გადანაწილება | 1 მარტამდე |
| იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან ინფორმაციის გაცვლის სტანდარტების შემუშავება | 15 მარტამდე |
| სრულფასოვანი სამედიცინო ინფორმაციის მისაღებად საჭირო მონაცემების ვალიდატორების განსაზღვრა. | 25 მარტამდე |
| იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან ერთად სერვისების დანერგვა და ტესტირება. | 10 აპრილი-1 მაისი |
| მონაცემთა მიგრაცია (მათ შორის მომხმარებელთა წვდომის მონაცემები) | 5 მაისი-25 მაისი |
| სისტემის დანერგვა და სათანადო ტრენინგების ორგანიზება ადმინისტრატორებისა და მიმხმარებლების ფოკუს ჯგუფებში | 1 ივნისი-20 ივნისი |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

სრულფასოვანი სამედიცინო ინფორმაციის მოპოვება, დაბადებისა და გარდაცვალების რეგისტრაციის მოქნილი სისტემა.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

დიმიტრი მახათაძე, ამირან გამყრელიძე

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- არ საჭიროებს

შეუძლებელია შეცვლა

- ვალიდური სამედიცინო ინფორმაციის მოპოვება

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- არ საჭიროებს

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- არ საჭიროებს

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი