სამუშაო ჯგუფის გეგმა

სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფ სამსახურებში დანერგილი ელექტრონული სისტემების დოკუმენტირება და მათი მართვისა და ადმინისტრირებისათვის საჭირო კომპეტენციის ცენტრის შექმნა

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- მიხეილ ჯანიაშვილი

- ივანე გოლიაძე

- ოლეგ პრესნოვი

- დიმიტრი ალხაზოვი

- გიორგი ჯღარკავა

- ჯანდაცვის პოლიტიკის დეპარტამენტი

- სოციალური პოლიტიკის დეპარტამენტი

- საგანგებო სიტუაციებისა და რეჟიმის მართვის დეპარტამენტი

- სოციალური მომსახურების სააგენტო

- სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო

- დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

- ადამიანით  ვაჭრობის  ტრეფიკინგის   მსხვერპლთა, დაზარალებულთა  დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

- სამედიცინო მედიაციის სამსახური

- USAID HSSP პროექტი

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

არსებული ელექტრონული სისტემების დოკუმენტირება, ელექტრონული სისტემების შეუფერხებელი ფუნქციონირების, ადმინისტრირებისა და  მართვის, საჭირო ცვლილებების იდენტიფიცირებისა და დანერგვის უზრუნველყოფა.

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| ## განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | ## განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| სამინისტროსა და დაქვემდებარებული დაწესებულებების ელექტრონული სისტემის დოკუმენტირების მატრიცის დამტკიცება. | 20 მარტი |
| ელექტრონული სისტემების (მოდულების) პრიორიტეტების განსაზღვრა მათი დოკუმენტირების გრაფიკის შესადგენად. | 17 მარტი-21 მარტი |
| ელექტრონული სისტემების დოკუმენტირება | 1 აპრილი-30 ივნისი |
| ელექტრონული სისტემების (მოდულების) აღწერის დოკუმენტების განხილვა და მიღება შემუშავებული გრაფიკის მიხედვით. | 20 აპრილი-10 ივლისი |
| ცალკეული ელექტრონული სისტემის სისტემური ადმინისტრატორებისა და მენეჯერების პასუხისმგებლობების განსაზღვრა. | 25 აპრილი-15 ივლისი |
| ელექტრონული სისტემების მართვისა და განვითარების უზრუნველმყოფი კომპეტენციის ცენტრის შექმნისათვის საორგანიზაციო და გაცნობითი სამუშაოების წარმართვა. | 25 აპრილი-15 ივლისი |
| სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი დაწესებულებებთან ერთად კომპეტენციის ცენტრის წევრთა სიის ფორმირება, ჯგუფების, ქვეჯგუფებისა და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა | 1 მაისი-10 აგვისტო |
| კომპეტენციის ცენტრის წევრთათვის სათანადო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მისაღებად საჭირო ტრენინგების ორგანიზება | 15 მაისი-1 სექტემბერი |
| ელექტრონული სერვისების პორტფოლიოს დოკუმენტის შექმნა. | 1 აგვისტო-1 სექტემბერი |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

ელექტრონული სისტემების უწყვეტი ფუნქციონირება, მიზანმიმართული ადმინისტრირება, პასუხისმგებლობების განსაზღვრა, კომპეტენციის ცენტრის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

დიმიტრი მახათაძე, მარიამ ჯაში, დავით ლომიძე, ამირან გამყრელიძე, ნოე ქინქლაძე, გია თვალავაძე, მარინა მესხი, გიული მარღიშვილი

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- არ საჭიროებს

შეუძლებელია შეცვლა

- ელექტრონული სისტემების მართვისა და ადმინისტრირებისთვის საჭირო ინსტრუმენტების და სათანადო უნარ-ჩვევების მქონე ადამიანური რესურსების არსებობა

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- კომპეტენციის ცენტრში შესაბამისი მიმართულებების ქვეჯგუფების შექმნა

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- არ საჭიროებს

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი