სამუშაო ჯგუფის გეგმა

კომპიუტერული სამუშაო ადგილებისა და საქსელო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების უსაფრთხოების დაცვის ინსტრუქციები

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- მიხეილ ჯანიაშვილი

- ივანე გოლიაძე

- ლაშა ენდელაძე

- ირაკლი ელიაშვილი

- ოლეგ პრესნოვი

- ლალი ანდრონიკაშვილი

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და  საქსელო ინფრასტრუქტურის  მომხმარებელთა უფლებებისა და მოვალეობების სისტემატიზაცია.

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| ## განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | ## განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| კომპიუტერული სამუშაო ადგილების პროგრამული უზრუნველყოფის სტანდარტიზაცია და შესაბამისი ინსტრუქციის შემუშავება | 1 აპრილი-10 აპრილი |
| ელექტრონულ სისტემებთან, საქსელო-საკომუნიკაციო საშუალებებთან წვდომის როლების ფორმალიზება და სათანადო ინსტრუქციის შემუშავება | 1 აპრილი-10 აპრილი |
| ელექტრონული ფოსტით სარგებლობის ინსტრუქციის შემუშავება | 24 მარტი-28 მარტი |
| თანამშრომელთა მიგრაციის (მიღება, გათავისუფლება, გადაყვანა) შემთხვევებში კომპიუტერული ტექნიკის, ტექნოლოგიების, პროგრამული უზრუნველყოფებისა და წვდომების ხელახალი იდენტიფიცირების სტანდარტების განსაზღვრა, ფორმალიზება და შესაბამისი ინსტრუქციის შემუშავება | 24 მარტი-28 მარტი |
| ინსტრუქციების განხილვა და დამტკიცება | 18 აპრილი |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

კომპიუტერული სამუშაო ადგილებისა და საკომუნიკაციო საშუალებების მომხმარებელთა როლების სისტემატიზაცია, ინფორმაციული ტექნოლოგიების რესურსების ოპტიმიზაცია.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

დიმიტრი მახათაძე

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- არ საჭიროებს

შეუძლებელია შეცვლა

- მომხმარებელთა უფლებებისა და მოვალეობების განსაზღვრა, ინფორმაციული უსაფრთხოების ხარისხის ამაღლება.

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- არ საჭიროებს

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- არ საჭიროებს

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი