სამუშაო ჯგუფის გეგმა

სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახურის ინტერნეტ კავშირი და ციფრული საკომუნიკაციო (სატელეფონო) ქსელი

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- ბესიკ კვეტენაძე

- ლაშა ენდელაძე

- ირაკლი ელიაშვილი

- ოლეგ პრესნოვი

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახურის

- ინტერნეტით უზრუნველყოფა

- ციფრული საკომუნიკაციო (სატელეფონო) ქსელით უზრუნველყოფა

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| ინტერნეტ კავშირისათვის საჭირო სერვერის მოწყობა-კონფიგურირება | 18 მარტი |
| ინტერნეტ კავშირისათვის საჭირო მარშრუტიზატორის კონფიგურირება | 19 მარტი |
| მედიაციის სამსახურისთვის დაშორებული ციფრული საკომუნიკაციო კავშირის მოწყობა | 18 მარტი |
| სერვერისა და მარშრუტიზატორის სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახურის შენობაში მონტაჟი, ერთიან სისტემაში მოყვანა და მომხმარებლების ქსელში ჩართვა | 20 მარტი |
| ციფრული ტელეფონების ადგილზე კონფიგურირება და სისტემაში ჩართვა | 20 მარტი |
| მთლიანი სისტემის ტესტირება და ხარვეზების აღმოფხვრა | 21 მარტი |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

ინტერნეტისა და სატელეფონო კავშირის გამართული, შეუფერხებელი მუშაობა, ელექტრონული დოკუმენტების სწრაფი და შეუფერხებელი მიმოცვლა, ინფორმაციული სისტემის წარმადობის გაზრდა, ინტერნეტტრაფიკის ფილტრაცია.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

მიხეილ ჯანიაშვილი, ივანე გოლიაძე

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- არ საჭიროებს

შეუძლებელია შეცვლა

- კავშირის წარმატებული უზრუნველყოფა

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- არ საჭიროებს

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- არ საჭიროებს

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი