სამუშაო ჯგუფის გეგმა

1.2.5. სასწრაფო სამედიცინო სამსახურების რეფორმის გეგმა

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- მიხეილ ჯანიაშვილი

- ზურაბ უტიაშვილი

- ივანე გოლიაძე

- დიმიტრი ალხაზოვი

- ირაკლი ელიაშვილი

- ოლეგ პრესნოვი

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის სტრუქტურასა და საჭიროებებთან მორგებული ელექტრონული სისტემის შექმნა.

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| ## განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | ## განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა | 25 იანვარი |
| სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის 112-თან კავშირით უზრუნველყოფა | 5 თებერვალი |
| სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ელექტრონული სისტემის შესაქმნელად საჭირო ტექნიკური ამოცანის ჩამოყალიბება, განხილვა, შეთანხმება. | სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრთან შეთანხმებით |
| ბაზარზე არსებული მსგავსი ელექტრონული სისტემების მოკვლევა, შერჩევა და განხილვა. | 1 თვის ვადაში |
| მზა ელექტრონული სისტემების ლოკალიზაციის შესაძლებლობების შეფასება ფუნქციონალისა და ფინანსური დანახარჯების კუთხი. | 1 კვირა |
| ალტერნატივების (მზა პროდუქტი, ახალი სისტემა) შედარება და გადაწყვეტილების მიღება. | 3 დღე |
| გადაწყვეტილების შესაბამისად ელექტრონული სისტემის ლოკალიზაციისა და დანერგვის პროექტის მომზადება. | 3 კვირის ვადაში |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

გამოძახებათა სრულფასოვანი აღრიცხვა და ოპერატიული რეაგირება.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

დიმიტრი მახათაძე

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- არ საჭიროებს

შეუძლებელია შეცვლა

- გამოძახებათა ელექტრონული აღრიცხვა, 112-თან ინტეგრაცია.

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- არ საჭიროებს

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- არ საჭიროებს

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი