სამუშაო ჯგუფის გეგმა

სამინისტროს საქსელო და სასერვერო ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზაცია

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- ივანე გოლიაძე

- ბესიკ კვეტენაძე

- ლაშა ენდელაძე

- ირაკლი ელიაშვილი

- ოლეგ პრესნოვი

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

საქსელო და სასერვერო ინფრასტრუქტურის უწყვეტი და გამართული ფუნქციონირება

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| ## განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | ## განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| სერვერული ცენტრის საქსელო ინფრასტრუქტურაში დამონტაჟებული მოწყობილობების ეტაპობრივი გადართვა ქსელის უწყვეტი ფუნქციონირების გარანტიით. | 5 აპრილი 1 ივლისი |
| აღდგენილ მონაცემთა სანახზე ინფორმაციული ბაზების მიგრაცია. | 10 აპრილი 25 აპრილი |
| სამინისტროს შენობის სართულებზე დამონტაჟებული საქსელო მოწყობილობების რეაბილიტაცია ქსელის უწყვეტი ფუნქციონირების გარანტიით | 15 აპრილი 15 ივლისი |
| ბლეიდ სერვერების ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზაცია. | 1 მაისი 20 მაისი |
| კომპიუტერული სამუშაო ადგილების ოპერაციული სისტემების განახლების კორპორატიული ვერსიის დანერგვა. | 1 ივლისი 10 ივლისი |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

საქსელო კომუნიკაციების გამორთვების მინიმიზაცია, სერვერული ინფრასტრუქტურის წარმადობის ზრდა.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

მიხეილ ჯანიაშვილი, ივანე გოლიაძე

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- არ საჭიროებს

შეუძლებელია შეცვლა

- მოძველებული კომუნიკაციების განახლება

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- არ საჭიროებს

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- არ საჭიროებს

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი