სამუშაო ჯგუფის გეგმა

1.3.2.	საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ელექტრონული სისტემის შეფასება

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- მიხეილ ჯანიაშვილი

- ივანე გოლიაძე

- დიმიტრი ალხაზოვი

- ოლეგ პრესნოვი

- ზურა ლეკიაშვილი

- გიორგი ჯღარკავა

- ზურა ბატიაშვილი

- ჯანდაცვის პოლიტიკის დეპარტამენტი

- სოციალური მომსახურების სააგენტო (საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მართვის დეპარტამენტი)

- USAID HSSP პროექტი

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მართვის ბიზნეს პროცედურების აღწერა, ელექტრონული სისტემის რევიზია

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| ## განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | ## განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიზნეს პროცედურების აღწერა და განხილვა | 17 მარტი-22 მარტი |
| შესაბამისი ელექტრონული სისტემის მოდულების ლოგიკის აღწერა | 1 აპრილამდე |
| ბიზნეს პროცედურებსა და მოდულების ლოგიკებს შორის აღმოჩენილი განსხვავებების იდენტიფიკაცია | 10 აპრილამდე |
| ელექტრონული მოდულებში განსახორციელებელი ცვლილებების აღწერა და მათი განხორციელების გრაფიკის შედგენა | 12 აპრილამდე |
| ელექტრონული მოდულების განვითარების გრაფიკის შესრულების კონტროლი და შუალედური ანგარიშების შექმნა და დასკვნის მომზადება | გრაფიკის მიხედვით |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მართვის ელექტრონული სისტემის შესაძლებლობების დახვეწა და მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

დიმიტრი მახათაძე, მარიამ ჯაში, ნოე ქინქლაძე

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

შეუძლებელია შეცვლა

- დასმულ ამოცანებთან ელექტრონული მოდულების შესაბამისობის ხარისხის დადგენა

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- არ საჭიროებს

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- არ საჭიროებს

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი