სამუშაო ჯგუფის გეგმა

სიღარიბის ზღვარს მიღმა მოსახლეობის აღრიცხვის ელექტრონული სისტემის მხარდაჭერა

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- დიმიტრი ალხაზოვი

- გელა ჩივიაშვილი

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

სიღარიბის ზღვარს მიღმა მოსახლეობის აღრიცხვის ელექტრონული სისტემის მხარდაჭერა.

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| ## განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | ## განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| ბენეფიციართა საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იდენტიფიცირების მიზნით იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზასთან სერვისული კავშირის უზრუნველყოფა. | 1 მაისამდე |
| გადარიცხვების ელექტრონულ სისტემაში უკვე დაიდენტიფიცირებული ცვლილებების შეტანა. | 1 აპრილამდე |
| ბენეფიციარის ოჯახის წევრების ცვლილებების გენერაციის სისტემის აწყობა. | 1 მაისამდე |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

სისტემის დღევანდელ საჭიროებასთან მისადაგება, დასმული ამოცანების რეალიზება.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

სოციალური მომსახურების სააგენტო (ნოე ქინქლაძე, გელა ჩივიაშვილი)

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- არ საჭიროებს

შეუძლებელია შეცვლა

- არსებული საჭიროებების მიხედვით სისტემაში ცვლილებების განხორციელება.

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- არ საჭიროებს

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- არ საჭიროებს

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი