სამუშაო ჯგუფის გეგმა

უწყებათაშორისი კავშირების ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- ივანე გოლიაძე

- დიმიტრი ალხაზოვი

- ირაკლი ელიაშვილი

- ოლეგ პრესნოვი

- სოციალური მომსახურების სააგენტო

- დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

- სამედიცინო მედიაციის სამსახური

- SIMS, USAID HSSP, IEDS პროექტები

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

ელექტრონული სისტემების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო უწყებათაშორისი ელექტრონული სერვისების დანერგვა.

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| ## განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | ## განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| არსებული უწყებათაშორისი კავშირების (ელექტრონული სერვისების, მონაცემთა ბაზების, გარე სისტემებთან წვდომის) რევიზია, აღწერა, აქტუალობის განსაზღვრა, სტანდარტიზაცია, დოკუმენტირება | 20 მარტი-10 მაისი |
| ელექტრონული სერვისებისა და მონაცემთა ბაზების უწყვეტ ფუნქციონირებასა და განახლებაზე პასუხისმგებლობების განსაზღვრა | 1 მაისი-20 მაისი |
| ელექტრონული სერვისებით მიღებულ (გაცემულ) მონაცემებზე წვდომის ლოგირების მოქნილი ინსტრუმენტის შექმნა და დანერგვა | 20 მაისი-20 ივნისი |
| გარე წყაროებიდან მიღებული მონაცემთა ბაზების დამუშავებისა და განახლების სტანდარტების შექმნა, დანერგვა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრა | 1 მაისი-20 მაისი |
| სათანადო საკომუნიკაციო არხების აღწერა და მათ უწყვეტ ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებლობის განსაზღვრა | 10 მაისი-20 მაისი |
| ელექტრონული სერვისებისა და VPN კავშირების მოთხოვნისა და რეალიზაციის ინსტრუქციის შემუშავება და დამტკიცება | 1 ივნისი-20 ივნისი |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

ელექტრონული სერვისების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, გარე უწყებებიდან მოპოვებული მონაცემთა ბაზების განახლებისა და ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

დიმიტრი მახათაძე, ნოე ქინქლაძე, ამირან გამყრელიძე, მიხეილ ჯანიაშვილი

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- ელექტრონული სერვისების საჭიროებების პერიოდული გადახედვა,

შეუძლებელია შეცვლა

- ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის მოთხოვნები.

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- არ საჭიროებს

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- არ საჭიროებს

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი