სამუშაო ჯგუფის გეგმა

სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის  ცხელი ხაზი

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- ბესიკ კვეტენაძე

- ირაკლი ელიაშვილი

- თედორე ქომეთიანი (სსიპ-ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი)

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

- სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისათვის ცხელი ხაზის მოწყობა

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| ციფრული კომუნიკაციისთვის პროვაიდერთან კავშირის მოწყობა (კავშირის ანტენისათვის საჭირო ადგილის მოძებნა და მონტაჟი) | 24, 25 მარტი |
| პროვაიდერთან ურთიერთჩართვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა | 26 მარტი |
| ციფრული ტელეფონიისა და ცხელი ხაზის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სერვერის მოწყობა-კონფიგურირება | 27,28 მარტი |
| ციფრული ტელეფონებისათვის ქსელის გამართვა და ციფრული ტელეფონის აპარატების კონფიგურირება, სისტემაში ჩართვა | 31 მარტი |
| მთლიანი სისტემის ტესტირება და ხარვეზების აღმოფხვრა | 1,2 აპრილი |
| სისტემის ტესტურ რეჟიმში გაშვება | 3-24 აპრილი |
| ტესტირების რეჟიმის შემდგომ მთლიანი სისტემის ვირტუალურ სერვერზე გადატანა, ჩანაწერებისათვის სიცრცის გამოყოფა და შესაბამისი სერვერის კონფიგურირება | 25-29 აპრილი |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

სატელეფონო კავშირის (ცხელი ხაზის) გამართული, შეუფერხებელი მუშაობა, მოქალაქეებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება. შემოსული ზარების მონიტორინგი.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

მიხეილ ჯანიაშვილი, ივანე გოლიაძე

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- ოპერატორების რაოდენობა

- ჩანაწერების ცხელი ხაზის ტელეფონიის სერვერზე დატოვება

- ინტერნეტპროვაიდერი

შეუძლებელია შეცვლა

- კავშირის წარმატებული უზრუნველყოფა

- ტელეფონიის სერვერის მოწყობა

- ლოკალური ინტერნეტი

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- თედორე ქომეთიანი (სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი - წევრი)

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- ინტერნეტპროვაიდერი

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი