სამუშაო ჯგუფის გეგმა

სამინისტროს ცხელი ხაზის სადგურების რეაბილიტაცია

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- ლაშა ენდელაძე

- ირაკლი ელიაშვილი

- მამუკა გიკაშვილი

- საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

სამინისტროც ცხელი ხაზის სადგურების მოცდენის სიხშირის შემცირება.

საჭირო ინფორმაციაზე წვდომის გაუმჯბესება.

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| ცხელი ხაზის ცალკეული სადგურებზე ხარვეზების იდენტიფიცირება | 1 აპრილი-7 აპრილი |
| ინციდენტების კლასიფიცირება და პრიორიტეტების განსაზღვრა. | 8 აპრილი |
| ოპერაციული სისტემებისა და ქსელის კომპონენტების განახლება | 10 აპრილი-20 აპრილი |
| ციფრული ტელეფონებისათვის ქსელის გამართვა და ციფრული ტელეფონის აპარატების კონფიგურირება, სისტემაში ჩართვა | 10 აპრილი-20 აპრილი |
| მთლიანი სისტემის ტესტირება და ხარვეზების აღმოფხვრა | 20 აპრილი-22 აპრილი |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

სატელეფონო კავშირის (ცხელი ხაზის) გამართული, შეუფერხებელი მუშაობა, საჭირო ინფორმაციაზე წვდომა, მოქალაქეებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება. შემოსული ზარების მონიტორინგი.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

მიხეილ ჯანიაშვილი, ივანე გოლიაძე

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- ოპერატორების რაოდენობა

- ჩანაწერების ცხელი ხაზის ტელეფონიის სერვერზე დატოვება

- ინტერნეტპროვაიდერი

შეუძლებელია შეცვლა

- კავშირის წარმატებული უზრუნველყოფა

- ტელეფონიის სერვერის მოწყობა

- ლოკალური ინტერნეტი

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- თედორე ქომეთიანი (სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი - წევრი)

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

აღნისშნული სისტემის სრულყოფილი მუშაობისათვის აუცილებელია მუდმივი კოორდინციაა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ სამსახურებთან (სმს მედიაციის სამსახური,რეგულირების სააგენტო).

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი